**МЕРОПРИЯТИЯ**

 по подготовке жилого фонда к отопительному

 сезону на 2014 год

 по адресу : г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 38

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

 1 ! 2 ! 3 ! 4

 **- замена Эл.щитка в подъезде № 2 июнь выполнено**

 **- замена вх.вторых дверей № 1, 2 август выполнено**

 **- остекление окон в подъездах август выполнено**

 - замена стояков ХГВ в квартирах май частично

 - замена кранов в теплопункте август выполнено

 - частичная замена Эл.провода в подъезде № 1 февраль выполнено

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**