**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. А.Сергеева, 59

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 ! 4

**- частичная замена ХВ и ГВ в комнатах июнь-авг. выполнено**

**- ревизия Эл.проводки ,замена светильников август выполнено**

**- замена задвижек в теплопункте сентябрь выполнено**

- остекление окон в подъездах сентябрь выполнено

- косметический ремонт обшей мойки,туалета,

замена санузла ноябрь выполнено

- ремонт заваленки, крыльца сентябрь выполнено

- замена вх.деревянной двери – 1 шт. сентябрь выполнено

- замена ГВ в общем коридоре октябрь выполнено

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**