**МЕРОПРИЯТИЯ**

 по подготовке жилого фонда к отопительному

 сезону на 2014 год

 по адресу : г. Бодайбо, ул. Мира, 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

 1 ! 2 ! 3 ! 4

 **- ремонт подъезда № 2 май выполнено**

 **- Демонтаж и уст-ка унитаза -в общем туалате май выполнено**

 **- ремонт козырька со стороны дороги**

 **и уст-ка козырька п-д № 1 (сломали) август выполнено**

 **- благоустройство (покраска дет.площадки, май**

 **ремонт и побелка цоколя) июнь выполнено**

- ревизия кранов в подвале август выполнено

 - замена и ревизия Эл.щитовых 1 и 2 подъездов июнь выполнено

 - ремонт вх. Дерев.дверей сентябрь выполнено

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**