**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. П.Поручикова, 4 а/в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 !

**- ремонт окон в подъезде август выполнено**

- ревизия и замена Эл.плафонов по этажам в теч.года выполнено

- уборка мусора в подвале май-июнь выполнено

- частичная замена канализ.трубы в квартирах в теч.года выполнено

- частичная замена ХГВ в квартирах в теч.года выполнено

**- установка уличное освещение с торца февраль выполнено**

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**