**МЕРОПРИЯТИЯ**

 по подготовке жилого фонда к отопительному

 сезону на 2014 год

 по адресу : г. Бодайбо, ул. П.Поручикова, 4 а/в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

 1 ! 2 ! 3 !

 **- ремонт окон в подъезде август выполнено**

 - ревизия и замена Эл.плафонов по этажам в теч.года выполнено

 - уборка мусора в подвале май-июнь выполнено

 - частичная замена канализ.трубы в квартирах в теч.года выполнено

 - частичная замена ХГВ в квартирах в теч.года выполнено

 **- установка уличное освещение с торца февраль выполнено**

 **Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**