**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. П.Поручикова, 4 б/а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 !

**- ремонт отмостки ,швов июль выполнено**

**- частичная замена стояков ХГВ в комнатах в теч.года выполнено**

**- частичная замена канализационных стояков в теч.года выполнено**

**- ремонт окон в подъезде (вторая нитка) август выполнено**

**- установка уличного светильника - 1 шт. февраль выполнено**

- уборка мусора в повале июнь частично

- установка батареи в подъезде на 1,2 этажах июнь выполнено

- частичная замена канализации в подвале сентябрь выполнено

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**