**МЕРОПРИЯТИЯ**

 по подготовке жилого фонда к отопительному

 сезону на 2014 год

 \_ по адресу: г. Бодайбо, ул. П.Поручикова,4-а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

 1 ! 2 ! 3 !

**П.Поручикова, 4-А**

 **- установка светильника уличного - 2 шт. февраль выполнено**

 - ремонт ступенек и полов в общ.коридорах май-июль выполнено

  **-** ремонт,утепление входных дверей август **выполнено**

 - уборка подвала февраль частично вып.

 - частичная замена стояков ХГВ и канализ. в комн. январь-июль выполнено

 - частичная замена канализ.трубы в подвале в теч.года выполнено

 - установка батареи в подъезде на 1,2 подъездах август выполнено

 - остекление окон в подъездах сентябрь выполнено

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**