**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

\_ по адресу: г. Бодайбо, ул. П.Поручикова,4-а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 !

**П.Поручикова, 4-А**

**- установка светильника уличного - 2 шт. февраль выполнено**

- ремонт ступенек и полов в общ.коридорах май-июль выполнено

**-** ремонт,утепление входных дверей август **выполнено**

- уборка подвала февраль частично вып.

- частичная замена стояков ХГВ и канализ. в комн. январь-июль выполнено

- частичная замена канализ.трубы в подвале в теч.года выполнено

- установка батареи в подъезде на 1,2 подъездах август выполнено

- остекление окон в подъездах сентябрь выполнено

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**