**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. Таежная, 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 ! 4

**Таежная, 1-**

**- замена ХГВ в теч.года выполнено**

**- замена крыльца – 2 шт. июнь выполнено**

**- ревизия Эл.проводки, щитков май-август выполнено**

**- ревизия кранов на вводе август выполнено**

**- частичный ремонт заваленки сентябрь выполнено**

**- установка туалета июль выполнено**

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**