**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. Таежная, 13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 ! 4

**- замена Эл.щитка в общем коридоре, ремонт**

**проводки май выполнено**

**- завоз опилок, отлета (по заявлению жильцов) июнь выполнено**

**- частичная замена ГВ июль выполнено**

**- частичный ремонт крыши июль-август выполнено**

**- замена кранов в теплопункте сентябрь выполнено**

**- замена крыльца июль выполнено**

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**