**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. Таежная, 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 ! 4

**- замена ХГВ июль выполнено**

**- замена крыльца – 1 шт. июнь выполнено**

**- ревизия Эл.проводки, щитков май-август выполнено**

**- ревизия кранов на вводе август выполнено**

**- частичный ремонт заваленки сентябрь выполнено**

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**