**МЕРОПРИЯТИЯ**

по подготовке жилого фонда к отопительному

сезону на 2014 год

по адресу : г. Бодайбо, ул. Таежная, 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

1 ! 2 ! 3 ! 4

**- ревизия Эл.проводки в общем коридоре июнь выполнено**

**- установка дерев.общего туалета июль выполнено**

**- ревизия кранов в теплопункте август выполнено**

**- частичный ремонт крыши (рубероидом) август-сент. выполнено**

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**