**МЕРОПРИЯТИЯ**

 по подготовке жилого фонда к отопительному

 сезону на 2014 год

 по адресу : г. Бодайбо, ул. Таежная, 8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ объект ! наименование работ ! срок выполнения ! Выполн.

 1 ! 2 ! 3 ! 4

 **- замена Эл.щитка в общем коридоре июнь выполнено**

 **- ремонт заваленки (опилки,отлет) июль выполнено**

 **- ревизия кранов в теплопункте август выполнено**

 **- частичный ремонт крыши (рубероидом) август-сент. Выполнено**

 **- замена ГВ в комнатах по заявлению жильцов июнь-август выполнено**

**Директор ООО «Надежда» Мутовина Т.К.**