**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы по итогам работы за 2021 год**

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программ «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 3 подпрограммы, основными целями программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, улучшение качественных показателей дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, в том числе:

- Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети»

- Подпрограмма «Дорожный фонд»

- Подпрограмма «Транспортное обслуживание»

 **Основное мероприятие**: «Капитальный ремонт/ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений.

 **Основное мероприятие**: «Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них».

 **Основное мероприятие**: Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог.

 **Основное мероприятие**: Совершенствование деятельности по организации дорожного движения (Установка и замена дорожных знаков, установка ограждений дорожного полотна, приобретение и монтаж искусственных неровностей).

 **Основное мероприятие**: Реализация перечня проектов «Народные инициативы» предусмотрено финансирование.

Анализ показателей результативности

муниципальной программы, достигнутых за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
| Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети» |
| ... | Показатель результативности 1.1.(Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети) | % | 20 | 20 | Основными причинами снижения роста ДТП контроль за обеспечением БДД со стороны ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» в 2021 году |
| ... | Показатель результативности 1.2.(готовность проектно-сметной документации) | % | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» |
| ... | Показатель результативности 1.1 (Доля капитально отремонтированных дорог.) | тыс.м2 | 0 | 0 |  |
| ... | Показатель результативности 1.2. (Площадь обслуживаемых автомобильных дорог местного значения (усовершенствованное покрытие)) | Тыс. м2 | 96,51 | 96,51 |  |
| Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»  |
| ... | Показатель результативности 1.1.( Регулярность движения автобусов по социально значимым маршрутам) | % | 100 | 100 | - |

 Основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2021 году на территории Бодайбинского муниципального образования, а также ассигнования, предусмотренные в рамках Государственной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы государственной программы Иркутской области реализованы в полном объеме

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» | 754,3 | 701,2 | 0,93 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» | 47096,3 | 43721,9 | 0,93 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» | 11930,5 | 11594,3 | 0,97 |

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | **«Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети»** |
| 2 | Оплата работ по замене дорожных знаков | Местный бюджет | 428,2 | 375,3 | по результатам аукциона |
|  | Оплата услуг по внесению изменений в существующий комплекс схемы дорожного движения | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение искусственных неровностей, ограждений дорожного полотна | Местный бюджет | 326,1 | 325,9 | по результатам аукциона |
|  |  Подготовка территории и строительство площадки ППВК | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | **754,3** | **701,2** |  |
| 2. | **«Дорожный фонд»** |
| 2.1 | Оплата работ за содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог | Местный бюджет | 21190,9 | 17816,6 | по фактически выполненным работам (не исполнение условий контракта в летний период, строительство ледовой переправы) |
| 2.2 | Оплата работ за капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений  | Местный бюджет | 25905,4 | 25905,3 | по результатам аукциона |
| 2.3 | Оплата услуг по экспертизе качества асфальтобетонного покрытия | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.4. | Оплата работ по содержанию автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Оплата работ по ремонту автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | **47096,3** | **43721,9** |  |
| 3 | **«Транспортное обслуживание»** |
| 3.1 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам | Местный бюджет | 11581,9 | 11245,7 | По фактически оказанным услугам |
| 3.2 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам | Местный бюджет | 348,6 | 348,6 |  |
|  | ИТОГО |  | **11930,5** | **11594,3** |  |

 **Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

 Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Бодайбо не предусмотрено.

**Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

 Внесены изменения постановлением администрации [от 16.02.2015 г. № 64-п](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/postanovlenie_ot_16.02.2015_g.__64_p.doc); [от 27.11.2015 г. № 722-](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanovlenie_ot_27.11.2015_g.__722_p.docx)п от [11.05.2016 г. № 338-п](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/postanovlenie_ot_11.05.2016_g.__338_p.docx); от [15.06.2016 г. № 429-п](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/postanovlenie_ot_15.06.2016_g.__429_p.docx); [от 19.12.2016 г. № 1182-пп](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanovlenie_ot_19.12.2016_g.__1182_pp.docx); [от 22.05.2017 г. № 562-п](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanovlenie_ot_22.05.2016_g.__562_p.docx), [08.11.2017 г. № 1167-п](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Post.__1167_p_ot_08.11.2017_g.docx); [от 04.12.2019 г. № 961-пп](http://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie_ot_04.12.2019_g.__961_pp.doc), 06.02.2020 г. № 324-пп, 11.02.2021 г. № 35-п

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022, является эффективной. К эффективности = 0,9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя результативности (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| **«Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети»** | 1 | 0,97 | 0,97 |
| **«Дорожный фонд»** | 1 | 0,93 | 0,93 |
| **«Транспортное обслуживание»** | 1 | 0,97 | 0,97 |
| **ИТОГО** | 1 | 0,93 | 0,93 |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев