**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2018 год**

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2018 г.

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 5 подпрограмм, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Чистая вода» на 2015-2022 годы;

- «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы.

- «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы.

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предоставлена, субсидия из бюджета Иркутской области на проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2018-2019 гг.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

- Выполнение работ по проектированию канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора протяженностью 2000 м

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Выполнение работ по приобретению и установке приборов учета тепловой энергии г. Бодайбо, ул. Урицкого, 15

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов.

5. В подпрограмме 5 не предусмотрено финансирование за счет средств бюджета муниципального образования.

**2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
|
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 100,00 | - | - | Паспорт готовности к отопительному периоду 2018/2019 г №023/3455/2018/П |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 53,00 | 53,00 | 1,00 | 0 | ремонт сетей теплоснабжения |
| 3 | снижение потребности в энергоресурсах | т.руб. | 267,3 | 267,03 | - | - | Увеличение потребности в ТЭР связано с переводом котельной «Металлистов» и № 7 на твердое топливо |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,00 | 5,00 | 3,0 | - | На уровне 2017 г. |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 47,00 | 47,00 | - | - | ремонт сетей водоснабжения |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | строительство сетей водоотведения | км. | - | - | - | - | Проектирование сетей и КНС. строительство сетей водоотведения не велось |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 38 | 38 | - | - | ремонт сетей водоотведения |
| **Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | доля объемов электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе | % | 60 | 60 | - | - | Ведутся работы в рамках муниципального контракта.  Бюджет 2017-2018 гг. |
| 2 | доля объемов тепловой энергии и воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | - | - | Оснащение приборами коммунального ресурса в рамках данного мероприятия не проводились. |
| **Подпрограмма 5. «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | шт. | 120 | 118 | -2 | 1,67 |  |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2018 году)**

1. В рамках реализации подпрограммы 2 реализовано частично:

- Развитие системы водоснабжения: Реализация первоочередных мероприятий по ремонту систем и объектов водоснабжения - не представлена гос. экспертиза на объекты подлежащие ремонту.

2. В рамках реализации подпрограммы 3 реализовано частично:

- проектированию канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора протяженностью 2000 м – проектные работы предусматривает финансирование за 2 года в связи со сроками проведения работ по проектированию и прохождению гос.экспертизу.

Не реализация (частичная реализация) мероприятий не повлияли на коммунальную инфраструктуру города.

**4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Иркутской области | 10 072,4 | 9724,7 | - | - |  |
| бюджет Бодайбинского МО | 3 357,5 | 3241,6 | 376,3 |  | Поставка 2018 г., документы 2019 г. |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | Развитие системы водоснабжения: Реализация первоочередных мероприятий по ремонту систем и объектов водоснабжения | бюджет Бодайбинского МО | 1787,7 | 0 | - | - | Не представлена гос. экспертиза на объекты подлежащие ремонту |
|
| 2 | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина | бюджет Бодайбинского МО | 836,42 | 520,142 | 316,274 | - | По итогам аукциона |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | проектированию канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора протяженностью 2000 м | бюджет Бодайбинского МО | 4 289,4 | 884,863 | 3401,536 |  | Контракт на 2 года, освоение за 2018 г. 100% |
| Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 9 722,0 | 9 206,23 | 515,77 |  | Программа расселение ветхого и БАМ |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | | | |
| 2 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 335,67 | 335,67 | - | - |  |
| 3 | Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов | бюджет Бодайбинского МО | 5624,96 | 4949,04 | 675,915 | - | По итогам аукциона |
| **Подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** | | | | | | | |
| 1 | Информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 | - | - |  |

**5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

**6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.08.2016 г № 610-пп о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 01.09.2016 г № 687-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.12.2016 г № 1140-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

4. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 08.11.2017 г № 1168-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

5. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.12.2018 г № 1121-пп о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г № 325-п, является эффективным, К эффективности =0,83

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | | | |
|
|
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 1 | 0,96 | 1,0 |
| подпрограмма 2 «Чистая вода» на 2015-2022 годы | 1 | 0,62 | 0,6 |
| подпрограмма 3 . «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 1 | 0,72 | 0,7 |
| подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 1 | 0,88 | 0,88 |
| подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы | 1 | 1 | 1 |

**8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

**Начальник отдела по вопросам ЖКХ,**

**строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев**

т. 5-22-24