**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.01.2015 г. г. Бодайбо № 37-пп

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.05.2014 г. № 260-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.05.2014 г. № 260-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы» (далее - муниципальная программа), изложив муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 03.09.2014 г. № 409-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.05.2014 г. № 260-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

**И.О. ГЛАВЫ Г.И. БОГИНСКАЯ**

*Опубликовано в газете «Бодайбинские ведомости» от 07.02.2015 г. № 3 (84), стр. 43-48*

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения от 28 января 2015 г. № 37-пп

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы»**

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки муниципальной программы | Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бодайбинского городского поселения:   1. Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодайбинского городского поселения. 2. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения. 3. Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения. 4. Финансовое управление администрации Бодайбинского городского поселения. |
| 3 | Цель муниципальной программы | Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования, ликвидация жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 года |
| 4 | Задачи муниципальной программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не пригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа,ликвидация жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 года |
| 5 | Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |
| 6 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий планируемый объем финансирования программы составляет **286 881 109** руб., из них:  - объем средств из федерального бюджета, необходимый для реализации программы, составляет 44 786 906 руб., в том числе по годам:  2014 г.- 15 610 368 руб.;  2015 г.- 29 176 538 руб.;  2016 г.- в рамках объемов, предусмотренных подпрограммой «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.  - объем средств из областного бюджета, необходимый для реализации программы, составляет 234 799 704 руб., в том числе по годам:  2014 г.- 19 355 199 руб.;  2015 г.- 182 338 358 руб.;  2016 г. - 33 106 147 руб.  -объем средств местного бюджета, необходимый для реализации программы, составляет7 294 499 руб., в том числе по годам:  2014 г. - 1 592 672 руб.;  2015 г. - 4 356 191 руб.;  2016 г. – 1 345 636 руб. |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество переселенных семей - 144 семьи.  2. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства – 8,0 тыс. кв.м.  3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа – 7,8 тыс. кв.м. |

**РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

Строительство Байкало-Амурской магистрали (далее – БАМ) осуществлялось более 30 лет назад, но до настоящего времени в зоне БАМа находятся в эксплуатации построенные для строителей БАМа временные сборно-щитовые дома, жилые вагончики.

Существовавшая в годы строительства БАМа жилищная проблема решалась путем возведения временных поселков контейнерного типа со сборно-щитовыми домами, которые предназначались для строителей, геологоразведочных и изыскательских экспедиций, осуществлявших свою деятельность в зоне БАМа. Временные поселки существуют до сих пор, несмотря на то, что согласно документации они были предназначены для жилья на несколько лет - на период строительства БАМа.

Бодайбинское муниципальное образование входит в состав муниципальных районов, на территории которых в период строительства БАМа располагались производственные базы строительных организаций и временные жилые помещения для строителей, которые эксплуатируются до настоящего времени.

Прекращение финансирования строительства в зоне БАМа привело к тому, что объемы постоянного жилищного фонда на территории Иркутской области, построенного для обслуживания БАМа и социальной инфраструктуры поселков, не позволили разместить строителей, оставшихся после остановки работ на БАМе. Поэтому они вынуждены проживать в сборно-щитовых домах, срок амортизации которых давно истек, имеет высокую степень износа и не соответствует нормативным условиям проживания.

Программа направлена на создание благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства на территории Бодайбинского муниципального образования, что будет способствовать развитию строительной отрасли и достижению целей социально-экономического развития г. Бодайбо.

Жилищный фонд, расположенный в зоне БАМа, признанный на   
1 января 2012 года в установленном порядке непригодным для проживания, и (или) жилищный фонд с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования составляет 15 935,22 кв. метров, в нем проживает 772 человека, (323 семьи).

# РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи ПРОГРАММЫ, сроки и этапы выполнения

Целью муниципальной программы является обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования.

Задачей муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не пригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 г., расположенных в зоне БАМа.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

2.1. Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства в ходе реализации программы (8,0 тыс. кв.м.)

2.2. Доля семей, переселенных из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания (144 семьи, или 44 % от общего количества семей, нуждающихся в переселении по состоянию на 01.01.2012 года)

2.3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда (7,8 тыс. кв.м. или 48,9 % от существующего непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа, признанного таковым на 01.01.2012 г.).

2.4. Срок реализации программы - с 2014 по 2016 годы.

**РАЗДЕЛ 3. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию рисков:

1.Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетных источников финансирования;

2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

# РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и средств местного бюджета. Предполагается, что общий объем финансирования муниципальной программы составит рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, в рублях | | | |
| За весь период реализации | В том числе по годам | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего: в том числе: | **286 881 109** | **36 558 239** | **215 871 087** | **34 451 783** |
| Федеральный бюджет | 44 786 906 | 15 610 368 | 29 176 538 | \* |
| Областной бюджет | 234 799 704 | 19 355 199 | 182 338 358 | 33 106 147 |
| Местный бюджет | 7 294 499 | 1 592 672 | 4 356 191 | 1 345 636 |

**\*Примечание:** в рамках объемов, предусмотренных подпрограммой «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежат уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджетов всех уровней.

**РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

Основное мероприятие муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий по строительству (приобретению) нового жилья.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответсственный исполнитель | Источники финансиро-  вания | Объем финансиро-  вания, всего тыс. руб. | В том числе по годам | | | Показатель результатив-  ности программы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Цель:** Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования, ликвидация жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 года | | | | | | | |
| **Задача:** Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа, ликвидация жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 года | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие:  1.1.Строительство нового жилья, в том числе: приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве | Администрация Бодайбинского городского поселения | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 44 786,906  234 799,704  5 989,499 | 15 610,368  19 355,199  1 592,672 | 29 176,538  182 338,358  3 721,191 | \*  33 106,147  675,636 | объем введенного в эксплуатацию нового жилья кв.м.  Доля переселенных семей  Площадь снесенного аварийного жилищного фонда-  кв.м. |
| 1.2.Разработка проектно- сметной документации | Администрация Бодайбинского городского поселения | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | -  -  620,0 | -  -  - | -  -  285,0 | -  -  300,0 |
| 1.3.Снос аварийного жилья, расположенного в зоне БАМ | Администрация Бодайбинского городского поселения | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | -  -  720,0 | -  -  - | -  -  350,0 | -  -  370,0 |
| **Итого:**  **В том числе**  **по источникам финансирования** |  | **Федеральный бюджет**  **Областной бюджет**  **Местный бюджет** | **286 881,109**  **44 786,906**  **234 799,704**  **7 294,499** | **36 558,239**  **15 610,368**  **19 355,199**  **1 592,672** | **215 871,087**  **29 176,538**  **182 338,358**  **4 356,191** | **34 451,783**  **\***  **33 106,147**  **1 345,636** |

**\*Примечание**: в рамках объемов, предусмотренных подпрограммой «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014-2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Строительство (приобретение) жилых помещений осуществляется в соответствии с условиями и сроками заключенного муниципального контракта. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Реализация программы включает в себя формирование местной нормативно- методической базы, определяющей условия переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМ. Расселение непригодных для проживания жилых помещений осуществляется в соответствии с очередностью, устанавливаемой реестрами аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года. В течение года после расселения жилищного фонда, непригодного для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, расположенного в зоне БАМа, Бодайбинское муниципальное образование осуществляет его снос, в месячный срок после сноса предоставляет в министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, документ, подтверждающий снос.

**РАЗДЕЛ 6.** **МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

Порядок переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа определен статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане в случае признания жилого помещения непригодным для проживания граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, соответствующим установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Порядок изъятия у собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования определен статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Требования к жилому помещению, порядок признания жилого помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47. В рамках указанных нормативных правовых актов реализуются мероприятия по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМ.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (приобретаемого) в рамках программы рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации на первый квартал года, в котором планируется реализация программы.

**РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В соответствии с целями программы основным критерием оценки ее эффективности должны стать количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа, объем вновь построенного жилья и ликвидированного непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1. Снижение количества семей, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания с 323 семей в 2012 году до 179 в 2016 году.

2. Ввод нового жилья, площадью 8,0 тыс. кв.м.

3.Ликвидация 7,8 тыс. кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа.

Социальный эффект реализации программы состоит в улучшении жилищных условий 144 семей, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде, расположенном в зоне БАМа на территории Бодайбинского муниципального образования.

Подготовил:

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам

|  |  |
| --- | --- |
| И.В. Верницкая |  |

|  |
| --- |
| Приложение  к муниципальной программе «Переселение  граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы» |

**Реестр**

**жилищного фонда, отнесенного к жилью в зоне БАМа, расположенного на территории Бодайбинского муниципального образования, признанного аварийным по состоянию на 01 января 2012 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого помещения | Год  ввода | Этажность | Процент износа | Общая  площадь  жилых помещений (кв.м.) | Кол-во  семей/чел. | Реквизиты документа о признании дома аварийным, № и дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Таежная, 1 | 1986 | 1 | 90 | 318,96 | 7/23 | № 83/1-пп от 21.02.2011г. |
| 2 | Таежная, 3 | 1985 | 1 | 90 | 278,4 | 9/21 | № 83/1-пп от 21.02.2011г. |
| 3 | Таежная, 6 | 1986 | 1 | 95 | 216,6 | 7/19 | № 83/1-пп от 21.02.2011г. |
| 4 | Таежная, 7 | 1986 | 1 | 99 | 271,85 | 6/15 | № 83/1-пп от 21.02.2011г. |
| 5 | Таежная, 8 | 1986 | 1 | 95 | 234,4 | 8/18 | № 83/1-пп от 21.02.2011г. |
| 6 | Таежная, 13 | 1989 | 1 | 98 | 375,27 | 13/38 | № 83/1-пп от 21.02.2011г. |
| 7 | Солнечная, 3 | 1987 | 1 | 98 | 228,89 | 4/11 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 8 | Солнечная,4 | 1988 | 1 | 98 | 235,71 | 5/13 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 9 | Солнечная,5 | 1988 | 1 | 98 | 267,93 | 6/11 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 10 | Солнечная, 6 | 1988 | 1 | 98 | 263,8 | 7/12 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 11 | Солнечная, 7 | 1988 | 1 | 98 | 273,77 | 4/11 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 12 | Солнечная, 12 | 1988 | 2 | 98 | 767,81 | 16/38 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 13 | Солнечная, 14 | 1988 | 2 | 98 | 773,61 | 14/27 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 14 | Таежная, 17 | 1988 | 2 | 98 | 536,26 | 12/20 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 15 | Таежная, 21 | 1989 | 2 | 98 | 510,20 | 11/26 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 16 | Таежная, 23 | 1990 | 2 | 98 | 547,63 | 12/25 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 17 | Таежная, 27 | 1990 | 2 | 98 | 439,2 | 8/21 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 18 | Таежная, 29 | 1991 | 2 | 98 | 511,85 | 8/16 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 19 | 60 лет Октября,79 | 1989 | 2 | 98 | 608,08 | 12/34 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 20 | Лесная,79 | 1990 | 2 | 98 | 306,91 | 6/13 | № 482/1-пп от 09.09.2011г. |
| 21 | 60 лет Октября,78 | 1988 | 2 | 95 | 616,74 | 12/29 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 22 | 60 лет Октября,81 | 1989 | 2 | 95 | 630,93 | 12/36 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 23 | МК-135, дом 64 | 1991 | 2 | 90 | 690,01 | 12/35 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 24 | МК-135, дом 67 | 1991 | 2 | 90 | 572,5 | 12/27 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 25 | МК-135, дом 69 | 1992 | 2 | 90 | 620,8 | 12/25 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 26 | МК-135, дом 70 | 1992 | 2 | 90 | 799,2 | 14/38 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 27 | МК-135, дом 71 | 1992 | 2 | 90 | 704,4 | 12/36 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 28 | МК-135, дом 72 | 1993 | 2 | 90 | 620,60 | 12/22 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 29 | МК-135, дом 73 | 1993 | 2 | 90 | 691,61 | 12/24 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 30 | МК-135, дом 74 | 1991 | 2 | 90 | 619,9 | 12/31 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 31 | МК-135,дом 75 | 1990 | 2 | 95 | 781,4 | 14/33 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
| 32 | МК-135,дом 78 | 1990 | 2 | 95 | 620,0 | 12/24 | № 173/1-пп от 06.04.2011г. |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **15 935,22** | **323/772** |  |

Подготовил:

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам

И.В. Верницкая