**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05.11.2020 г. г. Бодайбо № 642-р

Об утверждении плана-графика перехода администрации Бодайбинского городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года

В целях обеспечения комплексного подхода по организации перехода исполнительных органов государственной власти Иркутской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 31 июля 2020 года № 679-рп «О переходе исполнительных органов государственной власти Иркутской области на использование отечественного офисного программного обеспечения», методическими рекомендациями, утвержденными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года № 335, руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

1. Утвердить план-график перехода администрации Бодайбинского городского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года согласно приложению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за организацию работы по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года - заместителя главы Бодайбинского городского поселения Кузнецову О.К.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "www.uprava-bodaibo.ru "

**ГЛАВА А.В. ДУБКОВ**

УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации

Бодайбинского городского поселения от 05.11.2020 г. № 642-р

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА АДМИНИСТРАЦИИ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест, от общего объема используемых офисных пакетов, % | Не менее  70 | Не менее  75 | Не менее  80 |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, устанавливаемого и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователей от общего количества используемых операционных систем, % | Не менее  50 | Не менее  55 | Не менее  60 |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей, % | Не менее 70 | Не менее 75 | Не менее 80 |
| 4. | Справочно-правовые системы | Доля пользователей, использующих отечественные справочно-правовые системы, от общего числа пользователей, % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Программное обеспечение систем электронного документооборота | Доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, в % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя, от общего объема используемых средств антивирусной защиты, % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей, использующих отечественные интернет-браузеры, от общего числа пользователей, в % | Не менее 50 | Не менее 60 | Не менее  80 |
| 8. | Геоинформационные системы | Доля используемых отечественных геоинформационных систем от общего объема геоинформационных систем , % | Не менее 90 | 100 | 100 |