Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования»                 на 2023-2027 годы за 2025 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.12.2023 г. № 1035-п

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

- «Освещение» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы.

- «Праздничное и тематическое оформление» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

##### - «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

##### В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.

- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников;

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.

- Строительство линий уличного освещения;

- Содержание линий уличного освещения.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.

5. В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.

6. В рамках реализации подпрограммы 6 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»

- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции

2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2025 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности |  | Значение показателя |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00 | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, |
| 3 | Процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству | % | 80,00 | 80% | В сравнении с 2024 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территорий общественных мест |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00 | 100,00 | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки |
| Подпрограмма 3 «Освещение территории Бодайбинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| Подпрограмма 5 «Праздничное и тематическое оформление» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | % | 100 | 100 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |
| Подпрограмма 6 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и распространение листовок | Да/нет | Да | Да |  |

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2024 году

| № | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» | 45 087,3 | 22 505,4 | 0,49 |
| 2. | «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» | 2 061,9 | 2 038,6 | 0,98 |
| 3. | «Освещение территории Бодайбинского муниципального образования» | 10 926,6 | 9 904,7 | 0,90 |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» | 4 929,5 | 3 484,0 | 0,70 |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление» территории Бодайбинского муниципального образования» | 4 617,3 | 4 280,6 | 0,92 |
| 6 | " Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО территории Бодайбинского муниципального образования " | 130,1 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  | 67 752,7 | 42 213,3 | 0,62 |

4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2025 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 12 135,6 | 10 782,4 | По факту исполнения |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства |  | 3 795,4 | 2 425,5 | По факту исполнения |
| 4 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления |  | 29 156,3 | 9 297,5 | По факту исполнения |
|  | ИТОГО |  | 45 087,3 | 22 505,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 1 558,6 | 1 558,6 | По результатам аукционов. |
| 2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 503,3 | 480,0 | договор |
|  | ИТОГО |  | 2 061,9 | 2 038,6 |  |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 2 331,4 | 2 092,8 | По результатам аукционов |
| 2 | Содержание линий уличного освещения |  | 6107,5 | 5906,2 | По результатам аукционов |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение |  | 2487,7 | 1905,6 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 10 926,6 | 9 904,6 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание мест захоронений | бюджет МО | 4 929,5 | 3 484,1 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 4 929,5 | 3484,1 |  |
| Подпрограмма 5 «Праздничное и тематическое оформление территории» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 4 542,4 | 4 206,7 | По результатам аукционов |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий |  | 74,9 | 74,0 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 4 617,3 | 4 280,7 |  |
| Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции | бюджет МО | 89,0 | 0 |  |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике |  | 41,1 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | 130,1 | 0 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Внесены изменения постановлением администрации  от 28.12.2025 г. № 1066-п.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы, является эффективной. К эффективности = 0,90.

| 8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | 1 | 0,74 | 0,74 |
| Подпрограмма 3 «Освещение» | 1 | 0,86 | 0,86 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» | 1 | 0,88 | 0,88 |
| Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО | 1 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы | 1 | 0,90 | 0,90 |

Муниципальная программа оценивается как эффективная.

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Заместитель главы                                                                                                  Одинцев А.А.