УТВЕРЖДАЮ:

Глава Бодайбинского

городского поселения

_____________А.В. Ботвин

«_______» ________2025 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2024 год.

На 2024 год ввиду отсутствия финансирования работы по сносу не предназначенных строений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, не производились.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2024 год неэффективная.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам                                                                                    А.С. Селедцова

Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы», достигнутых за 2024 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | Факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество переселенных семей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Снос непредназначенных для проживания строений | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2024 год.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Отклонение, |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: 1.1 Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, проживающими в не предназначенных для проживания строениях 1.2 Строительство жилых помещений, в том числе завершение ранее начатого строительства. | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 10 0 |  |
| Всего по программе: |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Приложение 9

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | - |
| Уровень эффективности удовлетворительный | - |
| Эффективная | - |
| Высокоэффективная | - |

Сдц =(Сдп1+Сдп2) /2=

Сдп1=

Сдп2=

Уф= Фп/Фф=

Эмп=Сдц*Уф =

Исп. Селедцова