Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования»                  на 2023-2027 годы за 2024 год
Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2022 г. № 948-п
1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде
Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:
- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;
- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;
- «Освещение» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;
- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы.
- «Праздничное и тематическое оформление» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;
- «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;1.
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:
- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.
- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления
2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:
- Содержание клумб и цветников;
- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.
3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.
- Строительство линий уличного освещения;
- Содержание линий уличного освещения.
4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:
- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.
5. В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрено:
- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.
6. В рамках реализации подпрограммы 6 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»
- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции
2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2024 году.
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	 
	Значение показателя 
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы

	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство территории 

	1
	Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству
	%
	100,00 
	100%
	активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города.

	2
	Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей
	%
	100,00
	100,00
	Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, 

	3
	Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке
	%
	80,00
	80%
	В сравнении с 2022 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне.

	Подпрограмма 2 «Озеленение территорий общественных мест 

	1
	Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями
	%
	100,00
	100,00
	Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки 

	Подпрограмма 3 «Освещение территории Бодайбинского муниципального образования»

	1
	Уровень обеспеченности сетями наружного освещения
	%
	68,00
	68,00
	 

	Подпрограмма 4 Развитие сферы похоронного дела 

	1
	Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню
	%
	100
	100
	Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью.

	2
	Информация о произведенных захоронениях
	%
	100
	100
	Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении

	Подпрограмма 5 «Праздничное и тематическое оформление» 

	1.
	Приобретение и установка элементов праздничного оформления 
	%
	100
	100
	Приобретение и установка элементов праздничного оформления

	Подпрограмма 6 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО 

	
	Изготовление и распространение листовок
	Да/нет
	Да
	Да
	


3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2024 году
	№
	Наименование подпрограмм
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования»
	28 180,03
	25 368,28
	0,90

	2.
	«Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования»
	1 789,21
	1 326,91
	0,74

	3.
	«Освещение территории Бодайбинского муниципального образования»
	6 526,48
	5 641,38
	0,86

	4.
	«Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования»
	2 058,81
	1 854,85
	0,90

	5
	«Праздничное и тематическое оформление» территории Бодайбинского муниципального образования»
	1 256,11
	1 100,29
	0,88

	6
	" Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО территории Бодайбинского муниципального образования "
	0
	0
	0

	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы
	39 810,81
	
35 291,72

	0,89


4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2024 году
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Причина неисполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	Подпрограмма 1 «Благоустройство»

	1
	Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства
	бюджет МО

	10800,09
	10661,01
	По факту исполнения

	2
	Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства
	
	3157,27
	2456,62
	По факту исполнения

	4
	Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления
	
	14222,66
	12250,65
	По факту исполнения

	
	ИТОГО
	
	28180,02
	25368,28
	

	Подпрограмма 2 «Озеленение»

	 1
	Содержание клумб и цветников
	бюджет МО
	1291,05
	948,91
	По результатам аукционов.


	
	
	
	
	
	

	 2
	Формовочная и санитарная обрезка деревьев
	бюджет МО
	498,16
	378,00
	договор

	
	ИТОГО
	
	1789,21
	1326,91
	

	Подпрограмма 3 «Освещение»

	1
	Строительство линий уличного освещения
	бюджет МО
	600,00
	228,01
	 По результатам аукционов

	2
	Содержание линий уличного освещения
	
	3886,78
	3879,05
	 По результатам аукционов

	3
	Стоимость эл. энергии на уличное освещение
	
	2039,70
	1534,32
	Энергосберегающие технологии

	
	ИТОГО
	
	6 526,48
	5 641,38
	

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»

	1
	Содержание мест захоронений
	бюджет МО
	2058,81
	1854,85
	По результатам аукционов

	
	ИТОГО
	
	2058,81
	1854,85
	

	Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»

	1
	Приобретение и установка элементов праздничного оформления
	бюджет МО
	1185,8
	1040,29
	По результатам аукционов

	2
	Проведение конкурсных мероприятий
	
	70,31
	60,00
	По результатам аукционов 

	
	ИТОГО
	
	1265,11
	1100,29
	

	Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО"

	1
	Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции
	бюджет МО
	0,90
	0
	 

	2
	Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике
	
	0,90
	0
	

	
	ИТОГО
	
	0,180
	0
	



5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.
Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.
6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.
Внесены изменения постановлением администрации  от 26.12.2024 г. № 1776-п.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы, является эффективной. К эффективности = 0,90.
	

8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы

	

	

	Наименование подпрограмм
	Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп)
	Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп)
	Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф)

	Подпрограмма 1 «Благоустройство»
	1
	0,90
	0,90

	Подпрограмма 2 «Озеленение»
	1
	0,74
	0,74

	Подпрограмма 3 «Освещение»
	1
	0,86
	0,86

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»
	1
	0,90
	0,90

	Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»
	1
	0,88
	0,88

	Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО
	1
	0
	0

	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы
	1
	0,90
	[bookmark: _GoBack]0,90


Муниципальная программа оценивается как эффективная.
8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.


Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
строительства, благоустройства и транспорта                                                          Ушакова И.В.


