Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования»                  на 2023-2027 годы за 2024 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2022 г. № 948-п

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

- «Освещение» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы.

- «Праздничное и тематическое оформление» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;

##### - «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО» территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы;1.

##### В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.

- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников;

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.

- Строительство линий уличного освещения;

- Содержание линий уличного освещения.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.

5. В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.

6. В рамках реализации подпрограммы 6 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»

- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции

2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2024 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности |  | Значение показателя |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00 | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00 | 80% | В сравнении с 2022 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| Подпрограмма 2 «Озеленение территорий общественных мест |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00 | 100,00 | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки |
| Подпрограмма 3 «Освещение территории Бодайбинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 68,00 | 68,00 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие сферы похоронного дела |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| Подпрограмма 5 «Праздничное и тематическое оформление» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | % | 100 | 100 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |
| Подпрограмма 6 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и распространение листовок | Да/нет | Да | Да |  |

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2024 году

| № | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» | 28 180,03 | 25 368,28 | 0,90 |
| 2. | «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» | 1 789,21 | 1 326,91 | 0,74 |
| 3. | «Освещение территории Бодайбинского муниципального образования» | 6 526,48 | 5 641,38 | 0,86 |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» | 2 058,81 | 1 854,85 | 0,90 |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление» территории Бодайбинского муниципального образования» | 1 256,11 | 1 100,29 | 0,88 |
| 6 | " Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО территории Бодайбинского муниципального образования " | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  | 39 810,81 | 35 291,72 | 0,89 |

4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2024 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 10800,09 | 10661,01 | По факту исполнения |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства |  | 3157,27 | 2456,62 | По факту исполнения |
| 4 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления |  | 14222,66 | 12250,65 | По факту исполнения |
|  | ИТОГО |  | 28180,02 | 25368,28 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 1291,05 | 948,91 | По результатам аукционов. |
| 2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 498,16 | 378,00 | договор |
|  | ИТОГО |  | 1789,21 | 1326,91 |  |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 600,00 | 228,01 | По результатам аукционов |
| 2 | Содержание линий уличного освещения |  | 3886,78 | 3879,05 | По результатам аукционов |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение |  | 2039,70 | 1534,32 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 6 526,48 | 5 641,38 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание мест захоронений | бюджет МО | 2058,81 | 1854,85 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 2058,81 | 1854,85 |  |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 1185,8 | 1040,29 | По результатам аукционов |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий |  | 70,31 | 60,00 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 1265,11 | 1100,29 |  |
| Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции | бюджет МО | 0,90 | 0 |  |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике |  | 0,90 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | 0,180 | 0 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Внесены изменения постановлением администрации  от 26.12.2024 г. № 1776-п.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы, является эффективной. К эффективности = 0,90.

| 8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | 1 | 0,74 | 0,74 |
| Подпрограмма 3 «Освещение» | 1 | 0,86 | 0,86 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» | 1 | 0,90 | 0,90 |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» | 1 | 0,88 | 0,88 |
| Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО | 1 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы | 1 | 0,90 | 0,90 |

Муниципальная программа оценивается как эффективная.

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                          Ушакова И.В.