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Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» (далее-  муниципальная программа) за 2023 год

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.
На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» сумма бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы, составила 4587,66 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 года по решениям суда исполнение составило 3978,42 руб. 
	В 2023 году произведена оплата по исполнительному листу ИП Ахметдинову Р.Р.  на сумму 601,24 тыс.руб.                    
По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2023 год составил 0,39, то есть уровень неэффективный.                      
Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8, 9, 10.
     


Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и 
жилищно- социальным вопросам                                                                        Н.В. Коваль














                                                                              

                                                       


                                           Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов», достигнутых за 2023 год.

Подпрограмма 1

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	%
	100
	100
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	кв.м.
	0
	0
	 

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	0
	0
	

	4
	Площадь снесенного аварийного жилья, предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы
	кв.м.
	0
	0
	

	5
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам 
	шт
	6
	6
	


                                                                                                                                                  









Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	%
	0
	0
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	
кв.м.
	0
	0
	

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	0
	0
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Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2023 год
 
Подпрограмма 1

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования 
тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования
	Областной бюджет





Местный бюджет
	
0





0


	
0





0


	

	2.
	Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы
	
Местный бюджет
	
601,24
	
601,24
	

	
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам 
	
Местный бюджет
	
3 986,42
	
3 978,42
	


	Итого по мероприятию 
	4 587,66
	4 579,66
	






























Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2023 год.

Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования
 тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений
	
Местный бюджет

	
0




	
0





	

	2.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений.
	Местный бюджет



	
0




	
0




	


	Итого по мероприятию 
	0
	0
	

	           Всего по программе:
	0
	0
	



Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
за 2023 год.


	№пп
	Наименование программы
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов»
	4 587,66
	4 579,66
	100











































                                                                                                          
Приложение № 8



Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2023 год
Подпрограмма 1


	№ пп
	Наименование основных мероприятий
	План финансирования на 2023 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	

	1.
	Основное мероприятие:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования
	




0





	




0
	




0
	



	2.
	Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы
	

601,24

	

601,24

	

100
	

	
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам
	


3 986,42
	


3 978,42
	


99,7
	




















Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 2023 год. 
Подпрограмма 2

	№ пп
	Наименование основных мероприятий
	План финансирования на 1 полугодие 2023 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2023 года
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	

	1.1.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений
	


0
	


0
	


0

	

	1.2
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений.
	


0
	


0


	


0
	






























Приложение №9


Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год

	№пп
	Наименование подпрограммы и основного мероприятия
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений
	Первоначальный утвержденный
план на текущий год (тыс. руб.)
	План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» 
	Постановление о внесении изменений от 21.02.2022 года № 87-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2019 года № 982-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»

	









3 257,38
	









4 587,66



























Приложение № 10



	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	0,39

	Уровень эффективности удовлетворительный
	

	Эффективная
	

	Высокоэффективная
	



                             

Сдц = 2/8=0,4
Сдп1 = 2/5=0,4
Сдп2 =0
Сдп3 = 1
Уф= 4579,66/4587,42= 0,99
Эмп =0,4*0,99=0,39














Исп. Селедцова А.С.
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