Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», годы за 2024 год
Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», за 2024 г.
1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде
Программа включает в себя 3 подпрограмм, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы;
- «Чистая вода» на 2023-2027 годы;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы.
1. В рамках реализации подпрограммы 1 на 2024 г. предусмотрено:
- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2023-2024 г. 
2. В рамках реализации подпрограммы 2 на 2024 г. предусмотрено:
- Реализация мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии сетей летнего водоснабжения в мкр. Колобовщина и Бисяга
- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.
3. В рамках реализации подпрограммы 3 на 2024 г. предусмотрено:
- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов.
2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2024 году.
	№ 
п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5

	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы»

	

	Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	1
	готовность к отопительному периоду
	%
	100,0
	0
	Предписание Ростехнадзора

	2
	выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода.
	%
	100 
	100
	Текущий ремонт сетей теплоснабжения

	Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы

	1
	выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода
	%
	100
	100
	Текущий ремонт сетей водоснабжения

	2
	готовность к работе в зимний период
	%
	100
	100
	Текущий ремонт сетей водоснабжения

	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	1
	- учет вырабатываемой тепловой энергии на источниках теплоснабжения
	%
	65
	55
	

	2
	- учет поданной воды в город
	%
	100
	100
	


3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных
 мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2024 году)
1. В рамках реализации подпрограммы 1 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено
2. В рамках реализации подпрограммы 2 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено
4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2024 году.
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5

	Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	 1
	капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и вспомогательного оборудования в котельных
	бюджет Иркутской области и Бодайбинского МО
	24317,9
	11104,9
	По потребности

	2
	Расходы на ремонт участка тепловой сети, совмещенной с водоводом от ТК 4-2-8 до ТК 4-2-12 по ул. Урицкого
	бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района 
	2176,1
	1151,1
	По факту исполнения

	
	ИТОГО
	
	26493,9
	12255,9
	

	Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы

	1
	Ежегодная реконструкция/капитальный ремонт/замена сетей водоснабжения
	бюджет Бодайбинского МО
	150,0
	0
	По потребности

	 2
	Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина
	бюджет Бодайбинского МО
	100,0
	16,74
	По потребности

	3
	Разработка нормативных документов
	бюджет Бодайбинского МО
	230,0
	230,0
	По результатам эл. аукциона

	4
	Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда
	бюджет Бодайбинского МО
	5998,9
	5902,8
	По факту предоставления

	
	ИТОГО
	
	6478,9
	6148,6
	

	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	 1
	Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности
	бюджет Бодайбинского МО
	0
	0
	

	2
	Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов
	
	0
	0

	

	
	ИТОГО
	
	0
	0
	

	
	ИТОГО по программе
	
	32972,9
	18404,6
	


5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.
Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.
6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.
Внесены изменения постановлением администрации от 28.12.2024 г. № 1780-пп.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 01.12.2022 г № 864-п, является эффективным, К эффективности =0,79
	Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы»

	

	

	Наименование подпрограмм
	Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп)
	Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп)
	Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф)

	подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы
	0,46
	0,46
	0,46

	подпрограмма 2 «Чистая вода» на 2023-2027 годы
	0,95
	0,95
	0,95

	подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы
	0,0
	0
	0

	ИТОГО по программе
	0,56
	0,56
	0,56


Уровень эффективности муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.
8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.



Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
строительства, благоустройства и транспорта                                                     Ушакова И.В.
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