Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», годы за 2024 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», за 2024 г.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 3 подпрограмм, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

##### - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы;

##### - «Чистая вода» на 2023-2027 годы;

##### - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы.

1. В рамках реализации подпрограммы 1 на 2024 г. предусмотрено:

- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2023-2024 г.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 на 2024 г. предусмотрено:

- Реализация мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии сетей летнего водоснабжения в мкр. Колобовщина и Бисяга

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 на 2024 г. предусмотрено:

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов.

2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2024 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 0 | Предписание Ростехнадзора |
| 2 | выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода. | % | 100 | 100 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |
| Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода | % | 100 | 100 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| 2 | ## готовность к работе в зимний период | % | 100 | 100 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | - учет вырабатываемой тепловой энергии на источниках теплоснабжения | ## % | ## 65 | 55 |  |
| 2 | - учет поданной воды в город | ## % | ## 100 | 100 |  |

3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных

мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2024 году)

1. В рамках реализации подпрограммы 1 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено

2. В рамках реализации подпрограммы 2 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2024 году.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | капитальный ремонт инженерных сетей, котельного и вспомогательного оборудования в котельных | бюджет Иркутской области и Бодайбинского МО | 24317,9 | 11104,9 | По потребности |
| 2 | Расходы на ремонт участка тепловой сети, совмещенной с водоводом от ТК 4-2-8 до ТК 4-2-12 по ул. Урицкого | бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района | 2176,1 | 1151,1 | По факту исполнения |
|  | ИТОГО |  | 26493,9 | 12255,9 |  |
| Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодная реконструкция/капитальный ремонт/замена сетей водоснабжения | бюджет Бодайбинского МО | 150,0 | 0 | По потребности |
| 2 | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина | бюджет Бодайбинского МО | 100,0 | 16,74 | По потребности |
| 3 | Разработка нормативных документов | бюджет Бодайбинского МО | 230,0 | 230,0 | По результатам эл. аукциона |
| 4 | Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 5998,9 | 5902,8 | По факту предоставления |
|  | ИТОГО |  | 6478,9 | 6148,6 |  |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 32972,9 | 18404,6 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Внесены изменения постановлением администрации от 28.12.2024 г. № 1780-пп.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 01.12.2022 г № 864-п, является эффективным, К эффективности =0,79

| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| подпрограмма 2 «Чистая вода» на 2023-2027 годы | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы | 0,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

Уровень эффективности муниципальной программы оценивается как удовлетворительный.

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                     Ушакова И.В.

т. 5-22-24