Главе Бодайбинского городского поселения 
А.В. Ботвину
Председателю Думы Бодайбинского городского поселения
А.А. Дударику

Информация
Об исполнении полномочий администрацией Бодайбинского городского поселения (далее- администрация) по организации озеленения территории Бодайбинского муниципального образования (далее – БМО)

[bookmark: _GoBack]	Нами, членами временной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения по осуществлению депутатского контроля за ходом Правил благоустройства территории БМО и Порядка обращения с отходами производства и потребления на территории БМО, утверждённой решением Думой Бодайбинского городского поселения (далее - Дума) от 23.05.2023 г. № 23 (далее - Комиссия), депутатами Сапегиной И.Н. и Ресенко И.В. в присутствии начальника отдела администрации по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Одинцева А.А. и главного специалиста Ушаковой И.В. 01.12.2023 г. проведена проверка исполнения полномочий администрации по организации озеленения и охраны зеленых насаждений в границах БМО за 2021-2022 годы.
	Установлено, что указанные полномочия закреплены Правилами благоустройства территории БМО. Также в целях обеспечения сохранения и восполнения зеленого фонда на территории БМО, постановлением администрации от 12.01.2012 г. утвержден Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений на территории БМО (далее – Порядок).
	Отмечено, что в рамках мероприятий по содержанию озеленённых территорий проводятся работы по обрезке и вырубке сухостоя и аварийных деревьев, вырезке веток, ограничивающих видимость технических средств дорожного движения, уход за газонами и клумбами, систематический покос газонов и иной травянистой растительности. 
	За указанный период администрацией проводился открытый аукцион по результатам которого заключался муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию клумб и цветников.  
	В 2021 г. цена контракта составила 1 210 894 руб. с исполнителем ИП Савчук Н.А.
	Актом от 30.09.2021 г. отмечено, что работы подрядчиком выполнены. Промежуточных актов приемки работ по этапам не предоставлено, как и эскизов и схем высадки цветов на обслуживающих клумбах, что обязательно должно осуществляется заказчиком и предусмотренными условиями муниципального контракта. 
	В 2022 г. на выполнение работ по содержанию клумб и цветников муниципальный контракт подписан 07.06.2022 г. с ИП Тухватуллиным Г.Н. на сумму 948 060,80 рублей. Условиями данного контракта предусмотрено в срок до 10.06.2022 г. провести значительный объем работ по подготовке почвы, посадке цветов и посеве газонной травы, что не реально выполнить за столь короткий срок, согласно эскизам высадки цветов по клумбам, которые к контракту не приложены.  
	Между тем уже17.06.2022 г.  комиссией должностных лиц администрации проведена проверка исполнения условий муниципального контракта с подсчетом высаженных цветов из расчета 1 кв.м с приложением фотофиксации по каждой клумбе общей площади 393 кв. м. Больше никаких актов по приемке работ по данному муниципальному контракту администрацией не предоставлено, что не даёт возможности в целом оценить качество исполнения условий озеленения мест общего пользования в летний период 2022 года.
	Работы по формовочной и санитарной обрезке деревьев в 2022 г. были организованы тремя муниципальными контрактами на общую сумму 1 357 410 рублей.
	Анализируя проведенную. работу по вырезке зелёных насаждений надо отметить, что не учитывалось время проведения данного вида работ, что нанесло ущерб здоровью деревьям. Так формовочная обрезка осуществлялась уже в период их вегетации, что недопустимо. Также в летний период проводилась и санитарная обрезка, рекомендуемая для проведения в осенний период.
	Проведенные обследования насаждений должностными лицами отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта (Одинцев А.А., Гангур И.В.) с перечнем деревьев подлежащих механическому вмешательству не соответствуют с техническими заданиями проверенных муниципальных контрактов по наименованию улиц и количеству зелёных насаждений.
	По ряду случаев по описанию состояния здоровья дерева неоправданно дается заключение его вырезки «под пень», недостаточно характеристики, подтверждающей его аварийное состояние.   
	Допущена формовочная обрезка деревьев породы берёза по улицы Урицкого (напротив стадиона). Данный тип дерева не подлежит такой обрезке.
	Без объективных причин достаточно жёстко и агрессивно проведено кронирование и массовая обрезка деревьев по улицы Урицкого напротив школьного стадиона, от деревьев остались только основные стволы. Данные деревья породы тополь не препятствовали снижению естественного освещения, находились не в аварийном состоянии, а наоборот являлись санитарами воздушной среды на одной из главных улиц города с интенсивным автомобильным движением. 
	Комиссия полагает, что данная работа по оздоровлению зеленого фонда на территории БМО проводилась без системно, без должной ответственности. 
	К работе привлекались лица без соответствующих знаний и навыков. Нормативы обрезки нигде не прописываются, их выполнение остаётся на усмотрение исполнителя.
	Не налажена работа администрацией по вырезке насаждений с организациями, осуществляющими ремонт инженерных коммуникаций и объектов электросетевого хозяйства.
	Так в 2021-2022 г. на имя главы администрации представлен план-график подрезки крон деревьев от АО «Витимэнерго», который носит лишь уведомительный характер, работы проведены данным предприятием без выдачи соответствующих разрешений администрацией, что является нарушением Порядка.
	Не уделялось должного внимания администрацией на озеленение придомовых территорий многоквартирных домов, прилегающих территорий к объектам торговли. 
	Не проводится работа по привлечению населения к озеленению. За 2021-2022 г высадка деревьев на территории города не проводилась.
	Выводы Комиссии:
	Анализ предоставленных документов позволяет сделать вывод о том, что работы по оздоровлению зелёного фонда проводятся не компетентными лицами и организациями без учета особенности породы деревьев и времени проведения работ, что наносит существенный вред зелёному массиву города и целью вышеизложенных работ является лишь освоение денежных средств, выделенных из городского бюджета.
	Предложения Комиссии:
1. Пересмотреть работу администрации по организации озеленения и охраны зелёных насаждений в связи с выявленными фактами.
2. Организовать надлежащий учёт жалоб и обращений населения и организаций по вопросам, касающихся вырубки деревьев.   

Члены временной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения 

Сапегина И.Н. _____________________________


Ресенко И.В.   ______________________________	 
