Отчет
о реализации муниципальной программы 
«Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 г.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде
Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:
	- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;
- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;
- «Освещение» на 2015-2022 годы;
- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;
- «Безопасный двор»;
	- «Праздничное и тематическое оформление территории»;
	- «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО».
1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:
- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.
- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления
2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:
- Содержание клумб и цветников;
- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.
3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.
- Строительство линий уличного освещения;
- Содержание линий уличного освещения.
4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:
- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.
5. В рамках подпрограммы 5 реализация мероприятий не планировалась:
6. В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрено:
- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.
7. В рамках реализации подпрограммы 7 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»
- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции

2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2022 году
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	 
	Значение показателя 
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»

	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство»

	1
	Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству
	%
	100,00 
	100%
	активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города.

	2
	Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей
	%
	100,00
	100,00
	Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, 

	3
	Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке
	%
	80,00
	80%
	В сравнении с 2022 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне.

	Подпрограмма 2 «Озеленение»

	1
	Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями
	%
	100,00   
	100,00   
	Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки 

	Подпрограмма 3 «Освещение»

	1
	Уровень обеспеченности сетями наружного освещения
	%
	68,00
	68,00
	 

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»

	1
	Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню
	%
	100
	100
	Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью.

	2
	Информация о произведенных захоронениях
	%
	100
	100
	Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении

	3
	Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием
	%
	70
	50
	На территории кладбища по ул. Солнечной ,21 не все завалы убраны.

	Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»

	1.
	Приобретение и установка элементов праздничного оформления 
	%
	100
	100
	Приобретение и установка элементов праздничного оформления



3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2022 году
	№пп
	Наименование подпрограмм
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Благоустройство»
	25398,9
	19111,2
	0,75

	2.
	«Озеленение»
	2364,7
	1945,1
	0,82

	3.
	«Освещение»
	5129,8
	4363,9
	0,85

	4.
	«Развитие сферы похоронного дела»
	2206,0
	998,5
	0,45

	5
	«Праздничное и тематическое оформление территории»
	598,3
	343,8
	0,57

	6
	"Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО"
	115,6
	39,3
	0,34

	Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы
	35813,3
	26801,8
	0,75




4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2022 году
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Причина неисполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8

	Подпрограмма 1 «Благоустройство»

	1
	Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства
	бюджет МО

	7680,07
	6045,8
	По результатам аукционов 

	2
	Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства
	
	7923,81
	4748,0
	По результатам аукционов 

	3
	Разработка проекта-сметной документации, с прохождением экспертизы, в целях реализации  проекта победителя всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.
	
	3000,0
	2740
	

	4
	Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления
	
	4945,0
	3467,4
	По результатам аукционов 

	
	ИТОГО
	
	23548,88
	17001,2
	

	Подпрограмма 2 «Озеленение»

	 1
	Содержание клумб и цветников
	бюджет МО
	966,83
	587,62
	МК оплачен с учетом количества фактически высаженных саженцев

	
	
	
	
	
	

	 2
	Формовочная и санитарная обрезка деревьев
	бюджет МО
	1397,89
	1357,41
	По результатам аукционов.


	
	ИТОГО
	
	2364,72
	1945,03
	

	Подпрограмма 3 «Освещение»

	1
	Строительство линий уличного освещения
	бюджет МО
	990,25
	990,11
	 

	2
	Содержание линий уличного освещения
	
	2470,57
	1991,7
	 По результатам аукционов

	3
	Стоимость эл. энергии на уличное освещение
	
	1669,0
	1382,1
	Энергосберегающие технологии

	
	ИТОГО
	
	5129,82
	4363,91
	

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»

	1
	Изготовление удостоверений о захоронении
	бюджет МО
	13,5
	13,5
	По результатам аукционов 

	2
	Содержание мест захоронений
	
	1682,69
	1269,06
	отсутствие заявок на аукционы, заключен договор с единственным поставщиком

	3
	Ремонтно-строительные работы 
	
	 -
	 412,48
	заключен договор с единственным поставщиком отсыпка дорог 

	3
	Планирование земельных участков под захоронения, доставка безродных тел
	
	  -
	- 
	

	4
	Инвентаризация мест захоронения
	
	240,0
	240,0
	Оплата  второго этапа МК 2021 года 

	
	ИТОГО
	
	1936,19
	1935,04
	

	
Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»

	1
	Приобретение и установка элементов праздничного оформления
	бюджет МО
	533,31
	353,8
	По результатам аукционов

	2
	Проведение конкурсных мероприятий
	
	65,0
	0,0
	По результатам аукционов 

	
	ИТОГО
	
	598,31
	353,8
	

	Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО"

	1
	Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции
	бюджет МО
	79,12
	28,71
	 

	2
	Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике
	
	36,5
	10,6
	

	
	ИТОГО
	
	115,62
	39,31
	




5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.
Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.


6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.
1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.07.2022 г № 423-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.
2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.09.2022 г № 652-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.
3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 30.12.2022 г № 956-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.


7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, является эффективной. К эффективности = 0,93.

	8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»

	

	

	Наименование подпрограмм
	Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп)
	Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп)
	Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф)

	Подпрограмма 1 «Благоустройство»
	1
	0,75
	0,75

	Подпрограмма 2 «Озеленение»
	1
	0,82
	0,82

	Подпрограмма 3 «Освещение»
	1
	0,85
	0,85

	Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»
	1
	0,45
	0,45

	Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»
	1
	0,57
	0,57

	Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО
	1
	0,34
	0,34

	Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы
	1
	0,75
	0,75



[bookmark: _GoBack]9. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.


Начальник отдела по вопросам ЖКХ,
строительства, благоустройства и транспорта                                                      А.А. Одинцев


