Отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 г.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Освещение» на 2015-2022 годы;

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Безопасный двор»;

##### - «Праздничное и тематическое оформление территории»;

##### - «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО».

##### 1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.

- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников;

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.

- Строительство линий уличного освещения;

- Содержание линий уличного освещения.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.

5. В рамках подпрограммы 5 реализация мероприятий не планировалась:

6. В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.

7. В рамках реализации подпрограммы 7 «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»

- Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции

2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2022 году

| № п/п | Наименование показателя результативности |  | Значение показателя |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00 | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки, |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00 | 80% | В сравнении с 2022 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00 | 100,00 | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 68,00 | 68,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| 3 | Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | % | 70 | 50 | На территории кладбища по ул. Солнечной ,21 не все завалы убраны. |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | % | 100 | 100 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2022 году

| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Благоустройство» | 25398,9 | 19111,2 | 0,75 |  |
| 2. | «Озеленение» | 2364,7 | 1945,1 | 0,82 |  |
| 3. | «Освещение» | 5129,8 | 4363,9 | 0,85 |  |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела» | 2206,0 | 998,5 | 0,45 |  |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление территории» | 598,3 | 343,8 |  | 0,57 |
| 6 | "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" | 115,6 | 39,3 |  | 0,34 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы |  | 35813,3 | 26801,8 |  | 0,75 |

4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2022 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 7680,07 | 6045,8 | По результатам аукционов |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства |  | 7923,81 | 4748,0 | По результатам аукционов |
| 3 | Разработка проекта-сметной документации, с прохождением экспертизы, в целях реализации проекта победителя всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. |  | 3000,0 | 2740 |  |
| 4 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления |  | 4945,0 | 3467,4 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 23548,88 | 17001,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 966,83 | 587,62 | МК оплачен с учетом количества фактически высаженных саженцев |
| 2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 1397,89 | 1357,41 | По результатам аукционов. |
|  | ИТОГО |  | 2364,72 | 1945,03 |  |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 990,25 | 990,11 |  |
| 2 | Содержание линий уличного освещения |  | 2470,57 | 1991,7 | По результатам аукционов |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение |  | 1669,0 | 1382,1 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 5129,82 | 4363,91 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление удостоверений о захоронении | бюджет МО | 13,5 | 13,5 | По результатам аукционов |
| 2 | Содержание мест захоронений |  | 1682,69 | 1269,06 | отсутствие заявок на аукционы, заключен договор с единственным поставщиком |
| 3 | Ремонтно-строительные работы |  | - | 412,48 | заключен договор с единственным поставщиком отсыпка дорог |
| 3 | Планирование земельных участков под захоронения, доставка безродных тел |  | - | - |  |
| 4 | Инвентаризация мест захоронения |  | 240,0 | 240,0 | Оплата второго этапа МК 2021 года |
|  | ИТОГО |  | 1936,19 | 1935,04 |  |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 533,31 | 353,8 | По результатам аукционов |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий |  | 65,0 | 0,0 | По результатам аукционов |
|  | ИТОГО |  | 598,31 | 353,8 |  |
| Подпрограмма "Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО" |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции | бюджет МО | 79,12 | 28,71 |  |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике |  | 36,5 | 10,6 |  |
|  | ИТОГО |  | 115,62 | 39,31 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.07.2022 г № 423-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.09.2022 г № 652-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 30.12.2022 г № 956-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, является эффективной. К эффективности = 0,93.

| 8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 1 | 0,75 | 0,75 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | 1 | 0,82 | 0,82 |
| Подпрограмма 3 «Освещение» | 1 | 0,85 | 0,85 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» | 1 | 0,45 | 0,45 |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» | 1 | 0,57 | 0,57 |
| Подпрограмма 7 Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО | 1 | 0,34 | 0,34 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 1 | 0,75 | 0,75 |

9. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                      А.А. Одинцев