Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», годы за 2025 год
Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. №842-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», за 2025 г.
1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде
Программа включает в себя 3 подпрограммы, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:
- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы;
- «Чистая вода» на 2023-2027 годы;
- «Энергоэффективность и развитие энергетики в г. Бодайбо» на 2023-2027 годы.
В рамках реализации программы на 2025 г. предусмотрено:
- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2025-2026 г. 
- Реализация мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии сетей летнего водоснабжения в мкр. Колобовщина и Бисяга
- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.
2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2025 году.
	№ 
п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы»

	

	Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	1
	готовность к отопительному периоду
	+/-
	-
	-
	Предписание Ростехнадзора

	2
	выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода.
	%
	100 
	100
	Текущий ремонт сетей теплоснабжения

	Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы

	1
	выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода
	%
	100
	100
	Текущий ремонт сетей водоснабжения

	2
	готовность к работе в зимний период
	%
	100
	100
	Текущий ремонт сетей водоснабжения

	Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	1
	- учет вырабатываемой тепловой энергии на источниках теплоснабжения
	%
	75
	70
	Выход из строя, необходима поверка

	2
	- учет поданной воды в город
	%
	100
	95
	Поверка прибора учета


3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных
 мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2025 году
1. В рамках реализации подпрограммы 1 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено
2. В рамках реализации подпрограммы 2 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено
4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2025 году.
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс.руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	 1
	Основное мероприятие «Реализация первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности к отопительному сезону»
	бюджет Иркутской области 
	100 677,1
	7 507,1
	Отказ в предоставлении субсидии со стороны мин ЖКХ ИО

	
	
	Бодайбинского МО
	30 072,4
	2 242,4
	Фактическая оплата 2026

	2
	Основное мероприятие «Разработка нормативно-технической документации»
	Бодайбинского МО
	180,0
	180,0
	

	
	ИТОГО
	
	130 929,5
	9 929,5
	

	Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы

	1
	Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения»
	бюджет Бодайбинского МО
	30,0
	30,0
	По потребности

	 2
	Основное мероприятие «Ремонт сетей летнего водоснабжения»
	бюджет Бодайбинского МО
	100,0
	23,4
	По потребности

	
	ИТОГО
	
	130,0
	53,4
	

	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы

	 1
	Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности
	бюджет Бодайбинского МО
	0
	0
	

	2
	Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов
	
	0
	0

	

	
	ИТОГО
	
	0
	0
	

	
	ИТОГО по программе
	
	131 059,5
	9 982,9
	


5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.
Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.
6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.
Внесены изменения постановлением администрации от 28.12.2025 г. № 1063-п.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2025 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,99 - (9982,9/10059,55)
Плановый и фактический объемов финансирования зависит от всех источников финансирования и взятых обязательств, в связи с тем, что Мин ЖКХ ИО отказано в финансировании мероприятий, по независящим от администрации обстоятельствам предлагается в оценке эффективности использования средств в 2025 году принять величину затрат и расходования средств местного бюджета с учетом предоставленной субсидии Мин ЖКХ ИО.
Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 0,81 Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 4,88 и их количества в размере 6 (4,88/6). 
Эффективность реализации Программы составила 0,7 (0,99*0,81).
Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2025 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как удовлетворительная.
	Неэффективная
	менее 0,5

	Удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1


8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.



Заместитель главы                                                                                                  Одинцев А.А.
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