Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», годы за 2025 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. №842-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы», за 2025 г.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 3 подпрограммы, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

##### - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы;

##### - «Чистая вода» на 2023-2027 годы;

##### - «Энергоэффективность и развитие энергетики в г. Бодайбо» на 2023-2027 годы.

В рамках реализации программы на 2025 г. предусмотрено:

- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2025-2026 г.

- Реализация мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии сетей летнего водоснабжения в мкр. Колобовщина и Бисяга

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.

2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2025 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | готовность к отопительному периоду | +/- | - | - | Предписание Ростехнадзора |
| 2 | выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода. | % | 100 | 100 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |
| Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | выполнение плана мероприятий по подготовке коммунального комплекса к прохождению отопительного периода | % | 100 | 100 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| 2 | ## готовность к работе в зимний период | % | 100 | 100 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | - учет вырабатываемой тепловой энергии на источниках теплоснабжения | ## % | ## 75 | 70 | Выход из строя, необходима поверка |
| 2 | - учет поданной воды в город | ## % | ## 100 | 95 | Поверка прибора учета |

3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных

мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2025 году

1. В рамках реализации подпрограммы 1 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено

2. В рамках реализации подпрограммы 2 нереализованных или реализованных частично основных мероприятий не выявлено

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2025 году.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности к отопительному сезону» | бюджет Иркутской области | 100 677,1 | 7 507,1 | Отказ в предоставлении субсидии со стороны мин ЖКХ ИО |
|  |  | Бодайбинского МО | 30 072,4 | 2 242,4 | Фактическая оплата 2026 |
| 2 | Основное мероприятие «Разработка нормативно-технической документации» | Бодайбинского МО | 180,0 | 180,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 130 929,5 | 9 929,5 |  |
| Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения» | бюджет Бодайбинского МО | 30,0 | 30,0 | По потребности |
| 2 | Основное мероприятие «Ремонт сетей летнего водоснабжения» | бюджет Бодайбинского МО | 100,0 | 23,4 | По потребности |
|  | ИТОГО |  | 130,0 | 53,4 |  |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 131 059,5 | 9 982,9 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Внесены изменения постановлением администрации от 28.12.2025 г. № 1063-п.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2025 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,99 - (9982,9/10059,55)

Плановый и фактический объемов финансирования зависит от всех источников финансирования и взятых обязательств, в связи с тем, что Мин ЖКХ ИО отказано в финансировании мероприятий, по независящим от администрации обстоятельствам предлагается в оценке эффективности использования средств в 2025 году принять величину затрат и расходования средств местного бюджета с учетом предоставленной субсидии Мин ЖКХ ИО.

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 0,81 Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 4,88 и их количества в размере 6 (4,88/6).

Эффективность реализации Программы составила 0,7 (0,99*0,81).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2025 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как удовлетворительная.

| Неэффективная | менее 0,5 |
| --- | --- |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Бодайбинского муниципального образования" на 2023-2027 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Заместитель главы                                                                                                  Одинцев А.А.

т. 5-22-24