УТВЕРЖДАЮ:

Глава Бодайбинского

городского поселения

_____________А.В. Ботвин

«_______» ________2025 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» (далее-  муниципальная программа) за 2024 год

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.

На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» сумма бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы, составила 3238,91 тыс. руб.

В 2024 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на снос 10 аварийных расселенных домов, на общую сумму 458,04 тыс. руб.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год неэффективная.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8, 9, 10.

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам                                                                                            А.С. Селедцова

Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов», достигнутых за 2024 год.

Подпрограмма 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 4 | Площадь снесенного аварийного жилья, предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 5 | Разработка проектной документации на организацию работ по сносу домов | шт | 10 | 10 |  |
| 6 | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | шт | 2 | 0 | Решения Бодайбинским городским судом по состоянию на 31.12.2024 год были не вынесены, принятие решение состоится в 2025 году. |

Подпрограмма 2

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год

Подпрограмма 1

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования | Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 | 0 0 |  |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | Местный бюджет | 458,04 | 458,04 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | Местный бюджет | 2278,18 | 0 | Решения Бодайбинским городским судом по состоянию на 31.12.2024 год были не вынесены, принятие решение состоится в 2025 году. |
| Итого по мероприятию |  |  | 2736,22 | 458,04 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год.

Подпрограмма 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений. | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего по программе: |  |  | 0 | 0 |  |

Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

за 2024 год.

| №пп | Наименование программы | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» | 2736,22 | 458,04 | 100 |

Приложение № 8

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год

Подпрограмма 1

| № пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2024 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2024 года тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | 458,04 | 458,04 | 0 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | 2278,18 | 0 | 0 |  |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 2024 год.

Подпрограмма 2

| № пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2024 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений. | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №9

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2024 год

| №пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденный план на текущий год (тыс. руб.) | План с учетом изменений по состоянию на 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» | Постановление о внесении изменений от 21.02.2022 года № 87-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 24.12.2024 года № 1770-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» | 3238,91 | 2736,22 |

Приложение № 10

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | 0,16 |
| Уровень эффективности удовлетворительный |  |
| Эффективная |  |
| Высокоэффективная |  |

Сдц = 0

Сдп1 = 10/10=1

Сдп2 =0

Сдп3 = 0

Уф=458,04/2736,22=0,16

Эмп =1*0,16=0,16