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[bookmark: _GoBack]Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» (далее-  муниципальная программа) за 2024 год

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.
На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» сумма бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы, составила 3238,91 тыс. руб.
	В 2024 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на снос 10 аварийных расселенных домов, на общую сумму 458,04 тыс. руб.
	
	По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год неэффективная.                      
Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8, 9, 10.



Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и 
жилищно- социальным вопросам                                                                                            А.С. Селедцова


























                                           Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов», достигнутых за 2024 год.

Подпрограмма 1

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	%
	0
	0
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	кв.м.
	0
	0
	 

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	0
	0
	

	4
	Площадь снесенного аварийного жилья, предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы
	кв.м.
	0
	0
	

	5
	Разработка проектной документации на организацию работ по сносу домов
	шт
	10
	10
	

	6
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам 
	шт
	2
	0
	Решения Бодайбинским городским судом по состоянию на 31.12.2024 год были не вынесены, принятие решение состоится в 2025 году. 


                                                                                                                                                  














Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	%
	0
	0
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	
кв.м.
	0
	0
	

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	0
	0
	







































Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год
 
Подпрограмма 1

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования 
тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования
	Областной бюджет



Местный бюджет
	
0





0


	
0





0


	

	2.
	Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы
	
Местный бюджет
	
458,04
	
458,04
	


	
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам 
	
Местный бюджет
	
2278,18
	
0
	Решения Бодайбинским городским судом по состоянию на 31.12.2024 год были не вынесены, принятие решение состоится в 2025 году.

	Итого по мероприятию 
	2736,22
	458,04
	























Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год.

Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования
 тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений
	
Местный бюджет

	
0




	
0





	

	2.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений.
	Местный бюджет



	
0



	
0



	


	Итого по мероприятию 
	0
	0
	

	Всего по программе:
	0
	0
	



Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
за 2024 год.

	№пп
	Наименование программы
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов»
	2736,22
	458,04
	100













































Приложение № 8

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2024 год
Подпрограмма 1

	№ пп
	Наименование основных мероприятий
	План финансирования на 2024 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2024 года
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	

	1.
	Основное мероприятие:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования
	




0





	




0
	




0
	



	2.
	Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы
	
458,04

	
458,04

	
0
	

	
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам
	

2278,18
	

0
	

0
	





















Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 2024 год. 
Подпрограмма 2

	№ пп
	Наименование основных мероприятий
	План финансирования на 2024 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2024 года
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	

	1.1.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений
	


0
	


0
	


0

	

	1.2
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений.
	


0
	


0


	


0
	


































Приложение №9

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2024 год

	№пп
	Наименование подпрограммы и основного мероприятия
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений
	Первоначальный утвержденный
план на текущий год (тыс. руб.)
	План с учетом изменений по состоянию на 2024 года

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» 
	Постановление о внесении изменений от 21.02.2022 года № 87-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 24.12.2024 года № 1770-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»
	









3238,91
	









2736,22





























Приложение № 10

	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	0,16

	Уровень эффективности удовлетворительный
	

	Эффективная
	

	Высокоэффективная
	



                             

Сдц = 0
Сдп1 = 10/10=1
Сдп2 =0
Сдп3 = 0
Уф=458,04/2736,22=0,16
Эмп =1*0,16=0,16
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