Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 год

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 г.

1. Краткое описание основных мероприятий программы,

а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 5 подпрограмм, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

##### - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

##### - «Чистая вода» на 2015-2022 годы;

##### - «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

##### - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы.

- «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы.

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области

- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2021-2022 г. предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Реализация мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии сетей летнего водоснабжения в мкр. Колобовщина и Бисяга

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов.

5. В подпрограмме 5 не предусмотрено финансирование за счет средств бюджета муниципального образования.

2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2022 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 0 | Предписание Ростехнадзора |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 50,00 | 50,00 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |
| 3 | снижение потребности в энергоресурсах | т.руб. | - | - | Потребность на уровне 2020, 2021, 2022г. |
| Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5,00 | 5,00 |  |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 40,00 | 40,00 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство сетей водоотведения | км. | - | - | строительство сетей водоотведения не велось |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 36 | 36 | Текущий ремонт сетей водоотведения |
| 3 | Капитальный ремонт локальных выгребов | шт | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | ## доля объемов электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе | ## % | ## 55 | 55 | объем электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе, в связи с увеличением протяженности линий уличного освещения |
| Подпрограмма 5. «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | шт. | 100 | 100 |  |

3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2022 году)

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по результатам проведения электронного аукциона не поступило ни одной заявки на участие.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 реализовано частично:

- Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области, предусмотрена субсидия из областного бюджета на период 2020-2021 годы

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2022 году.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Иркутской области |  |  | По факту исполнения МК за 2022 год |
|  |  | бюджет Бодайбинского МО | 20359,7 | 12763,4 |  |
|  | ИТОГО |  | 20359,7 | 12763,4 |  |
| Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо | бюджет Иркутской области | 0 | 0 | По факту исполнения |
|  |  | бюджет Бодайбинского МО | 5644,6 | 3320,8 |  |
| 2 | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина | бюджет Бодайбинского МО | 88,0 | 11,7 | По потребности |
|  | Разработка нормативных документов |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 5732,6 | 3332,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 7289,9 | 5995,8 | По факту предоставления |
|  | ИТОГО |  | 7289,9 | 5995,8 |  |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов |  | 4104,6 | 0,0 | По результатам эл. аукциона |
|  | ИТОГО |  | 4104,6 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 37486,8 | 22091,7 |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г.Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Внесены изменения постановлением администрации от 23.07.2015 г. № 375-п, от 30.11.2015 г. № 724-п, от 11.05.2016 г. № 338-п, 15.08.2016 г., от 15.08.2016 г. № 610-пп, от 01.09.2016 г. № 687-п, от 12.12.2016 г. № 1140-п; от 08.11.2017 г. № 1168-п; от 29.12.2018 г. № 1021-пп, от 18.03.2019 г. № 166-п, от 26.03.2019 г. № 193-п, от 03.03.2019 г. № 414-пп; от 27.06.2019 г. № 514-п, от 10.07.2019 г. №554-п, от 08.08.2019 г. № 624-п, от 04.12.2019 г. № 962-пп, от 29.01.2020 г. № 36-п, от 05.02.2021 г. № 31-п, от 06.12.2021 г. № 583-п.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г № 325-п, является эффективным, К эффективности =0,6

| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 0,67 | 0,63 | 0,43 |
| подпрограмма 2 «Чистая вода» на 2015-2022 годы | 1,0 | 0,58 | 0,58 |
| подпрограмма 3 «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 0,75 | 0,82 | 0,62 |
| подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 1 | 00 | 1,0 |
| подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы | 0,95 | 1 | 0,9 |
| ИТОГО по программе | 0,87 | 0,61 | 0,55 |

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                    А.А. Одинцев