ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории
 Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 годы, утвержденную
 постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 
от 25.12.2017 года № 1401-пп 
по итогам 2025 г.
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 годы» утверждена постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2017 г. № 1401-п. (далее – Программа)
Целью Программы является: Повышению качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского муниципального образования.
1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.


Для достижения цели Программы в 2025 году планировались следующие основные мероприятия:
· Основное мероприятие 1: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»
В рамках данных мероприятий планировалось провести благоустройство 4-х дворовых территорий на общую сумму 28 373,29 тыс.руб. на средства из местного бюджета.
В результате в 2025 году были благоустроены дворовые территории № 34, 36 и 40 по ул. Урицкого и №3 по ул. Мира в г. Бодайбо. по минимальному перечню Минимальный перечню видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.
· Основное мероприятие 2: «Повышение уровня благоустройства общественных территорий»

В рамках данных мероприятий было запланировано благоустройство 1 общественной территории на общую сумму 21 744,16 тыс. руб. на средства из местного бюджета.
В результате в 2025 году была благоустроена общественная территория – набережная, расположенная по адресу г. Бодайбо, ул. Стояновича, 46б. На данной территории были проведены планировочные работы, асфальтирование, установка ограждения, скамеек и урн, устройство освещения, приобретены малые архитектурные формы.  
· Основное мероприятие 3: «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»».
. 
В рамках данных мероприятий осуществляется создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области».
Данные работы запланированы на реализацию в течение 2 лет: в 2025 и 2026 году с общей стоимостью реализации работ 134 193,2 тыс. руб. 
На реализацию данных мероприятий в 2025 году было запланировано ресурсное обеспечение в размере 85 000 тыс. руб. из них:
Средства из областного бюджета – 65 450 тыс. руб.

Средства из местного бюджета – 19 550 тыс. руб.

Всего в 2025 году было проведено работ на 69 667,45 тыс. руб., из-за короткого строительного сезона г. Бодайбо.
1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2025 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,88.
Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 1. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 2 и их количества в размере 2 (2/2). 
Эффективность реализации Программы составила 0,88 (0,89*1).
Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2025 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная. Программа рекомендована к реализации в дельнейшем периоде.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

 программы «Формирование комфортной городской

 среды на территории Бодайбинского 

муниципального образования»

 на 2018-2030 годы, утвержденную

 постановлением администрации

 Бодайбинского городского поселения 

от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2025 г.

Отчет о достигнутых целевых показателях
муниципальной программы, достигнутых 

за 2025 год муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды
 на территории Бодайбинского муниципального образования" 
на 2018-2030 годы.

	№пп
	Наименование показателя результативности
	Ед.изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение (гр.4-гр.5)
	Пояснения, в случае неисполнения плана

	
	
	
	План на год
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основные мероприятия 1. «Повышения уровня благоустройства дворовых территорий»

	1
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы


	ед.
	4
	4
	0
	

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий в Бодайбинском муниципальном образовании


	ед. 
	17
	17
	0
	

	3.
	Доля дворовых территорий, благоустроенных от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов


	%
	28,8
	28,8
	0
	

	Основные мероприятия 2. «Повышения уровня благоустройства общественных территорий»

	4
	Количество общественных 

территорий, благоустроенных  в рамках реализации

 муниципальной программы 


	ед.
	1
	1
	0
	 

	5
	Количество благоустроенных общественных территорий

 в Бодайбинском муниципальном образовании
	ед.
	5
	5
	0
	 

	6
	Доля площади общественных территорий, благоустроенных

 в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий
	%
	41,6
	41,6
	0
	

	Основные мероприятия 3. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области

	7
	Мероприятия будут завершены в 2026 году.


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

 программы «Формирование комфортной городской

 среды на территории Бодайбинского 

муниципального образования»

 на 2018-2030 годы, утвержденную

 постановлением администрации

 Бодайбинского городского поселения 

от 25.12.2017 года № 1401-пп  по итогам 2025
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
 Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского
 поселения от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2025 г.

	№

пп
	Наименование основного мероприятия
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	Основное мероприятие 1: «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»

	28 373,28
	28 373,28
	1

	2.
	Основное мероприятие 2: «Повышение уровня благоустройства общественных территорий»


	21 744,16
	11865,14
	0,54

	3.
	Основное мероприятие 3: «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области».

	72 774,7
	69 122,98
	0,95

	
	Всего по программе

	122 892,15
	109 361, 42
	0,88


	Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 годы» за 2025 год

	

	

	
	
	
	

	Наименование подпрограмм
	Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N
	Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп)
	Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф)

	Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»
	1
	1
	1

	Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий»
	1
	0,54
	0,54

	Основное мероприятие 3 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»
	1
	0,95
	0,95

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 годы»
	1
	0,88
	0,88

	
	
	
	

	Вывод об эффективности муниципальной программы:

Муниципальная программа оценивается как эффективная и рекомендуется к реализации.
	
	

	Неэффективная
	менее 0,5
	
	

	Удовлетворительный
	0,5-0,79
	
	

	Эффективная
	0,8-1
	
	

	Высокоэффективная
	более 1
	
	


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

 программы «Формирование комфортной городской

 среды на территории Бодайбинского 

муниципального образования»

 на 2018-2030 годы, утвержденную

 постановлением администрации

 Бодайбинского городского поселения 

от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2025 года
Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2025 г.

	№пп
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования на 2025 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2025 год

тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2030 

	1.1.
	Основное мероприятие

«Реализация мероприятий по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий»
	28 373,28
	28 373,28
	100 %
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Повышения уровня благоустройства общественных территорий»
	21 744,16
	11 865,14
	54,5 %
	Неисполнение образовалось в результате 2х годичного срока реализации проекта победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области». Данные средства в размере 9 890,18 тыс. руб. предусмотрены в качестве средств для дальнейшего облагораживания и благоустройства общественной территории по ул. Урицкого, 91 в г. Бодайбо после завершения мероприятий по реализации Проекта - победителя «Бодайбо-золото Сибирской тайги». Концепция благоустройства ул. Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в г. Бодайбо».

	1.3. 
	Основные мероприятия «Реализация мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»
	72 774,7
	69 122,98

	94%
	


