Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» (далее-  муниципальная программа) за 2025 года
Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.

На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» сумма бюджетных ассигнований на 2025 год составляет 7 343,1,89 тыс. руб.
По состоянию на декабрь 2025 года исполнение составило 7 154,2 тыс. руб. 
Главный специалист по
Жилищным и социальным вопросам                                                                        В.М. Кустова
Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов», достигнутых за 2025 год.
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года (многоквартирные дома) 
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 

на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам 
	шт
	3
	3
	


Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2025 год
Подпрограмма 1
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования 

тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам 
	Местный бюджет
	7 343,1
	7 154,2
	

	Итого по мероприятию 
	7 343,1
	 7 154,2
	


Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2025 года
	№пп
	Наименование подпрограммы и основного мероприятия
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений
	Первоначальный утвержденный

план на текущий год (тыс. руб.)
	План с учетом изменений по состоянию на 2025 года

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» 
	Постановление о внесении изменений от 21.02.2022 года № 87-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.06.2024 года № 994-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов»


	690,0
	7 343,1


Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2025 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,97 (7 154,2/7 343,1).
Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 1. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 1 и их количества в размере 1 (1/1). 
Эффективность реализации Программы составила 0,97 (0,97*1).
Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2025 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная. Программа рекомендована к реализации в дельнейшем периоде.
	Неэффективная
	менее 0,5

	Удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1


