Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы по итогам работы за 2020 год

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 3 подпрограммы, основными целями программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, улучшение качественных показателей дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, в том числе:

- Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети»

- Подпрограмма «Дорожный фонд»

- Подпрограмма «Транспортное обслуживание»

Основное мероприятие: «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений.

Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них».

Основное мероприятие: Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог.

Основное мероприятие: Совершенствование деятельности по организации дорожного движения (Установка и замена дорожных знаков, установка ограждений дорожного полотна, приобретение и монтаж искусственных неровностей).

Основное мероприятие: Реализация перечня проектов «Народные инициативы» предусмотрено финансирование.

Анализ показателей результативности

муниципальной программы, достигнутых за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результативности 1.1. (Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети) | % | 22 | 22 | Основными причинами снижения роста ДТП контроль за обеспечением БДД со стороны ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» в 2020 году |
| ... | Показатель результативности 1.2. (готовность проектно-сметной документации) | % | 100 | 100 | Пройдена негосударственная экспертиза сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги ул. А.Сергеева |
| Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результативности 1.1 (Доля капитально отремонтированных дорог.) | тыс.м2 | 0 | 0 |  |
| ... | Показатель результативности 1.2. (Площадь обслуживаемых автомобильных дорог местного значения (усовершенствованное покрытие)) | Тыс. м2 | 96,51 | 96,51 |  |
| Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результативности 1.1.( Регулярность движения автобусов по социально значимым маршрутам) | % | 100 | 100 | - |

Основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2020 году на территории Бодайбинского муниципального образования, а также ассигнования, предусмотренные в рамках Государственной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы государственной программы Иркутской области реализованы в полном объеме

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| № пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» | 1321,76 | 1192,25 | 0,9 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» | 45930,95 | 41502,95 | 0,9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» | 12257,56 | 12114,86 | 0,99 |

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» |  |  |  |  |
| 2 | Оплата работ по замене дорожных знаков | Местный бюджет | 380,8 | 380,8 | по результатам аукциона |
|  | Оплата услуг по внесению изменений в существующий комплекс схемы дорожного движения | Местный бюджет | 112,0 | 112,0 | по результатам аукциона |
|  | Приобретение искусственных неровностей, ограждений дорожного полотна | Местный бюджет |  |  |  |
|  | Подготовка территории и строительство площадки ППВК | Местный бюджет | 679,0 | 624,45 |  |
|  | Разработка проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги |  | 150,0 | 75,0 | Фактическое исполнение |
|  | ИТОГО |  | 1321,76 | 1192,25 |  |
| 2. | «Дорожный фонд» |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата работ за содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог | Местный бюджет | 24797,68 | 23894,2 | по результатам аукциона |
| 2.2 | Оплата работ за капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений | Местный бюджет | 13265,65 | 13263,9 | по результатам аукциона |
| 2.3 | Оплата услуг по экспертизе качества асфальтобетонного покрытия | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.4. | Оплата работ по содержанию автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района | Местный бюджет | 1022,06 | 890,9 | по результатам аукциона |
| 2.5. | Оплата работ по ремонту автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района | Местный бюджет | 6845,56 | 3453,96 |  |
|  | ИТОГО |  | 45930,95 | 41502,95 |  |
| 3 | «Транспортное обслуживание» |  |  |  |  |
| 3.1 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам | Местный бюджет | 11905,35 | 11768,34 | по результатам аукциона |
| 3.2 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам | Местный бюджет | 352,21 | 346,52 | по результатам аукциона |
|  | ИТОГО |  | 12257,56 | 12114,86 |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Бодайбо не предусмотрено.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Внесены изменения постановлением администрации от 16.02.2015 г. № 64-п; от 27.11.2015 г. № 722-п от 11.05.2016 г. № 338-п; от 15.06.2016 г. № 429-п; от 19.12.2016 г. № 1182-пп; от 22.05.2017 г. № 562-п, 08.11.2017 г. № 1167-п; от 04.12.2019 г. № 961-пп, 06.02.2020 г. № 324-пп

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022, является эффективной. К эффективности = 0,8

| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя результативности (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» | 1 | 0,97 | 0,97 |
| «Дорожный фонд» | 0,5 | 0,91 | 0,5 |
| «Транспортное обслуживание» | 1 | 0,96 | 0,96 |
| ИТОГО | 0,84 | 0,95 | 0,8 |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                       А.А. Одинцев