**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2021 год**

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2021 г.

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 5 подпрограмм, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Чистая вода» на 2015-2022 годы;

- «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы.

- «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы.

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области

- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2021-2022 г. предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Реализация мероприятий по поддержанию в работоспособном состоянии сетей летнего водоснабжения в мкр. Колобовщина и Бисяга

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

-

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов.

5. В подпрограмме 5 не предусмотрено финансирование за счет средств бюджета муниципального образования.

**2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2021 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы** | | | | | |
|
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 0 | Предписание Ростехнадзора |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 50,00 | 50,00 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |
| 3 | снижение потребности в энергоресурсах | т.руб. | - | - | Потребность на уровне 2020, 2021 г. |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5,00 | 5,00 |  |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 40,00 | 40,00 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | строительство сетей водоотведения | км. | - | - | Проектирование сетей и КНС. строительство сетей водоотведения не велось |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 36 | 36 | Текущий ремонт сетей водоотведения |
| 3 | Капитальный ремонт локальных выгребов | шт | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | доля объемов электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе | % | 55 | 55 | объем электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе, в связи с увеличением протяженности линий уличного освещения |
| **Подпрограмма 5. «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** | | | | | |
| 1 | сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | шт. | 100 | 100 |  |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2020 году)**

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по результатам проведения электронного аукциона не поступило ни одной заявки на участие.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 реализовано частично:

- Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области, предусмотрена субсидия из областного бюджета на период 2020-2021 годы

**4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2020 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Иркутской области | 84142,4 | 64327,2 | По факту исполнения МК за 2021 год |
| бюджет Бодайбинского МО | 40983,6 | 36139,1 |
|  | ИТОГО |  | 125126,0 | 100439,1 |  |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо | бюджет Иркутской области | 0 | 0 | Работы не проводились |
| бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина | бюджет Бодайбинского МО | 85,0 | 40,9 | По потребности |
|  | Разработка нормативных документов |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 85,0 | 40,9 |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 7486,8 | 6666,3 | По факту предоставления |
|  | ИТОГО |  | 7486,8 | 6666,3 |  |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** | | | | | |
| 1 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 1530,3 | 1530,3 |  |
| 2 | Реконструкция линий уличного освещения |  | 1314,4 | 1146,4 | По результатам эл. аукциона |
|  | ИТОГО |  | 2 844,8 | 2676,7 |  |
| **Подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** | | | | | |
| 1 | Информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 135542,6 | 109822,9 | 25719,7 |

**5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

**6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

Внесены изменения постановлением администрации [от 23.07.2015 г. № 375-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/postanovlenie_ot_23.07.2015_g.__375_p.doc), [от 30.11.2015 г. № 724-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanovlenie_ot_30.11.2015_g.__724_p.doc), от 11.05.2016 г. № 338-п, 15.08.2016 г., [от 15.08.2016 г. № 610-пп](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanvlenie_ot_15.08.2016_g.__610_pp.doc), [от 01.09.2016 г. № 687-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanovlenie_ot_01.09.2016_g.__687_p.doc), [от 12.12.2016 г. № 1140-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Postanovlenie_ot_12.12.2016_g.__1140_p.doc); [от 08.11.2017 г. № 1168-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/35/Post.__1168_p_ot_08.11.2017_g.doc); [от 29.12.2018 г. № 1021-пп](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie__1021_pp_ot_29.12.2018_g..doc), от 18.03.2019 г. № 166-п, [от 26.03.2019 г. № 193-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/186/Postanovlenie_ot_26.03.2019_g.__193_p.doc), [от 03.03.2019 г. № 414-пп](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie_ot_03.06.2019_g.__414_pp.doc); [от 27.06.2019 г. № 514-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/186/Postanovlenie_ot_27.06.2019_g.__514_p.doc), [от 10.07.2019 г. №554-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie_ot_10.07.2019_g.__554_p.doc), [от 08.08.2019 г. № 624-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/186/Postanovlenie_ot_08.08.2019_g.__624_p.docx), [от 04.12.2019 г. № 962-пп](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie_ot_04.12.2019_g.__962_pp.doc), [от 29.01.2020 г. № 36-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie_ot_29.01.2020__36_p.doc), [от 05.02.2021 г. № 31-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Izmeneniya_v_programmu_ZHKKH_publik.doc), [от 06.12.2021 г. № 583-п](https://www.uprava-bodaibo.ru/pub/files/QA/253/Postanovlenie_ot_06.12.2021_g.__583_p.doc).

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г № 325-п, является эффективным, К эффективности =0,6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | | | |
|
|
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 0,54 | 0,8 | 0,43 |
| подпрограмма 2 «Чистая вода» на 2015-2022 годы | 1,0 | 0,5 | 0,54 |
| подпрограмма 3 «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 0,5 | 0,89 | 0,5 |
| подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 1 | 0,94 | 0.94 |
| подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы | 0,95 | 0 | 0,9 |
| ИТОГО по программе | 0,79 | 0,8 | 0,68 |

**8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

**Начальник отдела по вопросам ЖКХ,**

**строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев**

т. 5-22-24