**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2019 год**

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2019 г.

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 5 подпрограмм, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Чистая вода» на 2015-2022 годы;

- «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы.

- «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы.

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области

- Проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2019-2020 г. предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

- Выполнение работ по проектированию канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора протяженностью 2000 м

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности объекты МУП «Тепловодоканал»

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов приобретение кабельной продукции (резерв)

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов.

5. В подпрограмме 5 не предусмотрено финансирование за счет средств бюджета муниципального образования.

**2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2019 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя  | Пояснения по достигнутым значениям |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы** |
|
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 0 | Предписание Ростехнадзора |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 51,00  | 51,00 | ремонт сетей теплоснабжения |
| 3 | снижение потребности в энергоресурсах | т.руб. | - | - |  |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** |
| 1 | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5,00 | 5,00 |  |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 40,00 | 42,00 | ремонт сетей водоснабжения |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | строительство сетей водоотведения | км. | - | - | строительство сетей водоотведения не велось |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 36 | 38 | ремонт сетей водоотведения |
| 3 | Капитальный ремонт локальных выгребов | шт | 2 | - |  |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 |  доля объемов электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе | % | 55 | 55 | объем электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе, в связи с увеличением протяженности линий уличного освещения |
| **Подпрограмма 5. «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** |
| 1 | сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | шт. | 110 | 108 |   |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основные мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2019 году)**

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по результатам проведения электронного аукциона не поступило ни одной заявки на участие.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 реализовано частично:

- Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо предоставлена субсидия из бюджета Иркутской области, предусмотрена субсидия из областного бюджета на период 2019-2020 годы

2. В рамках реализации подпрограммы 3 реализовано частично:

- проектированию канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора протяженностью 2000 м – не представлена гос. экспертиза.

Не реализация (частичная реализация) мероприятий не повлияли на коммунальную инфраструктуру города.

**4.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» | 22 506,31 | 22 052,52 | 0,98 |
| 2. | «Чистая вода» | 16 454,57 | 15 545,68 | 0,94 |
| 3. | «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» | 11 123,98 | 6 903,0 | 0,62 |
| 4. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» | 9 051,0 | 7 593,1 | 0,84 |
| 5 | «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»  | Без финансирования |

**5. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Причина неисполнения |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
|  1 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Иркутской области  | 10 682,0 | 10 328,01 | По итогам аукциона |
| бюджет Бодайбинского МО | 11 824,31 | 11 724,51 | По итогам аукциона |
| **Всего по подпрограмме** | **22 506,3** | **22 052,5** |  |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** |
| 1. | Развитие системы водоснабжения: Реализация первоочередных мероприятий по ремонту систем и объектов водоснабжения | бюджет Бодайбинского МО | 870,0 | - | По итогам аукциона |
|
| 2. | Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо | бюджет Иркутской области  | 13 662,53 | 13 662,53 | По итогам аукциона |
| бюджет Бодайбинского МО | 1 863,1 | 1 863,1 | По итогам аукциона |
|  3. | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина | бюджет Бодайбинского МО | 58,94 | 20,05 | По итогам аукциона |
| **Всего по подпрограмме** | **16 454,57** | **15 545,7** |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | Проектирование канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора протяженностью 2000 м | бюджет Бодайбинского МО | 2 126,54 | 0 | По итогам аукциона |
| Ремонт сетей и объектов водоотведения | бюджет Бодайбинского МО | 876,04 | 0 | По итогам аукциона |
| Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 8 121,4 | 6 903,0 | По итогам аукциона |
| **Всего по подпрограмме** | **11 124,0** | **6 903,0** |  |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
|  1 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 7 350,0 | 6 903,89 | По итогам аукциона |
| 2 | Реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов | 1 217,5 | 205,8 | По итогам аукциона |
| 3 | Реконструкция линий уличного освещения | 483,4 | 483,4 | По итогам аукциона |
| **Всего по подпрограмме** | 9 050,9 | 7 593,09 |  |

**6. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

**7. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.08.2016 г № 610-пп о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 01.09.2016 г № 687-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.12.2016 г № 1140-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

4. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 08.11.2017 г № 1168-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

5. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.12.2018 г № 1121-пп о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г № 325-п, соответствует уровню эффективности удовлетворительному, К эффективности =0,73.

|  |
| --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
|
|
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 0,5 | 0,98 | 0,49 |
| подпрограмма 2 «Чистая вода» на 2015-2022 годы | 1,03 | 0,95 | 0,98 |
| подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 0,53 | 0,62 | 0,33 |
| подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы | 1 | 0,84 | 0,84 |
| подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы | 1 | Не предусмотрено | 1 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы | 0,83 | 0,88 | 0,73 |

**8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

**Начальник отдела по вопросам ЖКХ,**

**строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев**