УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Бодайбинского

городского поселения

_____________О.К. Кузнецова

«_______» ________2020 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2019-2024 годы» (далее-  муниципальная программа) за 2019 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем 34 семей, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, расселение 1853,80 кв.м. аварийного жилищного фонда расположенного в зоне БАМа, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года, на территории Бодайбинского муниципального образования, ликвидация 2471,70 кв.м. жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года, на территории Бодайбинского муниципального образования.

Основным мероприятием реализации программы является, приобретение жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья, строительство жилых помещений, в том числе завершение ранее начатого строительства, предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания в зоне БАМа, или нанимателям таких жилых помещений по договорам социального найма, изъявившим желание переселиться в другое муниципальное образование.

На исполнение  общепрограммных мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области»,  на 2019-2014 годы сумма бюджетных ассигнований по плану всего составила 79400,5 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета составила 55 931,39 тыс. руб., из областного бюджета составила 19 817,23 тыс. руб., из местного бюджета 3 651,9 тыс. руб.,( в том числе оплата сноса по решению суда 437,3 тыс. руб., добавлена сумма 512,0 тыс. руб. на приобретение квартиры), фактически израсходовано 78585,7 тыс. руб., выполнение программы составило 99 % плана.

В рамках муниципальной программы за 2019 год из авариных жилых домов, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования обеспечено жильем 34 семьи.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2019-2024 годов» за 2019 год - эффективная, показатель критерия - 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8,9,10.

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам                                                                    Г.  В. Холодова

Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2019-2024 годы», достигнутых за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество переселенных семей | шт. | 34 | 34 |  |
| 3 | Объем расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1853,8 | 1853,8 |  |
| 4 | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество жилых домов, в которых проведены обмеры и инженерно- техническое обследование конструкций | шт. | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество жилых помещений, находящихся в собственности граждан, подлежащих расселению, рыночная стоимость которых определена в результате оценки | шт. | 0 | 0 |  |

Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

за 2019 год

| №пп | Наименование программы | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) | 79 400,5 | 78 585,7 | 99% |

Приложение № 8

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год

| №пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2019 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2019 год тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие: 1.1 Приобретение жилых, помещений, в то числе на вторичном рынке жилья. 1.2 Строительство жилых помещений, в том числе завершение ранее начатого строительства. 1.3 Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания в зоне БАМ или нанимателями таких жилых помещений по договорам социального найма, изъявившим желание переселиться в другое муниципальное образование. | 78 963,2 | 78 148,4 | 99 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМ. | 437,3 | 437,3 | 100 |  |
|  | Итого: | 79 400,5 | 78 585,7 |  |  |

Приложение №9

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

| №пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденный план на текущий год (тыс. руб.) | План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2019-2024 годы»., основное мероприятие: Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа. | Постановление от 19.12.2019 года № 1004-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.02.2019 года №65-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2019-2024 годы». | 78450,96 | 79400,5 |

Приложение № 10

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный |  |
| Эффективная | 1 |
| Высокоэффективная |  |

Сдц =(1+1) /2=1

Сдп1 = 34/34= 1

Сдп2 = 1853,8/1853,8=1

Уф= 79400,5/78585,7=1

Эмп = 1*1=1

Исп. Селедцова А.С.