Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2016 г.

Во исполнение п. 5.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 № 216-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2016 г.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

- «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Освещение» на 2015-2022 годы

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

- «Безопасный двор»

- - «Праздничное и тематическое оформление территории».

- 1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

- Строительство линий уличного освещения:

- Содержание линий уличного освещения:

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО

5. В рамках реализации подпрограммы 5 предусмотрено:

- Установка камер видеонаблюдения на территориях детских игровых комплексов

- Строительство линии наружного освещения детских игровых комплексов, установленных на территории МКД.

6. В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия:

- Проведение конкурсных мероприятий в рамках тематического оформления.

2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2016 году.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
|  |  |  | на год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00 | 68,00 | -32,00 | 32,00 | Не все предприятия и организации участвовали в работах по благоустройству |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | - | - |  |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00 | 42,00 | -38,00 | 47,50 | Недостаточный уровень участия жителей в мероприятиях по санитарной очистке |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00 | 100,00 | - | - | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 60,00 | 65,00 | 5,00 | -8,33 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| 3 | Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | % | 60 | 40 | -20 | 33,33 | Не все завалы ТБО убраны |

3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2016 году)

1. В рамках реализации подпрограммы 2 реализовано частично:

Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

Не реализация (частичная реализация) мероприятий не повлияли на степень благоустройства города.

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2016 году.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Отклонение, |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет Бодайбинского МО | 4 473,50 | 4 473,50 |  |  |  |
| 3 | Строительство, реконструкция, кап.ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства | бюджет Бодайбинского МО | 4 775,80 | 4 775,80 | - | 1,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание клумб и цветников | бюджет Бодайбинского МО | 651,70 | 651,70 | - | 1,00 |  |
|  | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет Бодайбинского МО | 213,00 | 100,00 | - 113,00 | 53,05 | расторгнут контракт |
| Подпрограмма 3 «Освещение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет Бодайбинского МО | 1 526,00 | 1 526,00 | - | - |  |
| 2 | Содержание линий уличного освещения | бюджет Бодайбинского МО | 1 507,00 | 1 507,00 | - | - |  |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение | бюджет Бодайбинского МО | 1 461,20 | 1 461,20 | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация ритуальных услуг | бюджет Бодайбинского МО | 81 | 81 | - | - |  |
| 2 | Поддержание в чистоте территории кладбищ | бюджет Бодайбинского МО | 533 | 499,143 | 499,14 | 0,94 | по результатам аукциона |
| 3 | Проведение работ по планировке земельного участка под захоронения | бюджет Бодайбинского МО | 200 | 200 | - | 1,00 |  |
| 4 | Строительств ограждения территории кладбища | бюджет Бодайбинского МО | 150 | 150 | - | 1,00 |  |
| Подпрограмма 5 "Безопасный двор" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение безопасности на территориях многоквартирных домов | бюджет Бодайбинского МО | 81 | 81 | - | - |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 19.02.2015 г № 73-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы.

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 23.11.2015 г № 697-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, является высокоэффективным. К эффективности = 1

| Степень достижения целей и задач (Сдц) | Степень достижения показателя результативности ( Сдп) | Количество показателей результативности подпрограмм (N) | Фактическое значение показателя результативности (Зф) | Плановое значение показателя результативности (Зп) | Уровень финансирования реализации программы (Уф) | Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (Фф) | Плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (Фп) | Эффективность реализации программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| (Сдп1+Сдп2+Сдпn))/N | Зф/Зп |  |  |  | Фп/Фф |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | 0,68 |  | 68,00 | 100,00 |  | - | - |  |
| Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | 1,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | - | - |  |
| Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | 0,75 |  | 60,00 | 80,00 |  | - | - |  |
| 0,81 | 2,43 | 3 |  |  | 1,07 | 8 604,47 | 9 229,29 | 0,87 |
| Подпрограмма 2 Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | 1 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1,00 | 1,00 | 1 | 100,00 | 100,00 | 1,18 | 731,95 | 864,67 | 1,18 |
| Подпрограмма 3 | 1,08 | 1 | 65 | 60 | 1 | 1526 | 1526 |  |
| Уровень обеспеченности сетями наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,08 | 1,08 | 1 | 65,00 | 60,00 | 1,18 | 3 821,37 | 4 494,16 | 1,27 |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | 1,00 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Информация о произведенных захоронениях | 1,00 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | 0,73 |  | 44 | 60 |  |  |  |  |
| 0,91 | 2,73 | 3 |  |  | 1,10 | 870,91 | 959,80 | 1,00 |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  | 1,00 | 500,23 | 500,23 |  |
| Подпрограмма 6 |  |  |  |  | 1,22 | 449,00 | 550,00 |  |
| 0,91 | 7,25 | 8 |  |  | 1,11 | 14 977,93 | 16 598,15 | 1,00 |

8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                                          А.А. Одинцев

т. 5-22-24