**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2016 г**

Во исполнение п. 5.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 № 216-пнаправляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2016 г. утвержденной постановлением Бодайбинского городского поселения от 12.12.2016 г. № 1140-п.

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 5 подпрограмм, касающихся развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

 - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Чистая вода» на 2015-2022 годы;

- «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы.

- «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы.

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предоставлена субсидия МУП «Тепловодоканал» на проведение мероприятий по подготовке коммунального комплекса к ОЗП 2016-2017 гг.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- ремонт систем и объектов водоснабжения

а) предоставлена субсидия на выполнение проектно-сметных работ по объекту «Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо»

б) предоставлена субсидия на приобретение оборудование в рамках проектных работ по объекту «Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо»,

- ремонт летнего водоснабжения мкр. Бисяга заключен муниципальной контракт от 18.07.2016г. № Ф.2016.165738 с ИП Мардоян Ваган Ваникович.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

- Реконструкция локальных септиков отремонтировано два локальных септиков:

1. МК-135 заключен контракт с ООО «УК ГОРОД»

2. Первомайская, 10 заключен контракт с ООО «Феникс»

Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования израсходованы не в полном объеме из-за отсутствия необходимости в проведении работ по реконструкции локальных септиков.

- Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов муниципальной собственности не израсходованы в связи с отсутствием необходимости в проведении данных мероприятий.

- установка приборов учета электроэнергия на линиях уличного освещения не израсходованы в связи с отсутствием необходимости в проведении данных мероприятий в 2016г.

- реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов заключен муниципальный контракт с ИП Чижов А.Н.

5. В подпрограмме 5 не предусмотрено финансирование за счет средств бюджета муниципального образования

**2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы** |
|
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 100,00 | - | -  | ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования, и тепловых сетей |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 54,00  | 53,00 | 1,00 | 1,85 | ремонт сетей теплоснабжения |
| 3 | снижение потребности в энергоресурсах | % | 244,42 | 232,20 | 12,22  | 5,00 | снижение потребности в ТЭР связано с ремонтом основного и вспомогательного котельного оборудования, и тепловых сетей, автоматизация основных процессов производства и передачи тепловой энергии |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** |
| 1 | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 50,00 | замена ветхих сетей водоснабжения, выполнение комплекса работ по поставке оборудования функционирования станции водоподготовки |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 47,00 | 47,00 | - | - | ремонт сетей водоснабжения |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2017 годы** |
| 1 | строительство сетей водоотведения | км. | - | - | - | - | не велось строительство сетей водоотведения |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 38 | 38 | - | - | ремонт сетей водоотведения |
| 3 | капитальный ремонт локальных выгребов | шт. | 3 | 2 | 1,00 | 33,33 | произведен ремонт локальных септиков по ул. Первомайская,10; МК-135 |
| **Подпрограмма 5. «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** |
| 1 | сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг. | шт. | 130 | 120 | -10 | 7,69 |   |

**3. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в 2016 году)**

1. В рамках реализации подпрограммы 3 реализовано частично:

- Реконструкция локальных септиков

2. В рамках реализации подпрограммы 4 не реализован следующие мероприятия:

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов муниципальной собственности.

- установка приборов учета электроэнергия на линиях уличного освещения.

Не реализация (частичная реализация) мероприятий не повлияли на коммунальную инфраструктуру города.

**4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
|  1 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Бодайбинского МО | 9 493,00 | 9 493,00 | - | - |   |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** |
| 1 | Ремонт систем и объектов водоснабжения | бюджет Бодайбинского МО | 9 951,20 | 9 951,20 | - | - |  |
|
|  2 | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Бисяга | бюджет Бодайбинского МО | 1 524,00 | 1 524,00 | - | - |   |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | Реконструкция локальных септиков | бюджет Бодайбинского МО | 261,00 | 146,10 | 114,9 | 44,0  |   |
| 2 | Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 6 082,80 | 6 082,80 |   |   |   |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | Установка приборов учета электроэнергия на линиях уличного освещения. | бюджет Бодайбинского МО | 41 | 0 | 41,00  | 100 |   |
|  2 | Установка приборов учета электроэнергия на линиях уличного освещения. | бюджет Бодайбинского МО | 60 | 0 | 60,00  | 100 |   |
|  3 | реконструкция линий электроснабжения жилых многоквартирных домов | бюджет Бодайбинского МО | 281,5 | 281,5 | - | - |   |
| **Подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** |
| 1 | Информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 | - | - |   |

**5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

**6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 15.08.2016 г № 610-пп о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 01.09.2016 г № 687-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.12.2016 г № 1140-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденная постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 12.12.2016 г № 1140-п, является высокоэффективным. К эффективности = 1,07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целей и задач (Сдц) | Степень достижения показателя результативности (Сдп) | Количество показателей результативности подпрограмм (N) | Фактическое значение показателя результативности (Зф) | Плановое значение показателя результативности (Зп) | Уровень финансирования реализации программы (Уф) | Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (Фф) | Плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы (Фп) | Эффективность реализации программы (Эмп) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| (Сдп1+Сдп2+Сдпn)/N | Зф/Зп |   |   |   |  Фп/Фф |   |   |   |
| **Подпрограмма 1** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Готовность к отопительному периоду | 1,00 |   | 100,00 | 100,00 |   |   |   |   |
| Доля ветхих инженерных сетей | 1,02 |   | 53,00 | 54,00 |   |   |   |   |
|  Потребность в энергоресурсах | 0,85 |   | 274,21 | 232,20 |   |   |   |   |
| 0,96  | 2,87  | 3  |   |   | 100  | 9493,00 | 9493,00 | 0,96 |
| **Подпрограмма 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 2,00 |   | 4,00 | 8,00 |   |   |   |   |
| Доля ветхих инженерных сетей | 1,00 |   | 47,00 | 47,00 |   |   |   |   |
| 1,50 | 3,00  | 2  |   |   | 1,00 | 11425,10 | 11475,20 | 1,51 |
| **Подпрограмма 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Доля ветхих инженерных сетей | 1,00 |   | 38,00 | 38,00 |   |   |   |   |
| Капитальный ремонт локальных выгребов | 0,67 |   | 2,00 | 3,00 |   |   |   |   |
| 0,83 | 1,67 | 2 |   |   | 1,02 | 6 228,90 | 6 343,80 | 0,85 |
| **Подпрограмма 4** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Доля объемов энергетических ресурсов, потребляемой по приборам учета в бюджетной сфере | 1,0 |   | 40,00 | 40,00 |   |   |   |   |
| 1 | 1,0 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| **Подпрограмма 5** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | 1,03 |   | 126,00 | 130,00 |   |   |   |   |
| 1,03 | 1,03 | 1 |   |   |   |   |   |   |
|  **Итого**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1,06 | 9,56 | 9  |   |   | 1,01 | 27147,00 | 27312,00 | 1,07 |

**8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

**Начальник отдела по вопросам ЖКХ,**

**строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев**

т. 5-22-24