УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Бодайбинского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.К. Кузнецова

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период

2020–2025 годов» (далее - муниципальная программа) за 2021 год

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.

На исполнение общепрограммных мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2020-2025 годы сумма бюджетных ассигнований по плану на 2021 год составила 92 144,58 тыс. руб.

На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» сумма бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы, подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2020-2025 годы составила 21 614,51 тыс. руб.

03 июня 2020 года заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы между администрацией и Министерством строительства Иркутской области.

Всего программой предусмотрено 2 этапа расселения 2020 – 2021 годы 3563,34 кв.м., 81 жилое помещение/221 человек. По этапу 2021 году плановые показатели на 2021 год запланировано расселение 3028,84 кв.м., 71 помещение/188 человек.

Общая сумма средств, затраченных в рамках программы переселения составила 57 021,39 тыс. руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составила 43 177,76 тыс. руб., местный бюджет 13 843,63 тыс. руб.

В результате проведенной работы по исключению пустующих помещений, на основании судебных решений уменьшилась площадь, подлежащая расселению, также экономия сложилась за счет предоставления свободных жилых помещений из муниципального фонда, в связи с подписанием дополнительного соглашения к соглашению от 03.06.2020 года «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 19.01.2022 года отсутствовала возможность внесения изменений в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2022 года.

В 2021 году на мероприятия по сносу расселённых аварийных домов запланированная сумма составила 3 254,87 тыс. руб. В 2021 году состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на снос аварийных домов на общую сумму 3 254,32 тыс. руб.

В 2021 году на мероприятие обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам запланировано 2 523,22 тыс. руб., фактическое исполнение на 01.01.2022 года составило 40,0 тыс. руб., по решению суда подготовлено постановление о выплате от 28.12.2021 года, фактическая оплата произведена в январе 2022 года.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2021 год составил 0,63, то есть уровень эффективности удовлетворительный.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8, 9, 10.

Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов», достигнутых за 2021 год.

Подпрограмма 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 66,0 | 66,0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 3028,84 | 3028,84 |  |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 4 | Площадь снесенного аварийного жилья, предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | кв.м. | 700,0 | 651,9 |  |

Подпрограмма 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2021 год

Подпрограмма 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования  тыс. руб. | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие:  Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования | Фонд  Местный бюджет | 64 751,98  21 614,51 | 43 177,76  13 843,63 | В результате проведенной работы по исключению пустующих помещений, на основании судебных решений уменьшилась площадь, подлежащая расселению, также экономия сложилась за счет предоставления свободных жилых помещений из муниципального фонда. |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | Местный бюджет | 3 254,87 | 3 254,32 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | Местный бюджет | 2 523,22 | 40,0 | Распоряжение на оплату подготовлено 28.12.2021 года, оплата произведена в январе 2022 года |
| Итого по мероприятию | | | 92 144,58 | 60 315,71 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2021 год

Подпрограмма 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования  тыс. руб. | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие:  Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие:  Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений. | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого по мероприятию | | | 0 | 0 |  |
| Всего по программе: | | | 0 | 0 |  |

Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование программы | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» | 92 144,58 | 60 315,71 | 0,65 |

Приложение № 8

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2021 год

Подпрограмма 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2021 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2021 год  тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
|  | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования | 92 144,58 | 60 315,71 | 65 | В результате проведенной работы по исключению пустующих помещений, на основании судебных решений уменьшилась площадь, подлежащая расселению, также экономия сложилась за счет предоставления свободных жилых помещений из муниципального фонда. |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | 3 254,87 | 3 254,32 | 100 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | 2 523,22 | 40,0 | 0,01 | Распоряжение на оплату подготовлено 28.12.2021 года, оплата произведена в январе 2022 года. |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного за 2021 год

Подпрограмма 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2020 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 1 полугодие 2020 года  тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
|  | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений. | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №9

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденный  план на текущий год (тыс. руб.) | План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года |
| 1. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» | Постановление о внесении изменений от 15.05.2020 года №276-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2019 года № 982-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» | 92 144,58 | 92 144,58 |

Приложение № 10

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,63 |
| Эффективная |  |
|  |  |

Сдц =2,93/3= 0,97

Сдп1 = 66,0/66,0=1

Сдп2 = 3028,84/3028,28=1

Сдп3 = 651,9/700=0,93

Уф= 60315,71/92144,58=0,65

Эмп =0,97\*0,65=0,63

Исп. Селедцова А.С.