УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Бодайбинского

городского поселения

_____________О.К. Кузнецова

«_______» ________2021 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» (далее -  муниципальная программа) за 2020 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.

На исполнение общепрограммных мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2020-2025 годы   сумма бюджетных ассигнований по плану из областного бюджета на 2020 год составила 158616,19 тыс. руб., из них поступило на конец отчетного периода 123499,16 тыс. руб., планируется подписание дополнительного соглашения с переносом финансирования на 2021 год.

На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» сумма бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2020-2025 годы, подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2020-2025 годы составила 11657,95 тыс. руб.

03 июня 2020 года заключено соглашение о взаимодействии в рамках реализации этапа подпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы между администрацией и Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Всего программой предусмотрено расселение 3914,6 кв.м., 90 жилых помещений из них 40 помещений находятся в частной собственности, 50 в муниципальной.

Плановые показатели на 2020 год запланировано расселение 588 кв.м. – 14 квартир, на 2021 год 3326,6 кв.м. – 76 квартир, законтрактованно на 01.01.2021 года 2423,16 кв.м.

Согласно соглашению, администрация до 31 декабря первого года этапа должна заключить договоры (договоры на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, соглашения об изъятии жилых помещений, предусматривающие выплату гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение), исполнение которых позволит обеспечить расселение 90% общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этапом.

На 01.01.2021 года расселено:

28 жилых помещений, находящихся в частной собственности путем предоставления возмещения.

15 помещений, находящихся в муниципальной собственности путем приобретения жилых помещений. Общая площадь расселенных помещений составила 2247,29 кв.м.

В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области площадь расселения на 2020 год установлена 588 кв.м., по условиям соглашения.

Общая сумма средств, затраченных в рамках программы переселения составила 97775,22 тыс. руб., из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ составила 93 864, 21 тыс. руб., местный бюджет 3 911, 0 тыс. руб.

В 2020 году на мероприятия по сносу расселённых аварийных домов запланированная сумма составила 11876,63 тыс. руб.  В 2020 году состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на снос аварийных домов на общую сумму 10863,84 тыс. руб., расторгнуто муниципальных контрактов на сумму 1291,35 тыс. руб., снижение стоимости по 1 контракту составило 99,81 тыс. руб.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2020 год составил 1,3, то есть высокоэффективная.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8, 9, 10.

И.о. начальника отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам                                                                    	А.С. Селедцова

Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов», достигнутых за   2020 год.

Подпрограмма 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 34 | 47,7 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 588,0 | 2247,29 |  |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 4 | Площадь снесенного аварийного жилья, предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | кв.м. | 2636,3 | 3816,6 |  |

Подпрограмма 2

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2020 год

Подпрограмма 1

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования | Областной бюджет Местный бюджет | 158 616,19 11 657,95 | 93 864,21 3911,00 | Будет подписано дополнительное соглашение, с учетом освоенных средств, остаток будет перенесен на 2021 год. Процент софинансирования установлен в размере 20% по соглашению, фактическое исполнение 4%. |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | Местный бюджет | 11876,63 | 10096,84 |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | Местный бюджет | 300,00 | 209,19 |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 182 450,77 | 108 063,24 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2020 год

Подпрограмма 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений. | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Итого по мероприятию |  |  | 0 | 0 |  |
| Всего по программе: |  |  | 0 | 0 |  |

Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

за 2020 год

| №пп | Наименование программы | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020–2025 годов» | 182 450,77 | 108 063,24 |  |

Приложение № 8

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» за 2020 год

Подпрограмма 1

| № пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2020 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2020 год тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства жилых помещений и (или) приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования | 170 274,14 | 97 775,21 | 57,42% | Будет подписано дополнительное соглашение, с учетом освоенных средств, остаток будет перенесен на 2021 год. Процент софинансирования установлен в размере 20% по соглашению, фактическое исполнение 4%. |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | 11876,63 | 10096,84 | 85% |  |
|  | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | 300,00 | 209,19 | 69,73 | Фактическая оплата исполнительного листа |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного за 2020 год

Подпрограмма 2

| № пп | Наименование основных мероприятий | План финансирования на 2020 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 1 полугодие 2020 года тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем приобретения (в том числе на вторичном рынке) жилых помещений | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений. | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №9

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год.

| №пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденный план на текущий год (тыс. руб.) | План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2020-2025 годов» | Постановление о внесении изменений от 15.05.2020 года №276-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2019 года № 982-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов» | 161179,59 | 182 451,03 |

Приложение № 10

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный |  |
| Эффективная |  |
| Высокоэффективная | 1,3 |

Сдц =6,66/3= 2,22

Сдп1 = 47,7/34=1,4

Сдп2 = 2247,29/588=3,82

Сдп3 = 3816,6/2636,30=1,44

Уф= 108063,24/182450,77=0,59

Эмп =2,22*0,59=1,3

Исп. Селедцова А.С.