РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.03.2014 г.                                                           г. Бодайбо                                                                         №  113-р

О проведении мероприятий на

территории Бодайбинского му-

ниципального   образования  в

период паводков 2014 года

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2014 года на территории Бодайбинского муниципального образования, в соответствии со ст.67 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением администрации Иркутской области от 25.08.2008 г. № 243-ПА «О территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 23 Устава Бодайбинского муниципального образования,

1. Руководителям организаций всех форм собственности, председателям гаражных кооперативов, организациям, выполняющим работы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования:

1.1. Разработать необходимые мероприятия по пропуску паводковых вод, снижению риска возможного затопления и подтопления подведомственной территории предприятия, организации, улиц, дворов, подвалов, гаражных кооперативов, жилых домов.

1.2. Очистить дренажные канавы, водоспускные сооружения под полотнами дорог, ливневые стоки.

1.3. Представить в срок до 25.03.2014 г. в администрацию Бодайбинского городского поселения план мероприятий и приказы (распоряжения) о назначении  ответственных лиц за проведение мероприятий в период паводков 2014 года.

2. Главному специалисту по ГО и ЧС и обеспечения пожарной безопасности администрации Бодайбинского городского поселения Бокареву А.Н.:

2.1. Разработать и согласовать до 21.03.2014 г. с исполнителем муниципального контракта по поддержанию эксплуатационных показателей дренажной системы от 23.12.2014 г. № 2013.239909, график противопаводковых мероприятий в 2014 г.

2.2. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период в 2014 г.

3. Контроль за выполнением, настоящего постановления оставляю за собою.

4. Настоящее  распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

ГЛАВА                                                                                                                                                А.В. ДУБКОВ

Опубликовано в газете «Ленский шахтер» от 26.03.2014 г. № 23, стр. 32-34

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.03.2014 г. № 113-р |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период на территории Бодайбинского

городского поселения в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить зоны возможного подтопления. Произвести обследование зон возможного подтопления, спланировать проведение мероприятий, направленных на предупреждение подтопления. | до 21.03. 2014 г. | Директор ООО «УК ГОРОД» Стрижак О.Г., Главный специалист по ГО и ЧС и обеспечения пожарной безопасности Бокарев А.Н. |  |
| 2. | Обеспечить сохранность химически-опасных объектов | при угрозе ЧС | Генеральный директор МУП «Тепловодоканал» Матвеев П.Я. |  |
| 3. | Определить места расселения попадающих в зону подтопления | апрель-июнь | Начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Синюкова Е.А. |  |
| 4. | На ОЭ создать аварийные бригады по ликвидации последствий паводка(личный состав, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и т.д.) | март - май | Руководители организации |  |
| 5. | Подготовить к приходу весеннего паводка в городе дренажи: 1. пер. Технический 2. ул.Стояновича (район лесоохраны) 3. ул. 8 Марта – 42 м; 4. ул. Депутатская – 131 м; 5. ул. Первомайская (включая 2 перехода) – 814 м; 6. ул. Нагорная (включая 2 перехода) – 800 м; 7. ул. Р. Люксембург (включая 2 перехода) – 285 м; 8. городской парк (включая переход через дорогу) – 320 м; 9. ул. Лыткинская – 164 м; 10. Район казначейства с переходом и 2 приямкам, колодцем 11. ул. Комсомольская с выходом на р. Витим и очисткой колодца – 700 м; 12. пер. Вилюйский – 150 м; 13. ул. Мира с очисткой трубы и 3-х переходов – 520 м; 14. ул. О.Кошевого с очисткой решетки – 120 м; 15. ул. Урицкого (включая 2 перехода) и очистку решеток (район ОСБ), 3 колодца – 909 м; 16. ул. Байкальская – 400 м; 17. ул. П. Поручикова (включая 3 перехода) и 2 колодца с очисткой колодца – 254 м; 18. ул. Артема Сергеева – 1500 м; 19. ул. Сорокинская – 300 м; 20. ул. Аэропортовая до ул. Железнодорожная 49 с переходом и очисткой решетки – 150 м; 21. Остановка СМП до шиномонтажной мастерской с 2 переходами через дорогу – 60 м; 22. Район поста ГИБДД – 400 м; 23. Переход через ул.П.Поручикова – 19 м. | март-апрель | Директор ООО «УК ГОРОД» Стрижак О.Г. |  |
| 6. | Очистить городские улицы от снега с последующим вывозом его в специально установленные места: ул. Мира, ул.Иркутская, ул.Депутатская, ул. Стояновича, ул. 30 лет Победы, ул. Р. Люксембург, ул.К.Либкнехта, ул. П.Поручикова, ул. Урицкого, ул. А.Сергеева, ул. 8 Марта. | март | Директор ООО «УК ГОРОД» Стрижак О.Г. |  |
| 7. | На случай подтопления очистных сооружений подготовить насосное оборудование | апрель - июнь | Генеральный директор МУП «Тепловодоканал» Матвеев П.Я. |  |
| 8. | На случай разрушения защитной дамбы водонасосной станции, провести профилактические мероприятия по укреплению защитной дамбы | апрель - июнь | Генеральный директор МУП «Тепловодоканал» Матвеев П.Я. |  |
| 8. | На случай подтопления жилого фонда подготовить насосное оборудование | апрель - июнь | Организации и индивидуальные предприниматели обслуживающие жилищный фонд |  |
| 8. | Организовать оперативный сбор информации о состоянии уровня р. Витим | постоянно на период половодья | Главный специалист ГО и ЧС и обеспечения пожарной безопасности Бокарев А.Н. |  |
| 9. | Заготовить песок, мешкотару | до 01.04.2014 г. | Директор ООО «УК ГОРОД» Стрижак О.Г. |  |
| 10. | Обеспечить своевременную отчистку крыш жилых домов, административных зданий дворовых территорий от снега и образования сосулек на крышах жилых и административных зданий | до 25.03.2014 г. | Организации и индивидуальные предприниматели обслуживающие жилищный фонд, собственники зданий |  |