РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2016 г.                                                 г. Бодайбо                                                      № 745-п

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 466–пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2016 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы ««Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2016 годов» до 2018 года.

2. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 466-пп «Об утверждении  муниципальной  программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2016 годов» (далее -  муниципальная программа):

2.1. Наименование муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2016 годов», изложить в следующей редакции ««Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2018 годов».

2.2. Строку «Объемы и источники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 166091,40 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 14 010,3 тыс .руб.; 2015 г.- 23 151,8 тыс. руб.; 2016 г.- 102122,10 тыс. руб.; 2017 г. – 15 560,3 тыс. руб.; 2018 г. - .4 351,9 тыс. руб. средства из областного бюджета – 90619,60 тыс. руб., по годам: 2014 г. – 2 657,1 тыс. руб.; 2015 г. - 6 199,9 тыс. руб.; 2016 г. – 81762,6 тыс. руб.; 2017 г. – 0; 2018 г. -.0 средства из местного бюджета – 75471,80 тыс. руб., по годам: 2014 г. 11 353,2 тыс. руб.; 2015 г. – 12 085,7 тыс. руб.; 2016 г. – 27254,5 тыс. руб.; 2017 г. – 15 560,3 тыс. руб. 2018 г. – 4 351,9 тыс. руб. -бюджет администрации г. Бодайбо и района: 2015г.- 4 866,2 тыс. руб. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации программы. |
| --- | --- |

2.3. Раздел 4  муниципальной программы изложить в новой редакции:

«РАЗДЕЛ 4.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет  средств  бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет), средств бюджета Бодайбинского муниципального образования (далее - местный бюджет).

Предполагается, что общий объем финансирования муниципальной программы составит  166091,40 тыс. рублей, в том числе:

Объем и источники финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, в тыс. рублях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 166 091,40 | 14 010,3 | 23 151,8 | 109 017,10 | 15 560,3 | 4 351,9 |
| Областной бюджет | 90 619,60 | 2 657,1 | 6 199,9 | 81 762,60 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 70 605,60 | 11 353,2 | 12 085,7 | 27 254,50 | 15 560,3 | 4 351,9 |
| Бюджет администрации г. Бодайбо и района | 4 866,2 | - | 4 866,2 | - | - | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 135 513,30 | 4 545,1 | 11 816,9 | 102 122,10 | 14 147,3 | 2 881,9 |
| Областной бюджет | 90 619,60 | 2 657,1 | 6 199,9 | 81 762,6 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 44 893,70 | 1 888,0 | 5 617,0 | 20 359,50 | 14 147,3 | 2 881,9 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 24 000,1 | 9 465,2 | 11 334,9 | 6 895,0 | 1 413,0 | 1 470,0 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 19 133,9 | 9 465,2 | 6 468,7 | 6 895,0 | 1 413,0 | 1 470,0 |
| Бюджет администрации г. Бодайбо и района |  |  |  |  | - | - |
|  | 4 866,2 |  | 4 866,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  |

Объемы финансирования за счет средств областного и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части областного и местного бюджетов».

2.4.  Дополнить муниципальную программу Разделом 7 следующего содержания

«РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Объем введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья | кв.м. | 663,0 | 0 663,0* | 1017 | 0 1017* | 0 |
| 2. | Количество переселенных семей | шт. | 16 | 0 16* | 59 | 0 48* | 0 |
| 3. | Объем расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 673,57 | 0 673,57* | 2500 | 0 1811,4* | 0 |
| 4. | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 512,50 | 801,98 | 0 |
| 5 | Количество жилых домов, в которых проведено инженерно-техническое обследование конструкций | шт. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество жилых помещений, находящихся в собственности граждан, подлежащих расселению, рыночная стоимость которых определена в результате оценки | шт. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |

3. Внести  следующие изменения в Подпрограмму «Переселение граждан, проживающих  на территории Бодайбинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного  непригодным для проживания» на 2014-2016 годы, являющуюся приложением № 1 к муниципальной программе (далее –Подпрограмма 1):

3.1. Строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта  Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет 144 806,10 тыс. руб. из них: средства из областного бюджета- -90 619,60тыс. руб., по годам: 2014 г.- 2 657,1 тыс. руб.; 2015 г.- 6 199,9 тыс. руб.; 2016 г. – 81762,6 тыс. руб.; 2017 г. – 0; 2018 г. – 0. средства из местного бюджета – 54 186,50 тыс. руб., по годам: 2014 г.- 1 888,0 тыс. руб.; 2015 г. -5 617,0 тыс. руб.; 2016 г.- 20359,5 тыс. руб.; 2017 г. – 23440,1 тыс. руб.; 2018 г. – 2 881,9 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. |
| --- | --- |

3.2. Раздел 2 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы по обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства, реконструкции жилых помещений и (или) приобретения жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве с застройщиками либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих  строительство этих помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а так же путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. Основное мероприятие: Обеспечение жильем граждан ,проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, путем строительства, реконструкции жилых помещений и (или) приобретения жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве с застройщиками либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство этих помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, а так же путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования. | Администрация Бодайбинского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет (обязат. финансирование) Местный бюджет (дополнит. финансирование) | 90619,6 20433,3 33753,20 | 2 657,1 666,7 1 221,3 | 6 199,9 - 5 617,0 | 81762,6 2737,4 17622,1 | 0 14 147,3 9 292,8 | 0 2 881,9 0 |
| Итого: В том числе по источникам финансирования |  | Областной бюджет Местный бюджет | 144806,10 90619,60 54186,50 | 4 545,1 2 657,1 1 888,0 | 11 816,9 6 199,9 5 617,0 | 102122,1 81762,6 20359,5 | 23 440,1 0 23440,1 | 2 881,9 0 2881,9 |

Строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений осуществляется в соответствии с условиями и сроками заключенного муниципального контракта. Заключение муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Градостроительным кодексом Российской Федерации. При формировании цены контракта учитывается, что максимальная стоимость одного квадратного метра строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений не должна превышать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области на год, в котором планируется реализация мероприятий  Подпрограммы.

В случае  заключения  муниципального контракта (договора) купли- продажи жилого помещения уровень износа такого помещения не должен превышать 40%. Уровень износа приобретаемого жилого помещения определяется по результатам обследования и заключения, выданного организацией по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, не позднее 6 месяцев до даты приобретения жилых помещений.

Приобретение жилых помещений на условиях участия в долевом строительстве осуществляется  в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, осуществляется в соответствии со ст. 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

4. Внести  следующие изменения в Подпрограмму «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда  г. Бодайбо» на 2014-2016 годы, являющуюся  приложением № 2 к муниципальной программе (далее - Подпрограмма 2)

4.1. Строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составляет –30 578,10 тыс. руб. из них: - из областного бюджета средства на реализацию мероприятий Подпрограммы не предполагаются; - средства из местного бюджета - 30 578,10 тыс. руб. по годам: 2014 г. -9 465,2 тыс. руб.; 2015 г. – 6 468,7 тыс. руб.; 2016 г. – 6 895,0 тыс. руб.; 2017 г. – 1 413,0 тыс. руб; 2018 г. – 1 470,0 тыс. руб. - средства бюджета администрации г. Бодайбо и района: 2015 г. - 4 866,2 тыс. руб. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. |
| --- | --- |

4.2. Раздел 2  Подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 Основное мероприятие: 1..Строительство нового жилья, в виде разницы стоимости 1 кв.м. строительства и стоимости превышения общей площади ранее занимаемого жилого помещения | Администрация Бодайбинского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет | - 6 929,6 | - 6 929,6 | - - | - - |  |  |
| 2. Основное мероприятие: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания. 2.1. Приобретение жилых помещений путем заключения договоров купли- продажи 2.2. Софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений путем заключения договоров купли- продажи | Администрация Бодайбинского городского поселения | Местный бюджет Бюджет администрации г. Бодайбо и района | 14 314,3 4 866,2 | 2 330,6 - | 6183,7 4 866,2 | 5 800,0 - |  |  |
| 3. Проведение обмеров и инженерно- технического обследования конструкций зданий и сооружений | Администрация Бодайбинского городского поселения | Местный бюджет | 740,0 | 205,0 | 285,0 | 250,0 |  |  |
| 4. Снос аварийного жилищного фонда. | Администрация Бодайбинского городского поселения | Местный бюджет | 3 728,0 | - | - | 845,0 | 1 413,0 | 1 470,0 |
| ИТОГО: В том числе по источникам финансирования |  | Областной бюджет Местный бюджет Бюджет администрации г. Бодайбо и района | 30 578,1 - 25 711,9 4 866,2 | 9465,2 - 9 465,2 - | 11 334,9 - 6 468,7 4 866,2 | 6 895,0 - 6 895,0 - | 1 413,0 1 413,0 | 1 470 1 470 |

5.   Настоящее постановление  подлежит  официальному опубликованию в газете «Бодайбинские ведомости» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения www.uprava-bodaibo.ru.

6.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

ГЛАВА                                                                                                                      А.В. ДУБКОВ