РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2014 г.                                                   г. Бодайбо                                                      № 100-п

### Об утверждении  муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Бодайбо на 2014-2015 годы»

### В целях реализации мероприятий по модернизации, реконструкции, строительству и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.23 Устава Бодайбинского муниципального образования,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Бодайбо на 2014-2015 годы» (прилагается).

2. Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей программой с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Иркутской области и в бюджете Бодайбинского муниципального образования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

###### ГЛАВА                                                                                                                     А.В. ДУБКОВ

Опубликовано в газете  «Бодайбинские ведомости» от 21.06.2014 г. № 1 (55), стр.5-9

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 11.03.2014 г. № 100-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА БОДАЙБО на 2014-2015 годы».

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Бодайбо на 2014-2015 годы» |
| --- | --- |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп |
| Ответственный исполнитель | Администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» |
| Цель муниципальной программы | 1. Снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. 2. Повысить надежность и качество теплоснабжения населенных пунктов Бодайбинского муниципального образования. 3. Оптимизировать расходы бюджета на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. 4. Снизить потребность жидкого энергоносителя |
| Задачи муниципальной программы | 1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования к отопительному сезону 2014 года. 2.Реализация комплексных проектов программы, направленных на развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования. 3. Реализация комплексных мероприятий, направленных на оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 4. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, проектных, научных, производственных и иных организаций. |
| Срок реализации | 2014-2015 годы |

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы с 2014 по 2015 годы составляет 224 600,46 тыс. руб., в том числе: Год; Всего, тыс.руб; Областной бюджет, тыс.руб; Местный бюджет, тыс.руб; Внебюджетные средства, тыс. 2014руб.; 67 655,02; 50 000,00; 12 055,02; 5 600,00. 2015; 156 945,44; 150 000,00; 6 945,44; -. При реализации программы в установленном порядке могут быть использованы: 1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 3) средства, перечисленные из федерального бюджета; 4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: в 2012 году уровень износа составил 65%, в 2013 – 60%, в 2014 году предусматривается снижение до 58%. Сокращение объема потребления жидких видов котельного топлива за счет формирования единой централизованной системы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования. |

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Бодайбо на 2014-2015 годы» (далее - программа) разработана в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп.

Программа направлена на продолжение, развитие и расширение системы мероприятий, проведенных в рамках муниципальной и областной государственной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в 2010-2013 годы.

Проведение данных мероприятий позволит снизить объемы финансирования работ по ликвидации и предотвращению аварийных ситуаций и направлять бюджетные средства на плановую модернизацию и реконструкции объектов коммунальной теплоэнергетики, что позволит в дальнейшем увеличить эффективность расходования средств бюджетов.

- Обоснование необходимости разработки программы

В соответствии с принципами, заложенными в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп, осуществляемой в соответствии с приоритетными национальными проектами, одной из основных задач в сфере ЖКХ является повышения надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и населенных пунктов, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе.

Основанием для модернизации системы теплоснабжения г. Бодайбо является работа  «Энергетическое обследование и разработка мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения Бодайбинского городского поселения» выполненная ОГУ «Центр энергоресурсосбережения» в 2006 году по заказу администрации Иркутской области.

По результатам работы были выявлены основные показатели характеризующие эффективность работы основного элемента рассматриваемых систем теплоснабжения – теплоисточников, которые показывали, что их средневзвешенный КПД не превышает 53%. Основная часть котельных эксплуатировалась более 20 лет. Из-за нехватки денежных средств, плановые капитальные ремонты котельного и котельно-вспомогательного оборудования в полном объеме не проводились, а выборочные ремонты не позволяли обеспечить необходимый уровень энергетической эффективности работы систем теплоснабжения. Проведенный анализ топливно-энергетического баланса системы теплоснабжения показал наличие значительных утечек и несанкционированных сливов теплоносителя, что обусловлено как ветхостью тепловых сетей (до 42 %), так и их гидравлической разрегулированностью. В общей сложности на нормативные и сверхнормативные утечки приходилось до 16% произведенной тепловой энергии.

Основными концептуальными решениями, принятыми по результатам работы «Энергетическое обследование и разработка мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения Бодайбинского городского поселения» и впоследствии включенными в ОГП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2007-2010 годы» от 20.06.2007 г. № 33/27-ЗС стали разработка проекта и его реализация по централизации системы теплоснабжения города с закрытием котельных, работающих на жидких энергоносителях и  переключением их нагрузки на котельную ЦОК-1.

Мероприятия по модернизации и реконструкции объектов коммунальной структуры Бодайбинского муниципального образования, проводимые как в рамках областной и муниципальной программ, так и за счет средств, выделяемых из областного и местного бюджетов на проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону, а также за счет средств предприятий коммунальной комплекса позволит достичь главного результата - повышения надежности функционирования объектов коммунальной теплоэнергетики и улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Однако для выполнения всего комплекса работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры требуются значительные инвестиции. В связи с длительным сроком окупаемости объектов ЖКХ частные инвесторы не проявляют интереса к капиталовложениям в эту отрасль. Следовательно, основные  расходы на осуществление мероприятий по модернизации объектов ЖКХ должны, особенно на первом этапе, финансироваться за счет средств бюджетов. Финансовое и организационное участие исполнительных органов государственной власти Иркутской области, позволяет на условиях софинансирования выделять средства бюджета Бодайбинского муниципального образования, а также привлекать внебюджетные средства.

Реализация данной программы позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения города Бодайбо путем повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры;

2) сократить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ходе производства и транспортировки тепловой энергии;

3) сократить бюджетные затраты, связанные с обеспечением жилищно-коммунальными услугами населения;

4) оптимизировать тарифы предприятий жилищно-коммунального комплекса для экономической стабилизации положения в отрасли.

- Цели и задачи, сроки реализации Программы

Программа направлена на повышение энергетической эффективности, надежности и экономичности функционирования инженерных инфраструктур Бодайбинского муниципального образования.

Реализация программы предполагает Институциональные преобразования, проведение которых запланировано в рамках данной программы, ориентированы на достижение следующих целей:

1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования;

2) повысить надежность и качество теплоснабжения города;

3) сократить расходы бюджета на финансирование мероприятий по поддержанию жизнеспособности инженерной инфраструктуры города.

В ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1) подготовить объекты коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования к прохождению отопительных сезонов 2014 г. и 2015 годов.

2) реализация комплексных мероприятий, направленных на отказ в  потреблении жидких энергоносителей;

3) реализация мероприятий по объединению системы теплоснабжения и выводу из эксплуатации низкорентабельных котельных;

4) внедрение высокоэффективного котельного и котельно-вспомогательного оборудования;

5) реализация комплексных мероприятий в целях повышения надежности инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

6) формирование системы эффективного хранения и доставки топлива.

Программа реализуется с 2014 по 2015 годы.

- Механизм реализации программных мероприятий

В 2011 г. мероприятия по продолжению модернизации  системы теплоснабжения г. Бодайбо были включены в ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы», утвержденную Постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2010 г. № 291-ПП.

В 2011 г. выполнены  работы согласно проекту «Реконструкция системы теплоснабжения города Бодайбо»

Строительств тепловой сети от ЦОК № 1 до ЦТП № 4 и ЦТП № 6, протяженностью 3134,16 м.;

Приобретение, доставка оборудования и монтаж для ЦТП № 6, пусконаладочные работы.

По итогам выполненных работ котельные № 4 и № 6 были выведены из работы и в настоящее время находятся в аварийном резерве. Существующие нагрузки переключены на ЦОК № 1 через ЦТП № 4 и ЦТП № 6.

Затраты по реализации выполненных мероприятий за 2011 год составили – 191 670,5 тыс. рублей

В 2012 г. выполнены работы по переносу ЦТП № 1 и строительством тепловой сети протяженностью 660 м. Dy 426 мм с подключением ЦТП № 1 на сумму 45 928,8 тыс. рублей. Это позволило  переключить нагрузку в объеме 7 Гкал/час с жидкотопливного теплоисточника ЦОК № 2 на ЦОК № 1.

В 2013 году были проведены работы по строительству котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе, мощностью 7 МВт, что позволило закрыть две котельные использующих жидкие энергоносители. Стоимость работ составляет 37,3 млн. рублей.

Таким образом, в результате проведенных мероприятий по модернизации за период с 2009-2013 г. размер экономического эффекта только в части расхода топлива (в сопоставимых условиях) составил 175 млн. рублей.

В 2014 году разрабатывается проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки ЦОК №2 на ЦОК №1»

Технико-экономические расчеты показали, что реализация каждого этапа реконструкции обеспечивает снижение затрат на теплоснабжение города. Несмотря на значительную стоимость, проект характеризуется рентабельностью на уровне 15%, что является показателем привлекательности для инвестиций внебюджетного капитала.

- Финансовое обеспечение программы.

Объем финансирования Программы с 2014 по 2015 годы составляет 224 600,46 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год – 67 655,02 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 50 000,00 тыс.руб.,  местного бюджета  12 055,02 тыс.руб., внебюджетные средства 5 600,00тыс.руб.

- 2015 год –  156 945,44 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 150 000          тыс.руб., местного бюджета 6 945,44 тыс.руб.

Объемы финансирования и мероприятия Программы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу до 1 мая текущего года.

При реализации Программы в установленном порядке могут быть использованы:

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования;

2) средства, перечисленные из областного бюджета;

3) средства, перечисленные из федерального бюджета;

3) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного и федерального бюджетов ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта совместно с исполнителями основных мероприятий Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления  средств областного и федерального бюджета для реализации Программы.

Экономия бюджетных средств, ожидаемая после реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования составит 95 млн. руб.

Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Программы, осуществляется за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в соответствии с решениями Думы Бодайбинского городского поселения и областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований. Средства областного бюджета предоставляются в виде межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам муниципальных образований Иркутской области в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию следующих мероприятий согласно приложению к Программе:

Приложение

к муниципальной программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры города Бодайбо на 2014-2015 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Расчетная оценка затрат, тыс.руб. | Срок окупаемости | Ожидаемый экономический(тыс.руб.год) или социальный эффект | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо | 208 471,36 | 2,2 | 104 583,00 | 2014-2015 | 208 471,36 | 185 000,00 | 17871,36 | - 600,00 |
|  | 1) Реконструкция системы централизованного теплоснабжения г. Бодайбо. Дополнительные работы. Кредиторская задолженность по муниципальному контракту № 0134300004511000247-0084967-01 от 21.11.2011 года | 13 891,52 | 1,0 | - | 2014 | 13 891,52 | - | 8 291,52 | 5 600,00 |
|  | 2) Завершение строительства котельной в блочно-модульном исполнении на твердом топливе мощностью 7 МВт и инженерных сетей в г. Бодайбо по адресу: ул. Лыткинская, 49«А» | 7 692,87 | 2,0 | 23 043,00 | 2014 | 7 692,87 | 7 631,70 | 61,17 | - |
|  | 3) Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки ЦОК №2 на ЦОК №1 | 186 886,97 | 2,4 | 81 540,00 | 2014-2015 | 186 886,97 | 177 368,30 | 9 518,67 | - |
| II. | Содействие муниципальным образованиям Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2014 году. | 16 1269,1 |  |  | 2014 | 16 129,1 | 15 000,00 | - 129,10 |  |
|  | 1) Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной ЦОК №1, ЦТП и инженерного оборудования | 16 129,10 |  |  | 2014 | 16 129,10 | 15 000,00 | 1 129,10 |  |