РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2011 г.                                                 г.Бодайбо                                                    № 61-п

О внесении изменений  в  поста-

новление  администрации Бодай-

бинского городского   поселения

от  25.12.2009г.  № 667-п (с изме-

нениями)

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьёй 23 Устава Бодайбинского муниципального образования в новой редакции (с изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в постановление  администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2009г. № 667-п  «Об утверждении целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бодайбинском городском поселении на период 2010-2012 годов», изложив Приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

ГЛАВА                                                                                                                 А.А. ДУДАРИК

Опубликовано в официальном выпуске газеты «Ленский шахтер» от 12.02.2011 г. № 10, с.10

Приложение

к постановлению администрации Бодайбинского

городского поселения

от 08.02.2011г. № 61-п

«Приложение № 3

к целевой Программе «Переселение граждан

из ветхого и аварийного жилищного фонда

в Бодайбинском городском поселении

на 2010-2012 годов

План

мероприятий по реализации целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

в Бодайбинском городском поселении на период 2010-2012 годов» на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилья, расположенного на территории Бодайбинского района для граждан, расселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования | 1200,0 | в течении 2011 года | администрация Бодайбинского городского поселения |
| 2 | Проведение ремонта муниципального жилищного фонда для граждан, переселяемых по Программе, снос аварийных жилых домов | 910,0 | в течении 2011 года | администрация Бодайбинского городского поселения |
|  | ВСЕГО: | 2110,0 |  |  |

Подготовил

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно-социальным вопросам –  Верницкая И.В.»