РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_11.12.__2009 г.                                    г. Бодайбо                                                   №_634-п_

Об утверждении муниципальной

Программы   развития    системы

водоотведения    г. Бодайбо     на

2010-2012 годы

В целях реализации мероприятий по реконструкции, строительству и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры г. Бодайбо, руководствуясь ст.179  Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.23Устава Бодайбинского муниципального образования (с изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу развития системы водоотведения г. Бодайбо на 2010 – 2012 годы (прилагается).

2. Ежегодно  корректировать   муниципальную   Программу  развития  системы водоотведения г. Бодайбо на 2010 - 2012 годы в пределах средств, предусмотренных местным и областным бюджетом на текущий год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бодайбинского городского поселения по вопросам ЖКХ, управления имуществом, архитектуры и транспорта  Дубкова А.В.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

ГЛАВА                                                                                                                 А.А. ДУДАРИК

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Бодайбинского городского поселения

от _11.12._ 2009 г. № _634-п_

Муниципальная Программа

развития системы водоотведения г. Бодайбо на 2010 - 2012 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа развития системы водоотведения г. Бодайбо на 2010 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Цели и задачи | Инженерное обеспечение объектов социально-культурного назначения. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры г. Бодайбо |
| Срок реализации | 2010 - 2012 годы |
| Источник финансирования | Средства местного и областного бюджета, средства организаций |

Состояние системы водоотведения в г. Бодайбо

Система водоотведения является централизованной, неполной, раздельной, то есть все бытовые и промышленные сточные воды, близкие по своему составу к бытовым, отводятся квартальными, уличными канализационными сетями в городской коллектор и далее на единые очистные сооружения производительностью 2100 м3/сутки, расположенные в приустьевой части р. Бодайбо в 2,0 км. от центра города вниз по течению р. Витим.

На городском коллекторе находятся три перекачивающие канализационные насосные станции (КНС № № 1, 2, 3) общей производительностью 14,2 тыс. м3/сутки, из которых одна не действует, находится в аварийном состоянии и нуждается в восстановлении. Часть сточных вод из коллектора поступает на очистные сооружения, где после прохождения механической и биологической очистки сбрасывается в р. Витим. Оставшаяся часть сточных вод в объеме превышающем производительность очистных сооружений постоянно сбрасывается в водоем через три существующих аварийных выпуска.

Система водоотведения города ненадежна, срок эксплуатации сетей составляет 20-25 лет, протяженность канализационных сетей составляет 31,5 км., из них 11,4 км. (44 %) ветхие, которые нуждаются в срочном ремонте и замене.

Существующие очистные сооружения производительностью 2100 м3/сутки введены в эксплуатацию в 1983 году, износ составляет 61 %. Производительность действующих очистных сооружений недостаточна и сегодня они находятся в аварийном состоянии.

Многие микрорайоны города не канализованы, стоки сливаются в выгребы. Общий объем по откачке и перевозке жидких бытовых отходов в среднем (2008-2009 годы) составляет 203 тыс. м3/год. На территории города насчитывается 250 локальных выгребов, 40 % из которых находятся в аварийном состоянии.

Общий объем получаемых и сбрасываемых сточных вод составляет 1790 тыс. м3 / год, из них, отправленных на очистку  766 тыс. м3 / год.

Диаграмма. Соотношение объемов сточных вод сбрасываемых через канализационно-очистные сооружения (КОС) и аварийных сбросов на территории г. Бодайбо.

С 1990 года ведется строительство очистных сооружений производительностью 7000 м³/сутки. В 1993 году в связи с ухудшением финансово-экономического положения в Иркутской области и Бодайбинском районе было прекращено финансирование строительства. На момент остановки строительных работ общий объем выполненных строительно-монтажных работ составил 90 %. Строительство было законсервировано. В 1999 году с областной администрацией был заключен контракт на исполнение мероприятий Областной государственной Программы по использованию, восстановлению и охраны водных объектов. Завершение строительства очистных сооружений велось с 1992 г. по 2001 г. В сентябре 2004 года были проведены испытания на герметичность емкостей, были заполнены водой отстойники и аэротенки. Емкости выполнены из сборных железобетонных панелей. Во всех емкостях были обнаружены течи по стыкам панелей, особенно в аэротенках, где течи обнаружены буквально по каждому стыку панели. С 2002 года строительство не велось из-за отсутствия финансирования и в настоящее время объект законсервирован и находится под охраной МУП «Тепловодоканал».

В систему водоотведения поступают неучтенные расходы, то есть зимой сбросы из системы теплоснабжения, а в летний период в канализацию попадают грунтовые воды. Коллектор заиливается, уменьшается его пропускная способность. К тому же на отдельных участках при строительстве был занижен диаметр коллектора.

Система водоотведения имеет ряд крупных недостатков, а именно:

- Сброс неочищенных   стоков в р. Витим и,  как следствие,   ухудшение

экологического состояния водоема.

- Отсутствие приборов учета поступающих и сбрасываемых сточных вод.

- Большие затраты по откачке и перевозке жидких бытовых отходов, платежи за сборы.

неочищенных сточных вод в водоем.

Основные этапы первоочередных мероприятий по Программе развития системы водоотведения г. Бодайбо на 2010-2012 годы изложены в Приложении к данной Программе.

Подготовил: Начальник отдела по

вопросам ЖКХ, строительства,

благоустройства и транспорта  Баев С.В.

Приложение к муниципальной Программе

развития системы водоотведения

г. Бодайбо на 2010-2012 годы

Первоочередные мероприятия  муниципальной Программы развития системы водоотведения г. Бодайбо

на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентиро-вочная сметная стоимость | Источник финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |
|  |  | всего (млн.руб.) | местный | областной | местный | областной | местный |  | областной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект реконструкции незавершенных строительством КОС 7000 м³/сут: а) предпроектные предложения б) рабочий проект: - в технологической части - в строительной части - в электротехнической части и автома- тизации | 15,0 | 5,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция незавершенных строи- тельством КОС 7000 м³/сут | 8,5 |  |  | 2,0 | 4,0 | 1,0 |  | 1,5 |
| 3 | Перекладка городского коллектора, протяженностью 900 м, диаметром 300мм | 6,004 | 2,004 | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 4 | Реконструкция канализационной насос- ной станции №1 | 5,756 | 1,756 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование сетей водоотведения микрорайонов СМП, МК-135, МО-44, ул. 60 лет Октября, р-н «Экспедиция», ул. Труда, ул. Разведчиков, протяж. 4800 м. диам. 200-300 мм с выполнением инженерно-геологичес- ких изысканий | 5,0 | 1,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей водоотведения микрорайонов СМП, МК-135, МО-44, ул. 60 лет Октября, р-н «Экспедиция», ул. Труда, ул. Разведчиков, протяж. 4800 м. диам. 200-300 мм. | 21,0 |  |  | 0,5 | 6,5 |  | 4,0 | 10,0 |
| 7 | Перекладка ветхих сетей водоотведения протяженностью 11400 м. | 34,0 | 0,5 | 8,0 | 0,5 | 8,0 |  | 0,5 | 8,0 |
| 8 | Приобретение установки на базе автомобиля ЗИЛ, КАМАЗ для гидродинамической промывки сетей | 1,6* | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |

* - приобретение за счет средств эксплуатирующей организации. Средства местного бюджета предусмотрены на первоначальный платеж на возвратной основе.