РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2009г.                                               г. Бодайбо                                                     № 646-пп

Об  утверждении   муниципальной

целевой Программы «Благоустрой-

ство   территории    Бодайбинского

муниципального   образования» на

2010-2012 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий населенных мест и мест общего пользования Бодайбинского муниципального образования, повышения качественного уровня жизни горожан, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь статьями 6,23 Устава Бодайбинского муниципального образования (с изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2010-2012 годы  (прилагается).

2. Ежегодно корректировать муниципальную целевую Программу «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2010-2012 годы в пределах средств,  утвержденных бюджетом Бодайбинского муниципального образования на текущий год.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бодайбинского городского поселения по вопросам ЖКХ,  управления имуществом, архитектуры и транспорта Дубкова А.В.

4.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

И.О.ГЛАВЫ                                                                                                                Е.А.ДЬЯКОВ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

администрации Бодайбинского

городского поселения

от_17.12.__ 2009г. №_646-пп

Муниципальная целевая Программа

«Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования»

на 2010 -2012 годы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом

Проблема  благоустройства  городской  территории  является  одной  из  насущных,

которая требует  каждодневного внимания и эффективного решения.

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов  является улучшение условий жизни населения, формирование и поддержание состояния окружающей среды на необходимом уровне.

В городе увеличивается сеть дорог с усовершенствованным покрытием, благоустраиваются и озеленяются улицы. Соответственно растет объем работ, выполняемый коммунальными службами по содержанию и ремонту дорожных покрытий, уборки улиц и уходу за зелеными насаждениями.

Требуют ремонта  и окраски фасады отдельных объектов  жилищного фонда, в связи с тем, что долгое время не подвергались ремонту.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению городской территории,  формовочной обрезке и валке сухостойных деревьев. В настоящее время эта проблема  уже  представляет опасность для жизни населения.

Более 80%  внутриквартальных дорог требуют производства  текущего и капитального ремонта, что в значительной мере осложняет их содержание.

Не соответствует реальной потребности количество детских площадок на придомовых территориях жилых микрорайонов города.

Разработка и реализация данной  Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния  мест общего пользования, комфортного проживания жителей города.

II. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на комплексное благоустройство территорий населенных мест и  мест общего пользования.

Основными целями  данной Программы	являются:

1)   Повышение качественного уровня жизни населения города.

2)   Улучшение внешнего облика города Бодайбо и условий проживания горожан.

Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи:

1) Повысить уровень состояния территории микрорайонов, способствующего комфортной жизнедеятельности населения города.

2)   Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние мест общего пользования.

3)   Обеспечить экологическую безопасность населения.

4)   Увеличить площадь, занимаемую зелеными насаждениями и обеспечить текущее содержание уже имеющихся площадей.

5)    Сделать безопасным движение автотранспорта.

III. Сроки выполнения Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2010 -2012 годов.

IY.  Методы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий в соответствии с приложением   к данной Программе.

Y. Контроль за исполнением Программы

Управление реализацией Программы возлагается на отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта  администрации Бодайбинского городского поселения,  компании  по обслуживанию жилищного фонда (по согласованию).

Контроль за исполнением Программы осуществляют отдел по экономике администрации Бодайбинского городского поселения и финансовое управление  Бодайбинского городского поселения.

YI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы обеспечит:

1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения.

2)    Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

3)    Улучшение  технического состояния отдельных  объектов жилищного фонда.

4)    Улучшение санитарного и экологического состояния города.

5)    Создание нового эстетического уровня городской среды.

6)    Возможность организации занятости детей и подростков.

Подготовил:

Главный специалист по благоустройству отдела

по вопросам ЖКХ, строительства ,благоустройст-

ва и транспорта - Сапегина И.Н.

Приложение

к муниципальной целевой

Программе «Благоустройство территории

Бодайбинского муниципального

образования» на 2010-2012 годы

Мероприятия

муниципальной целевой Программы «Благоустройство территории Бодайбинского  муниципального образования» на 2010 -2012 годы

| № п/п | Мероприятия | Объем | Всего (тыс.руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | Установка крытых остановок общественного транспорта: -ул. Иркутская - а\о «ЛЗДТ», - а\о «Почта»; -ул.30 лет Победы- - а\о «Баня»; -ул.Стояновича - а\о «БСШ №2»; -ул.А.Сергеева - а\о «БСШ № 4»; -а\о «п.Строительный» | 6 ост. | 527.62 | 172.08 | 171.76 | 183.78 |
| 2. | Приобретение контейнеров для сбора ТБО емкостью -1м3; | 19 шт. | 142.30 | 74.9 | 32.56 | 34.84 |
| 3. | Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак | 77 ед. | 252.31 | 152.83 | 48.06 | 51.42 |
|  | Итого по разделу 1: |  | 922.23 | 399.81 | 252.38 | 270.04 |
|  | II. Благоустройство внутри жилых микрорайонов |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт дорожного полотна внутриквартальных проездов: -ул.30 лет Победы №№ 18,20,22,49.51,53; -ул.Стояновича № 87 – ул.Мира 3; -ул.К.Либкнехта № 63-65; 26-28 |  | 3 310.29 | 3 310.29 |  |  |
| 5. | Обустройство детских и спортивных площадок: -ул.30 лет Победы 51-53; - ул.Стояновича 87- ул.Мира № 3; -ул.К.Либкнехта 58-60,63-65, - ул.К.Либкнехта 26-28 - ул. Мира 17; - микрорайон Колобовщина; - ул.Лыткинская 56-58; -ул.П.Поручикова 24-26; -МК-135 | 9 пл. | 1360.09 | 645.69 | 345.40 | 369.58 |
| 6. | Оборудование контейнерных площадок для размещения контейнеров объемом 1м3: -ул.К.Либкнехта 26-28 - ул. Мира17; - ул.К.Либкнехта-59-61, 63- 65, П.Поручикова 11, -ул.Стояновича 87- ул. Мира 3; -ул. Урицкого 40-42, -ул.60 лет Октября-2; -ул. Набережная 7,9,11; -ул. Первомайская 8-10; -ул. Железнодорожная 49-50 | 10 пл. | 1043.02 | 264.70 | 376.00 | 402.32 |
|  | Итого по разделу II: |  | 5713.40 | 4 220.68 | 721.60 | 771.9 |
|  | III.Содержание территории кладбищ и мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 7. | Выполнение работ по ограждению въездной зоны существующего кладбища |  | 800.00 | 800.00 |  |  |
|  | Итого по разделу III: |  | 800.00 | 800.00 |  |  |
|  | IY. Капитальный ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |  |
| 8. | Ул. Урицкого |  | 1 572.30 | 759.20 | 813.10 | 870.02 |
| 9. | Ул. Стояновича (от ул. Мира до пер. Витимского) |  | 13 718.12 | 13 718.12 |  |  |
| 10. | Ул. Р.Люксембург (от ул.А.Сергеева до СОШ № 1) |  | 8 735.14 | 8 735.14 |  |  |
| 11. | Ул. Первомайская |  | 9 328.00 | 9 328.00 |  |  |
| 12. | Ул. О.Кошевого (от ул. К.Либкнехта до ул. А.Сергеева) |  | 1 700.00 | 1 700.00 |  |  |
| 13. | Ул. К.Либкнехта (от ул.8 Марта до ул.О.Кошевого) |  | 2 656.37 | 2 656.37 |  |  |
| 14. | Ул. А.Сергеева |  | 27 619.35 | 27 619.35 |  |  |
| 15. | Ул. З0 лет Победы (от ул.П.Поручикова до хлебозавода) |  | 2 700.00 | 2 700.00 |  |  |
|  | Итого по разделу IУ: |  | 68 029.28 | 67 216.18 | 813.00 | 870.02 |
|  | Всего: |  | 76 335.54 | 72 636.70 | 1 786.88 | 1 911.96 |

Подготовили:

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства,

благоустройства и транспорта Баев С.В. ,

главный специалист по благоустройству отдела по

вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и

транспорта – Сапегина И.Н.