РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2009 г.                                                г.Бодайбо                                                    № 667-п

Об утверждении  целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бодайбинском городском поселении на период 2010 -2012 годов»

В целях  улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, на основании постановления Законодательного собрания Иркутской области от 30 октября 2003г. № 31/7-ЗС «Об областной целевой Программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», в соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса РФ, Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 23  Устава Бодайбинского муниципального образования в новой редакции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую Программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бодайбинском городском поселении на период 2010 – 2012 годов» (прилагается).

2. Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей Программой с учетом бюджетного финансирования на текущий год.

3.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

ГЛАВА                                                                                                                 А.А. ДУДАРИК

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  главы  администрации

Бодайбинского городского поселения                                                                                                                                       от 25.12. 2009 г.  № 667-п

ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО

И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В БОДАЙБИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА ПЕРИОД  2010 -2012годов»

ПАСПОРТ

целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного   фонда в Бодайбинском городском поселении  на период  2010 -2012 годов»

| Наименование Программы | Целевая Программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бодайбинском городском поселении на период 2010 – 2012 годов» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Основная цель Программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидации до 2012 года включительно существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2006 года |
| Основные задачи Программы | Подготовка условий и разработка правовых механизмов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим требованиям законодательства. Обеспечение развития территории сосредоточения ветхого жилищного фонда. Учет различных возможностей привлечения внебюджетных ресурсов в муниципальных образованиях; Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство. |
| Основные мероприятия реализации Программы | - формирование реестра ветхих и аварийный жилых домов; - ремонт ветхого жилья; - приобретение жилья на вторичном рынке; - переселение жильцов и снос ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Исполнитель основных мероприятий | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Объемы финансирования | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 14,480 млн.рублей, в том числе из: областного бюджета - 70% (8,328 млн.руб); местного бюджета - 30 % (6,152 млн.руб.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда и ремонт жилья для 65 семей. Выполнение обязательств по переселению граждан из жилых помещений, непригодных для постоянного проживания. Разработка механизмов привлечения внебюджетных ресурсов для решения социальных проблем. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляют Министерство финансов Иркутской области, администрация г.Бодайбо и района, в установленном порядке. Органы местного самоуправления организуют работу межведомственной комиссии по установлению жилья, непригодного для проживания, готовят предложения по порядку переселения граждан. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Программа  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бодайбинском городском поселении  на период 2010 -2012годов» (далее «Программа») является составной частью Областной целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года». Основной задачей Программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям.

Одной из главных проблем жилищного фонда - это его старение. В настоящее время складывается непростая ситуация с ветхим и аварийным жилищным фондом.	 Территориальное действие Программы охватывает Бодайбинское городское поселение. Жилищный фонд в Бодайбинском районе и в целом в Иркутской области в основном находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старению и обветшанию. Постоянный недостаток бюджетных средств на содержание жилищного фонда в 90-е годы резко ухудшил его техническое состояние. На протяжении почти 20 лет не ведется строительство муниципального жилья на территории Бодайбинского городского поселения, завершены лишь недостроенные объекты (жилые дома по ул. Байкальской, по пер. Охотничьему, по ул. Петра Поручикова, по ул. К. Либкнехта).

Наибольший удельный вес ввода жилья пришелся на частную форму собственности (до 50 %). Таких темпов строительства крайне недостаточно для своевременного переселения всех граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Анализ наличия ветхого и аварийного жилищного фонда  показывает, что ежегодно ветхий  и  аварийный жилищный  фонд  увеличивается на 3 %.

Процесс ликвидации непригодного жилья протекает медленно. Значительная часть жилищного фонда в районе не удовлетворяет потребности населения не только по размерам, но и по своим качественным характеристикам.

Помимо этого, граждане, проживая в ветхом и аварийном жилищном фонде, подвергаются опасности. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик г. Бодайбо.

Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно обеспечить себя и свои семьи жильем удовлетворительного качества. В этой связи необходима целевая программа, позволяющая использовать средства бюджетов всех уровней. Исходя из размеров ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Бодайбо, а также средней стоимости затрат на переселение граждан из него, в целом необходимо 14,480  млн.руб. (в ценах 2009 года).

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы выполнения

Целью Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация в г. Бодайбо  до 2012 года включительно существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 2006 года. В процессе достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

-   подготовка   условий   и   разработка   правовых   и   методологических механизмов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

-  обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим установленным требованиям;

- обеспечение развития территории сосредоточения ветхого жилищного фонда;

-  учет различных возможностей привлечения внебюджетных ресурсов для решения проблемы.
              Программой предусматривается  формирование реестра ветхих и аварийный жилых домов, ремонт жилья,  приобретение жилья на вторичном рынке, переселение жильцов и снос ветхого и аварийного жилищного фонда.

На указанные мероприятия за счет всех источников финансирования ежегодно необходимо вложение средств в размере  4-5 млн.рублей.  Из  них предполагается  привлечь: 70 % из областного бюджета, 30%  из местного бюджета.

3. Объемы и источники финансовых, материальных и иных затрат

Стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, предоставляемого гражданам в рамках реализации Программы за счет средств областного бюджета, не должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, устанавливаемую для расчетов размеров безвозмездных субсидий и ссуд, которая для Иркутской области ежеквартально устанавливается постановлением Госстроя Российской Федерации. На территории Бодайбинского городского поселения средняя рыночная стоимость вторичного жилья  составляет  27 тыс. руб. за кв.м. (в ценах 2009г.)

Дополнительные ресурсы могут формироваться за счет эффективного использования муниципальных земель и муниципальной недвижимости и использоваться для решения переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Наиболее эффективный источник ресурсов для переселения граждан и ликвидации ветхого жилищного фонда, который в настоящее время не задействован – платежи от конкурсной продажи в собственность (или аренда) земельных участков, где сосредоточен ветхий жилищный фонд.

4. Механизм реализации и система организации контроля за исполнением Программы

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по переселению людей и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, лежит на органах местного самоуправления.

Контроль за выполнением Программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляют Министерство финансов Иркутской области и иные подразделения Правительства Иркутской области, а также иные органы государственной власти области, органы местного самоуправления  в соответствии с их компетенцией, в установленном порядке.

Бодайбинское городское поселение организует работу межведомственной комиссии по установлению жилья, непригодного для проживания, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности, проводит работу с переселяемыми гражданами, вносит предложения по решению поставленных задач в Программе.

5. Прогноз  ожидаемых  социально-экономических  результатов реализации

Программы

В соответствии с целью Программы в качестве интегральной оценки эффективности будет рассматриваться количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда. По итогам реализации Программы на конец 2012 года из ветхого и аварийного жилищного  фонда должно быть переселено и отремонтировано жилье для 65 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде.

6. Перечень основных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- формирование реестра ветхих и аварийных жилых помещений;

- определение объемов финансирования с целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;

- приобретение жилья на вторичном рынке;

- снос аварийных и грозящих обвалом жилых домов.

Характеристика жилищного фонда Бодайбинского  городского поселения.

Общая площадь жилищного фонда г. Бодайбо составляет порядка 317,0 тыс.кв.м., в том числе жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному (т.е. имеющий более 70 % износа) - 106,0 тыс. кв.м., что составляет 35 % всего жилищного фонда в Бодайбинского городского поселения. Доля муниципального жилья, отнесенного к ветхому и аварийному, составляет 61,0 тыс. кв.м. Жилищный фонд, подлежащий сносу составляет  12,0 тыс. кв.м., в результате  чего затраты на покупку жилья для  расселяемых  граждан  составят  порядка  324,0 млн. руб.

Сведения о распределении объемов и источников финансирования Программы по годам

(прогнозируемые объемы и источники финансирования, млн. руб.)

Таблица 1.

| Наименование | Всего за 2010-2012 годы | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обьемы и источники финансирования, в том числе: (млн. руб) | 14,480 | 4,249 | 4,759 | 5,472 |
| Областной бюджет | 8,328 | 2,444 | 2,737 | 3,147 |
| Местный бюджет | 6,152 | 1,805 | 2,022 | 2,325 |

Составными  частями данной Программы являются :

1. Реестр объектов ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда  Бодайбинского городского поселения по состоянию на 01.01.2010 года (Приложение № 1 к Программе).

2. Реестр  ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского городского поселения, планируемого к расселению в 2010 году (Приложение № 2 к Программе).

3. План мероприятий по реализации целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бодайбинском городском поселении на период 2010-2012 годов» на 2010 год (Приложение № 3 к Программе).

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством и с учетом объемов бюджетного финансирования.

Подготовил:

Начальник  отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам - Верницкая И.В.

- Приложение № 1

- к целевой Программе «Переселение граждан

- из ветхого и аварийного жилищного фонда

- в Бодайбинском городском поселении

- на период 2010 – 2012 годов»

- РЕЕСТР

- объектов ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда

- Бодайбинского  городского поселения по состоянию на 01.01.2010 года

| № | Адрес жилого помещения | Год ввода | Материал стен | Этажность | Благоу- стройство | Процент износа | Общая площ. (кв.м.) | Кол-во квартир | Прожи-вает семей | Проживает человек | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Пионерская, 18 «а» | - | Брус | 2 | н/бл | - | 560 | 12 | 3 | 5 |  |
|  | Урицкого, 93 | 1935 | Брус | 2 | н/бл | 100 | 386 | 12 | 8 | 25 |  |
|  | Мкр.Колобовщина Российская,39 | - | Брус | 1 | н/бл | 100 | 207,2 | 4 | 2 | 5 |  |
|  | Мкр. Колобовщина Российская,43 | - | Брус | 2 | н/бл | 100 | 354 | 8 | 8 | 23 |  |
|  | Первомайский, 9 «в» | 1945 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 158,8 | 4 | 2 | 4 |  |
|  | Первомайский, 11 «а» | 1945 | брус | 1 | н/бл | 100 | 158,8 | 4 | 2 | 6 |  |
|  | Урицкого,3 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 170 | 4 | 4 | 9 |  |
|  | Урицкого, 21 «б» | 1939 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 90,5 | 4 | 4 | 10 |  |
|  | Пионерская, 1 «а» | 1959 | Брус | 2 | бл | 100 | 659,9 | 16 | 16 | 29 |  |
|  | Рабочий, 16 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 61,2 | 2 | 2 | 5 |  |
|  | Советский, 7 | 1938 | брус | 1 | п\бл. | 100 | 215,5 | 4 | 2 | 3 |  |
|  | Мира, 32 «а» | 1962 | Брус | 1 | н/бл | 85 | 137.4 | 4 | 2 | 7 |  |
|  | Село Нерпо (6 домов) | 1968 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 1020,0 | 12 | 12 | 15 |  |
|  | Таежная, 1 | 1986 | щитовые | 1 | н/бл | 64 | 304,5 | 9 | 9 | 21 | Общеж. |
|  | Таежная, 3 | 1985 | Щитовые | 1 | п/бл | 67 | 333,6 | 9 | 9 | 24 | Общеж. |
|  | Таежная, 6 | 1986 | Щитовые | 1 | п/бл | 63 | 285.8 | 9 | 9 | 20 | Общеж. |
|  | Таежная, 7 | 1986 | Щитовые | 1 | п/бл | 63 | 312.9 | 9 | 9 | 16 | Общеж. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Таежная, 8 | 1986 | Щитовые | 1 | п/бл | 63 | 317.2 | 10 | 10 | 31 | Общеж. |
|  | Таежная, 12 | 1988 | Щитовые | 1 | п/бл | 58 | 255.3 | 10 | 10 | 28 | Общеж. |
|  | Таежная, 13 | 1989 | Щитовые | 1 | п/бл | 55 | 411.8 | 17 | 17 | 32 | Общеж. |
|  | 60 лет Октября, 47 | 1962 | брус | 1 | н\бл. | 96 | 113,06 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 49 | 1962 | брус | 1 | н\бл. | 96 | 113,76 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 15 | 1962 | брус | 2 | п\бл. | 88 | 499,15 | 12 | 12 |  |  |
|  | 60 лет Октября,10 «а» | 1962 | брус | 2 | п\бл. | 90 | 495,6 | 12 | 12 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 68 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 61,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 70 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 60,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 55 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 62,4 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 71 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 61,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 32 | 1961 | Брус | 1 | н\бл. | 98 | 61,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 73 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 94 | 59,8 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 75 | 1953 | Брус | 1 | н\бл. | 94 | 92,2 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 74 | 1960 | брус | 1 | н\бл. | 89 | 90,8 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 64 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 60 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 62 | 1958 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 61,3 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 60 | 1958 | Брус | 1 | н\дл. | 100 | 59,6 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 57 | 1960 | Брус | 1 | н\бл. | 97 | 60,6 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 56 | 1960 | Брус | 1 | н\бл. | 97 | 107 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 54 | 1965 | Брус | 1 | н\бл. | 86 | 107,3 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября 65 | 1962 | Брус | 1 | н\бл. | 97 | 107,9 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 58 | 1960 | Брус | 1 | н\бл | 95 | 111,6 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 41 | 1961 | Брус | 1 | н\бл | 97 | 115,4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 53 | 1962 | Брус | 1 | н\бл | 92 | 109 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 39 | 1962 | Брус | 1 | н\бл | 92 | 108 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 61 | 1962 | Брус | 1 | н\бл. | 90 | 123,4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 67 | 1962 | Брус | 1 | н\бл. | 92 | 107,2 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 40 | 1962 | Брус | 1 | н\бл | 96 | 113,5 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 38 | 1962 | Брус | 1 | н\бл | 80 | 105,2 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 69 | 1962 | Брус | 1 | н\бл | 90 | 107,86 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 63 | 1962 | Брус | 1 | н\бл | 90 | 107,88 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 42 | 1962 | Брус | 1 | Н\бл | 90 | 115 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 37 | 1965 | Брус | 1 | н\бл | 87 | 161,4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 7 | 1961 | Брус | 2 | п\бл. | 97 | 324,4 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 4 | 1961 | Брус | 2 | п\бл | 97 | 315,05 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 3 | 1963 | Брус | 2 | п\бл | 93 | 334,9 | 8 | 8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 60 лет Октября, 2 | 1964 | брус | 2 | п\бл. | 100 | 333,4 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 1 | 1962 | брус | 2 | п\бл | 93 | 332,68 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 5 | 1963 | Брус | 2 | п\бл | 93 | 321,6 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 9 | 1962 | брус | 2 | п\бл | 93 | 331,75 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 29 | 1970 | Брус | 2 | п\бл | 74 | 588,22 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 24 | 1970 | Брус | 2 | п\бл | 74 | 637,53 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября 26 | 1970 | Брус | 2 | п\бл | 74 | 638,7 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 6 | 1964 | Брус | 2 | п\бл | 94 | 333,4 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 25 | 1969 | Брус | 2 | п\бл | 100 | 577,92 | 12 | 12 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 13 | 1967 | Брус | 2 | п\бл | 85 | 519,6 | 12 | 12 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 12 | 1964 | брус | 2 | п\бл. | 87 | 515,1 | 12 | 12 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 22 | 1969 | Брус | 2 | п\бл | 83 | 522,6 | 12 | 12 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 66 | 1958 | Брус | 1 | п\бл | 100 | 60 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 72 | 1969 | Брус | 1 | н\бл | 90 | 94,8 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 77 | 1959 | Брус | 1 | н\бл | 91 | 91,6 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 21 | 1971 | Брус | 2 | п\бл | 100 | 352,58 | 8 | 8 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 30 | 1961 | Брус | 1 | н\бл | 87 | 57,46 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 28 | 1969 | Брус | 1 | н\бл | 84 | 51,8 | 2 | 2 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 33 | 1969 | Брус | 1 | н\бл | 84 | 109 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 35 | 1957 | Брус | 1 | Н\бл | 90 | 108,6 | 4 | 4 |  |  |
|  | 60 лет Октября, 31 | 1969 | Брус | 2 | п/бл | 98 | 258,91 | 8 | 8 |  |  |
|  | Артема Сергеева,80 | 1956 | брус | 1 | н\бл | 100 | 72.7 | 1 | 1 |  |  |
|  | Артема Сергеева,81 | 1957 | брус | 1 | н\бл | 100 | 61.2 | 1 | 1 |  |  |
|  | Артема Сергеева,74 | 1951 | брус | 1 | н\бл | 100 | 46.8 | 1 | 1 |  |  |
|  | Артема Сергеева,36 | 1968 | брус | 1 | н\бл | 82 | 60 | 1 | 1 |  |  |
|  | Артема Сергеева, 5а | 1975 | брус | 2 | п\бл. | 78 | 376,8 | 8 | 8 |  |  |
|  | Артема Сергеева, 8 | 1967 | брус | 2 | п\бл | 100 | 160,5 | 4 | 4 |  |  |
|  | Артема Сергеева, 8а | 1975 | брус | 2 | п\бл | 71 | 188,62 | 8 | 8 |  |  |
|  | Артема Сергеева, 4а | 1974 | брус | 1 | п\бл. | 71 | 376.8 | 8 | 8 |  |  |
|  | Артема Сергеева, 3а | 1973 | брус | 1 | п\бл. | 66 | 121,5 | 2 | 2 |  |  |
|  | Подстанция,8а | 1960 | брус | 1 | п\бл | 100 | 60.9 | 1 | 1 |  |  |
|  | Подстанция,1 | 1967 | брус | 1 | п\бл | 71 | 212.6 | 4 | 4 |  |  |
|  | Подстанция,2 | 1970 | брус | 1 | п\бл | 100 | 159.7 | 4 | 4 |  |  |
|  | Коммунальный, 9 | 1977 | брус | 2 | п\бл | 88 | 645.4 | 12 | 12 |  |  |
|  | Коммунальный, 25 | 1954 | брус | 1 | н\бл | 100 | 48.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Коммунальный, 32 | 1956 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 24.12 | 1 | 1 |  |  |
|  | Коммунальный, 4 | 1945 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 101.7 | 2 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Коммунальный, 3а | 1981 | Брус | 2 | н\бл | 100 | 512.4 | 12 | 12 |  |  |
|  | Коммунальный, 1а | 1976 | брус | 2 | Бл. | 74 | 559,4 | 12 | 12 |  |  |
|  | Стрительный,8 | 1960 | Брус | 1 | Н/бл | 100 | 47,3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Строительный,7 | 1956 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 33.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Кирпичный, 3 | 1950 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 95.5 | 2 | 2 |  |  |
|  | Кирпичный, 6 | 1950 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 95.4 | 2 | 2 |  |  |
|  | Кирпичный, 5 | 1950 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 94.7 | 2 | 2 |  |  |
|  | Депутатская, 7 | 1949 | Брус | 1 | н\бл | 86 | 66.56 | 2 | 2 |  |  |
|  | Володарского, 43 | 1917 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 75.1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского,109 | 1940 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 29.92 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского,70 | 1939 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 34.41 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского, 83 | 1956 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 70.64 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского,81 | 1951 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 91.31 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского, 31 | 1939 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 35,35 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского, 73 | 1947 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 60,1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского, 78 | 1956 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 37,74 | 1 | 1 |  |  |
|  | Володарского, 124 | 1940 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 57,6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Олега Кошевого, 3 | 1983 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 76.2 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная,13 | 1954 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 39.97 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Лесная, 42 | 1956 | Брус | 1 | н\бл | 99 | 47.9 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 57 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 60.2 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная,50 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 59.68 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная,63 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 59.66 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 55 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 60.12 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 53 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 59.86 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 52 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 61.12 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 51 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 59.9 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 59 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 59.7 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 48 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 59.66 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 56 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 59,7 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 58 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 59,39 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 49 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 60,2 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 60 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 59,68 | 1 | 1 |  |  |
|  | Лесная, 54 | 1957 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 61,1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Кирпичный, 9 | 1917 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 121,6 | 2 | 2 |  |  |
|  | Лисий, 4 | 1959 | Брус | 1 | п\бл. | 93 | 138,7 | 2 | 2 |  |  |
|  | Лисий, 15 | 1959 | Брус | 1 | п\бл | 93 | 54 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Лисий, 17 | 1959 | Брус | 1 | п\бл | 93 | 95 | 2 | 2 |  |  |
|  | Урицкого, 76 а | 1975 | Брус | 2 | бл. | 69 | 550,9 | 12 | 12 |  |  |
|  | Урицкого, 83 | 1974 | Брус | 2 | бл. | 72 | 549,94 | 12 | 12 |  |  |
|  | Урицкого, 85 | 1973 | Брус | 2 | бл. | 74 | 551,34 | 12 | 12 |  |  |
|  | Урицкого, 74а | 1975 | Брус | 2 | бл. | 69 | 528,2 | 12 | 12 |  |  |
|  | Урицкого, 87 | 1917 | Брус | 1 | п\бл. | 100 | 359,3 | 7 | 5 |  |  |
|  | Урицкого, 83 а | 1973 | Брус | 1 | п\бл. | 100 | 140,36 | 4 | 4 |  |  |
|  | Урицкого, 3а | 1966 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 46,62 | 1 | 1 |  |  |
|  | Урицкого, 19 а | 1930 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 113,64 | 6 | 6 |  |  |
|  | Урицкого, 29 | 1963 | брус | 1 | н\бл. | 94 | 185,73 | 4 | 4 | 3 |  |
|  | Урицкого, 31 | 1963 | брус | 1 | н\бл. | 94 | 67,1 | 1 | 1 |  |  |
|  | К.Либкнехта, 110 | 1953 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 31,22 | 1 | 1 |  |  |
|  | К.Либкнехта, 86 | 1934 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 133 |  |  |  |  |
|  | К.Либкнехта, 76 | 1952 | брус | 1 | н\бл | 100 | 43,5 | 1 | 1 |  |  |
|  | Рабочий , 9 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 66,74 | 2 | 2 |  |  |
|  | Рабочий, 7 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 61,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Рабочий, 15 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 61,25 | 2 | 2 |  |  |
|  | Рабочий ,17 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 80,55 | 2 | 2 |  |  |
|  | Рабочий, 19 | 1957 | Брус | 1 | н\бл. | 100 | 51,26 | 2 | 2 |  |  |
|  | Труда ,35 | 1971 | Брус | 1 | н\бл | 100 | 75,16 | 2 | 2 |  |  |
|  | Н. Островского, 8 | 1935 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 133,5 | 4 | 4 |  |  |
|  | Н. Островского, 6 | 1920 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 180,9 | 4 | 4 |  |  |
|  | Н. Островского, 9 | 1940 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 178,6 | 4 | 4 |  |  |
|  | Н. Островского, 4 | 1964 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 282,1 | 6 | 6 |  |  |
|  | Н. Островского, 1 | 1964 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 338,97 | 6 | 6 |  |  |
|  | Н. Островского, 2 | 1983 | Брус | 1 | н/бл | 98 | 330.0 | 6 | 6 |  |  |
|  | Мира, 66 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 63,25 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Мира, 63 | 1940 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 58,68 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мира, 27 | 1991 | Брус | 1 | н/бл | 89 | 92,9 | 2 | 2 |  |  |
|  | Мира, 71 | 1953 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 31,7 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мира, 54 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 43.5 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мира, 52 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 62.03 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мира, 49 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 138.5 | 4 | 4 |  |  |
|  | Мира, 15 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 107,8 | 4 | 4 |  |  |
|  | Мира, 20 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 145.1 | 6 | 6 |  |  |
|  | Мира ,30 | 1961 | Брус | 1 | п/бл | 89 | 332,8 | 8 | 8 |  |  |
|  | Мира, 30 а | 1962 | Брус | 1 | н/бл | 87 | 141,5 | 4 | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Мира, 32 | 1930 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 141,9 | 6 | 6 |  |  |
|  | Мира, 51 | 1934 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 51,0 | 1 | 1 |  |  |
|  | 30 лет Победы, 40 | 1958 | Брус | 1 | н/бл | 98 | 79,8 | 2 | 2 |  |  |
|  | 30 лет Победы, 36 (38) | 1971 | Брус | 2 | н/бл | 70 | 640,0 | 12 | 12 |  | общежитие |
|  | Сорокинская, 39 | 1950 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 152,34 | 4 | 4 |  |  |
|  | Сорокинская, 27 | 1960 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 41,14 | 1 | 1 |  |  |
|  | Сорокинская ,54 | 1938 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 47,57 | 1 | 1 |  |  |
|  | Аэропортовая, 3 | 1940 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 88,82 | 2 | 2 |  |  |
|  | Розы Люксембург, 29 | 1938 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 45,7 | 1 | 1 |  |  |
|  | Розы Люксембург, 46 | 1961 | Брус | 1 | н/бл | 96 | 63,3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Аэропортовая, 15 | 1948 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 49,8 | 1 | 1 |  |  |
|  | Аэропортовая, 8 | 1967 | Брус | 2 | п/бл | 100 | 145,8 | 12 | 12 |  | общежитие |
|  | Базовский, 7 | 1949 | брус | 1 | н/бл | 100 | 45,6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Набережная, 16 | 1917 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 56 | 1 | 1 |  |  |
|  | Набережная, 12 | 1917 | Брус | 2 | п/бл | 100 | 273,75 | 8 | 8 |  |  |
|  | Набережная ,3 | 1962 | Брус | 2 | п/бл | 95 | 687,4 | 10 | 10 |  |  |
|  | Набережная, 6 | 1971 | брус | 1 | н\бл. | 80 | 115,8 | 4 | 4 |  |  |
|  | Набережная, 1 а | 1974 | брус | 1 | н\бл | 70 | 131,1 | 4 | 4 |  |  |
|  | Нефтебаза, 1 | 1959 | брус | 1 | н/бл | 94 | 118.7 | 3 | 3 |  |  |
|  | Железнодорожная ,49 | 1971 | Брус | 2 | бл | 76 | 499 | 12 | 12 |  |  |
|  | Железнодорожная, 50 | 1971 | Брус | 2 | бл | 76 | 499 | 12 | 12 |  |  |
|  | Стояновича, 133 | 1938 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 113,4 | 4 | 4 |  |  |
|  | Стояновича ,78 | 1988 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 469,9 | 8 | 8 |  |  |
|  | Стояновича, 61 | 1984 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 566,9 | 12 | 12 |  |  |
|  | Стояновича, 151 | 1970 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 284,5 | 6 | 6 |  |  |
|  | Стояновича, 69 | 1934 | брус | 2 | п\бл. | 100 | 571,6 | 12 | 12 |  |  |
|  | Стояновича ,37 | 1945 | брус | 1 | н\бл | 100 | 33 | 1 | 1 |  |  |
|  | Стояновича, 109 | 1953 | брус | 1 | н\бл | 100 | 229,7 | 6 | 6 |  |  |
|  | Садовая, 12 | 1941 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 26,3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Садовая, 15 | 1920 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 47,98 | 1 | 1 |  |  |
|  | Садовая, 14 | 1964 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 209,0 | 4 | 4 |  |  |
|  | Садовая, 16 | 1962 | брус | 1 | п/бл | 100 | 101.2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Садовая ,17 | 1964 | брус | 2 | н/бл | 100 | 445,7 | 14 | 14 |  | общежитие |
|  | Садовая ,20 | 1969 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 122,4 | 4 | 4 |  |  |
|  | Садовая ,20 а | 1973 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 348,0 | 6 | 6 |  |  |
|  | Садовая ,21 | 1968 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 50 | 1 | 1 |  |  |
|  | Витимский ,4 а | 1968 | Брус | 1 | п/бл | 82 | 162,1 | 2 | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Октябрьская, 25 | 1951 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 93.4 | 2 | 2 |  |  |
|  | Октябрьская, 32 | 1951 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 90.24 | 2 | 2 |  |  |
|  | Октябрьская, 21 | 1951 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 92.7 | 2 | 2 |  |  |
|  | Октябрьская, 26 | 1951 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 92 | 2 | 2 |  |  |
|  | Октябрьская, 4 | 1954 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 179.2 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 3 | 1954 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 181 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 5 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 178.9 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 6 | 1954 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 180.2 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 11 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 182.54 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 14 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 183.6 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 15 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 184.5 | 4 | 4 |  |  |
|  | Октябрьская, 18 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 180.6 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 16 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 183.6 | 6 | 6 |  |  |
|  | Октябрьская, 13 | 1952 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 133,4 | 4 | 4 |  |  |
|  | Иркутская, 8 | 1960 | Брус | 1 | п/бл | 100 | 279,6 | 8 | 8 |  |  |
|  | Иркутская, 6 а | 1973 | Брус | 1 | п/бл | 92 | 249.72 | 6 | 6 |  |  |
|  | Иркутская, 2 | 1963 | Брус | 1 | н/бл | 68 | 125,6 | 3 | 3 |  |  |
|  | Иркутская, 3 | 1964 | Брус | 1 | н/бл | 85 | 94,2 | 3 | 3 |  |  |
|  | Иркутская, 4 | 1964 | Брус | 1 | н/бл | 83 | 91,8 | 3 | 3 |  |  |
|  | Иркутская, 6 в | 1972 | Брус | 1 | п/бл | 67 | 331,5 | 12 | 12 |  | общежитие |
|  | Иркутская, 6 б | 1968 | Брус | 1 | п\бл | 100 | 230,6 | 6 | 6 |  |  |
|  | Иркутская, 16 | 1957 | Брус | 1 | н/бл | 97 | 28,6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Иркутская, 48 | 1957 | брус | 1 | н/бл | 97 | 27,3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Петра Поручикова, 16 | 1981 | брус | 2 | бл | 100 | 549,2 | 12 | 12 |  |  |
|  | Петра Поручикова, 27 | 1980 | брус | 2 | бл | 100 | 756 | 12 | 12 |  |  |
|  | Ленских Событий, 2 | 1967 | Брус | 1 | н/бл | 83 | 202.79 | 6 | 6 |  |  |
|  | Ленских Событий, 5 | 1966 | Брус | 1 | н/бл | 80 | 165,8 | 4 | 4 |  |  |
|  | Ленских Событий, 6 | 1960 | Брус | 1 | н/бл | 92 | 79 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 7 | 1963 | Брус | 1 | н/бл | 85 | 66,5 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 9 | 1965 | Брус | 1 | н/бл | 82 | 142,2 | 4 | 4 |  |  |
|  | Ленских Событий, 11 | 1960 | Брус | 1 | н/бл | 91 | 164,9 | 6 | 6 |  |  |
|  | Ленских Событий, 13 | 1960 | Брус | 1 | н/бл | 91 | 71,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 15 | 1960 | брус | 1 | н/бл | 91 | 96,8 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 19 | 1939 | брус | 1 | н/бл | 100 | 60,3 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 20 | 1960 | Брус | 1 | н/бл | 91 | 65,0 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 21 | 1958 | Брус | 1 | н/бл | 96 | 65,1 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 24 | 1958 | Брус | 1 | н/бл | 95 | 66,8 | 2 | « |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ленских Событий, 26 | 1958 | Брус | 1 | н/бл | 95 | 66,0 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 28 | 1958 | Брус | 1 | н/бл | 95 | 64,3 | 2 | 2 |  |  |
|  | Ленских Событий, 30 | 1968 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 133.86 | 6 | 6 |  |  |
|  | Розы Люксембург, 23 | 1941 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 44.7 | 1 | 1 |  |  |
|  | Розы Люксембург, 45а | 1972 | брус | 1 | н/бл | 71 | 154.78 | 4 | 4 |  |  |
|  | Розы Люксембург,45б | 1973 | брус | 1 | н/бл | 70 | 150.1 | 4 | 4 |  |  |
|  | Розы Люксембург,45 в | 1973 | брус | 1 | н/бл | 65 | 145.7 | 4 | 4 |  |  |
|  | Розы Люксембург,45 г | 1976 | брус | 1 | н/бл | 66 | 193 | 4 | 4 |  |  |
|  | пер.Почтовый, 4а | 1960 | брус | 1 | н\бл. | 98 | 72,6 | 2 | 2 |  |  |
|  | Петра Поручикова, 43 | 1940 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 22,3 | 1 | 1 |  |  |
|  | Первомайская, 32 | 1958 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 26,6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Первомайская, 10 | 1969 | брус | 2 | бл. | 82 | 456,3 | 12 | 12 |  |  |
|  | Первомайская, 8 | 1966 | брус | 2 | н\бл | 100 | 491.38 | 12 | 12 |  |  |
|  | Пионерская, 19 | 1978 | брус | 1 | н\бл | 76 | 238.9 | 4 | 4 |  |  |
|  | Пионерская, 15 | 1960 | брус | 1 | н\бл | 78 | 75.96 | 2 | 2 |  |  |
|  | Первомайский, 20 | 1945 | брус | 1 | н\бл | 100 | 158.8 | 4 | 4 |  |  |
|  | Советский, 4 | 1938 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 84,2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Пивоваренный, 3 | 1946 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 48,81 | 1 | 1 |  |  |
|  | Красноармейская, 101 | 1940 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 20,8 | 1 | 1 |  |  |
|  | Березнеровская, 42 | 1959 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 43,92 | 1 | 1 |  |  |
|  | Березнеровская, 42а | 1970 | брус | 1 | н\бл. | 100 | 96,4 | 1 | 1 |  |  |
|  | Солнечная, 1а | 1987 | щитовой | 1 | п\бл. | 89 | 124,32 | 4 | 4 |  |  |
|  | Солнечная, 3 | 1988 | щитовой | 1 | п\бл | 89 | 251.01 | 6 | 6 |  |  |
|  | Солнечная, 6 | 1988 | щитовой | 1 | п\бл | 89 | 280.6 | 6 | 6 |  |  |
|  | Солнечная, 7 | 1988 | щитовой | 1 | п\бл | 89 | 317.23 | 6 | 6 |  |  |
|  | Солнечная, 14\1 | 1988 | Брус\щит. | 2 | бл | 89 | 765.7 | 12 | 12 |  |  |
|  | Солнечная, 14\2 | 1988 | Брус\щит. | 2 | бл | 88 | 765.7 | 12 | 12 |  |  |
|  | Сибирская, 5 | 1988 | брус | 1 | п\бл | 89 | 156.1 | 4 | 4 |  |  |
|  | Строительная, 3 | 1988 | брус | 1 | п\бл | 89 | 132 | 4 | 4 |  |  |
|  | Строительная, 4 | 1991 | брус | 1 | п\бл | 89 | 132.63 | 4 | 4 |  |  |
|  | Таежная, 27 | 1990 | Брус\щит. | 2 | бл | 93 | 430.2 | 8 | 8 |  |  |
|  | Разведчиков, 2 | 1965 | брус | 1 | п\бл | 67 | 103.2 | 1 | 2 |  |  |
|  | Разведчиков, 3 | 1965 | брус | 2 | п\бл | 86 | 341.5 | 8 | 8 |  |  |
|  | Разведчиков, 5 | 1966 | брус | 2 | п\бл | 85 | 335.5 | 8 | 8 |  |  |
|  | Разведчиков, 7 | 1966 | брус | 2 | п\бл | 85 | 314.05 | 8 | 8 |  |  |
|  | Разведчиков, 9 | 1967 | брус | 2 | п\бл | 83 | 512.5 | 8 | 8 |  |  |
|  | Труда, 2 | 1973 | брус | 2 | п\бл | 71 | 524.1 | 12 | 12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Труда, 3 | 1973 | брус | 2 | п\бл | 71 | 523.63 | 12 | 12 |  |  |
|  | Труда, 4 а | 1970 | брус | 12 | п\бл | 76 | 575.21 | 12 | 12 |  |  |
|  | Труда, 6 | 1975 | брус | 12 | п\бл | 71 | 496.1 | 12 | 12 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,2 | 1950 | брус | 1 | н\бл | 100 | 94.4 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,3 | 1950 | брус | 1 | н\бл | 100 | 58.0 | 2 | 2 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,7 | 1949 | брус | 1 | н\бл | 100 | 32.1 | 2 | 2 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,8 | 1957 | брус | 1 | н\бл | 100 | 63.0 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,11 | 1957 | брус | 1 | н\бл | 100 | 31.6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,13 | 1957 | брус | 1 | н\бл | 100 | 62.5 | 1 | 1 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,15 | 1957 | брус | 1 | н\бл | 100 | 62.2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,24 | 1952 | брус | 1 | н\бл | 75 | 82.5 | 2 | 2 |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,29 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 60 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,30 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 47.2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,31 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 38.8 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,35 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 38.8 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Сосновая,39 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 38.8 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга, Набережная, 4 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 62.2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр. Бисяга Набережная, 5 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 82.5 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Набережная, 6 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 48.2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр. Бисяга Набережная, 7 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 53.1 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Набережная,8 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 48.2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Набережная, 9 |  | Брус | 4 | н\бл | 100 | 144,4 | 4 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Набережная, 10 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 49.0 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Набережная ,12 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 48.4 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга, Школьная, 1 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 60 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 3 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 94,2 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 4 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 94,2 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 6 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 48,2 | 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 7 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 48,2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 9 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 48,2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 15 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 48,2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 17 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 94.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 18 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 94.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 19 |  | Брус | 1 | н\бл | 100 | 94.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Школьная, 21 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 94.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 1 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 47.2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 3 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 95.2 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс,. 4 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 94.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 7 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 31.6 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 8 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 48,2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 9 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 48.8 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 10 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 48,2 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 11 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 97.6 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 13 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 73.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 14 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 73.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 15 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 73.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 17 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 81.9 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга Тельмамс., 19 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 73.8 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Нагорная, 1 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр. Бисяга,Нагорная, 4 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 57.2 | 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Мкр.Бисяга,Нагорная,10 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 48.9 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Нагорная,8 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Нагорная,12 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Нагорная, 6 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Озерная, 3 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Озерная, 6 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Озерная, 7 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга, Озерная, 9 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 96.3 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Озерная,11 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 31.6 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Озерная,13 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 30.9 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга,Озерная, 15 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 64 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Бисяга, Озерная, 17 | - | брус | 1 | н\бл | 100 | 86.7 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 1 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 160.0 | 4 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 3 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 125,0 | 4 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 4 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 63.0 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 5 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 140.0 | 4 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 6 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 139.0 | 4 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 7 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 128.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 9 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 105.4 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 10 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 94.4 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 12 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 105.4 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 13 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 130.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 14 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 105.4 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 15 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 130.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 16 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 106.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 17 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 130.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 18 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 121.08 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 19 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 130.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 20 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 121.08 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, м/р Солнечный, 22 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 121.08 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, Ул. Витимская, 12 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 48.0 | 1 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовщина, Ул. Витимская, 14 |  | брус | 1 | н\бл | 100 | 64.0 | 2 |  |  |  |
|  | Мкр.Колобовшина, Ул. Российская, 39 | 1966 | брус | 1 | н\бл | 100 | 207,2 | 4 | 2 | 5 |  |
|  | Мкр.Колобовшина, Ул. Российская, 43 | 1966 | Брус | 1 | н/бл | 100 | 354 | 8 | 8 | 23 |  |
|  | Мкр.Колобовшина, Ул. Российская, 60 | 1965 | брус | 1 | н\бл | 100 | 67,0 | 2 | 2 | 4 |  |
|  | Мкр.Колобовщина Нефтебаза, 1 | 1959 | брус | 1 | н/бл | 100 | 118.7 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего: 61 296,28 |  |  |  |  |  |

Подготовил:

Начальник отдела по управлению

муниципальным  имуществом   и

жилищно- социальным вопросам – Верницкая И.В.

Приложение № 2

- к целевой Программе «Переселение граждан

- из ветхого и аварийного жилищного фонда

- в Бодайбинском городском поселении

- на период 2010 – 2012 годов»

Реестр

ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского

городского поселения, планируемого к расселению в 2010 году

| № п/п | Адрес жилого фонда | Процент износа | Год постройки | Общая площадь дома (кв.м.) | Количество квартир | Количество проживающих (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ул. Пионерская, 18 «а» | - | - | 560 | 3 | 10 |
| 2. | Ул. Урицкого, 93 | 100 | 1935 | 386 | 7 | 16 |
| 3. | Мкр. Колобовщина, ул. Российская, 39 | 100 | - | 207,2 | 3 | 4 |
| 4. | Ул. Пионерская, 1 «а» | - | 1959 | 659,9 | 16 | 25 |
| 5. | Мкр. Колобовщина, ул. Российская, 43 | 100 | - | 354 | 8 | 24 |
| 6. | Пер. Первомайский, 9 «в» | 100 | 1945 | 158.8 | 1 | 1 |
| 7. | Пер. Первомайский, 11 «а» | 100 | 1945 | 158.8 | 3 | 3 |
| 8. | Ул. Урицкого, 3 | 100 | 1917 | 170,0 | 3 | 7 |
| 9. | Ул. Урицкого, 21 « б» | 100 | 1939 | 90.5 | 4 | 14 |
| 10. | Пер. Рабочий, 16 | 100 | 1957 | 61,2 | 2 | 5 |
| 11. | Пер. Советский, 7 | 100 | 1938 | 215,5 | 2 | 3 |
| 12. | Ул. Мира, 32 «а» | 100 | 1962 | 137,4 | 2 | 7 |
| 13. | Село Нерпо (6 домов) | 100 | 1968 | 1020,0 | 12 | 15 |
|  | Итого: |  |  |  | 66 | 134 |

Подготовил:

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам – Верницкая И.В.

Приложение № 3

- к целевой Программе «Переселение граждан

- из ветхого и аварийного жилищного фонда

- в Бодайбинском городском поселении

на период 2010 – 2012 годов»

План

мероприятий по реализации целевой Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в

Бодайбинском городском поселении на период 2010 – 2012 годов» на 2010 год

(с учетом софинансирования из средств областного и местного бюджетов)

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Приобретение на вторичном рынке жилья для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда. Ремонт маневренного жилищного фонда. Проведение ремонта муниципального жилищного фонда для граждан, переселенных из с. Нерпо. Снос аварийных жилых домов. | 4,249 в том числе: 2,444 – из средств областного бюджета; 1,805 – из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования | В течении 2010 года | Администрация Бодайбинского городского поселения |

Подготовил:

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам – Верницкая И.В.