РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2014 г.                                          г. Бодайбо                                                           № 405-п

Об  утверждении  муниципальной  программы «Переселение граждан из ветхого и       аварийного жилищного фонда  Бодайбинского муниципального образования

на период  2014 - 2016 годов»

В целях  улучшения жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, в   соответствии со ст. 179  Бюджетного кодекса РФ, Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования и их формирования и реализации», утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 г. № 216-п,   ст. 23  Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемую  муниципальную   программу  «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального   образования на период 2014 – 2016 годов».

2. Ежегодно корректировать мероприятия, предусмотренные настоящей программой с учетом бюджетного финансирования на текущий год.

3. Считать утратившими силу  следующие постановления администрации Бодайбинского городского поселения:

-  от  11.11.2013 г. № 466-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2016 годов»;

- от  26.08.2014 г. № 400-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения   от  11.11.2013 г. № 466-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2016 годов»;

4.   Настоящее постановление  подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением   администрации

Бодайбинского городского поселения

от ________2014 г. № _______

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ГРАЖДАН  ИЗ  ВЕТХОГО  И  АВАРИЙНОГО  ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  БОДАЙБИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НА  ПЕРИОД  2014 – 2016 ГОДОВ»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014 – 2016 годов» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | 1.Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно- социальным вопросам администрации Бодайбинского городского поселения; 2. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Бодайбинского городского поселения; 3. Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения; 4. Финансовое управление администрации Бодайбинского городского поселения |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года |
| Задачи муниципальной программы | 1. Подготовка условий и разработка правовых механизмов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 2. Обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим требованиям законодательства. 3. Обеспечение развития территории сосредоточения ветхого жилищного фонда. 4. Обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкции зданий под жилье. 5. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 г. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - 1. Переселение граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 - 2016 годы; - 2.«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Бодайбо» на 2014-2016 годы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы в ценах 2013 года составляет 81 723 985,57 руб., в том числе по годам: 2014 г. -12 409 335,57 руб.; 2015 г.- 36 798 110 руб.; 2016 г.- 32 516 540 руб. предполагаемые средства из областного бюджета – 66 652 000 руб., по годам: 2014 г. – 8 857 000 руб.; 2015 г. - 30 973 000 руб.; 2016 г. – 26 822 000 руб. предполагаемые средства из местного бюджета – 15 071 985,57 руб., по годам: 2014 г. - 3 552 335,57 руб.; 2015 г. – 5 825 110 руб.; 2016 г. – 5 694 540 руб. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации программы. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Ввод эксплуатацию 1,6 тыс. кв.м. нового жилья. 2. Ликвидация 1,1 тыс. кв.м. (или 1,7% от общей площади существующего непригодного для проживания жилищного фонда); 3. Обеспечение выполнения обязательств по переселению 42 семей (2,9 % от общего числа семей, нуждающихся в переселении) из непригодного для проживания жилищного фонда |

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

По состоянию  на  01.01.2012 года, общая  площадь жилищного фонда г. Бодайбо составляет  317,0 тыс. кв.м., Площадь  ветхого и аварийного жилищного фонда составляет   73,0 тыс.кв.м., том числе жилищный фонд, отнесенный к  аварийному, признанный таковым до 01.01.2012г. составляет 63,0 тыс. кв.м. Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда г. Бодайбо составляет малоэтажное (до 2-х этажей) жилье в деревянных домах. В ветхом и аварийном жилье  Бодайбинского городского поселения проживает порядка 4 000 человек.  Потребность в  финансовых средствах для его переселения в ценах  2013 года составляет 2 129,4 млн. рублей.

В результате  обследования  жилищного фонда были сформированы перечни ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, требующего реконструкции либо сноса в зависимости от состояния каждого дома. Из-за большого объема непригодного для проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей  местного бюджета и несовершенства законодательной базы,  Бодайбинское муниципальное образование не может самостоятельно в полном объеме осуществить реконструкцию, строительство и приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, повышения инвестиционной привлекательности Бодайбинского муниципального образования, необходимо формировать за счет средств областного  и местного бюджетов.

Анализ наличия ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Бодайбинского муниципального образования показывает, что ежегодно ветхий  и  аварийный жилищный  фонд  увеличивается на 3 %.

Основными причинами большого количества  ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Бодайбо являются естественное старение зданий в связи с высоким  физическим износом в процессе эксплуатации, а также недостаток средств на капитальный и текущее содержание жилищного фонда.

В соответствии с Указом  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 года    № 600  «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг»  в установленные сроки  необходимо разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 30 ноября 2012 года        № 2227-р  утверждена государственная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из задач которой является расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 01.01.2012 года.

Реализация муниципальной программы будет способствовать решению  задачи по расселению аварийного жилья в 2014-2016 годах, повышению качества жилищного фонда (переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда) в рамках решения  задачи формирования  рынка доступного жилья.

РАЗДЕЛ 2.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, и ПЕРЕЧЕНЬ  ПОДПРОГРАММ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1.  Целью программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанными непригодными для постоянного проживания и ликвидация в г. Бодайбо  существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года.

2. В процессе достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим установленным требованиям;

-   ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке ветхим либо  аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

3. Срок реализации программы – с 2014  по 2016 годы.

4. В состав муниципальной программы входит следующие  подпрограммы:

4.1. «Переселение граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 -2016 годы. (Приложение № 1)

4.2. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Бодайбо» на 2014-2016 годы. (Приложение № 2)

Каждая  Подпрограмма решает одну задачу разными механизмами с привлечением разных источников финансирования. Срок реализации: 2014-2016 годы.

РАЗДЕЛ 3.

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию рисков:

1.Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от  достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

- привлечение внебюджетных источников финансирования;

2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве;

3.  Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 4.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет  средств  бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет), средств бюджета Бодайбинского муниципального образования (далее - местный бюджет).

Предполагается, что общий объем финансирования муниципальной программы составит  81 723 985,57 рублей, в том числе:

Объем и источники финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, в рублях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 81 723 985,57 | 12 409 335,57 | 36 798 110,0 | 32 516 540,0 |
| Областной бюджет | 66 652 000 | 8 857 000 | 30 973 000 | 26 822 000 |
| Местный бюджет | 15 071 985,57 | 3 552 335,57 | 5 825 110 | 5 694 540 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 71 364 306 | 9 523 656 | 33 141 110 | 28 699 540 |
| Областной бюджет | 66 652 000 | 8 857 000 | 30 973 000 | 26 822 000 |
| Местный бюджет | 4 712 306 | 666 656 | 2 168 110 | 1 877 540 |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Всего: в том числе: | 10 359 679,57 | 2 885 679,57 | 3 657 000 | 3 817 000 |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 10 359 679,57 | 2 885 679,57 | 3 657 000 | 3 817 000 |

Объемы финансирования за счет средств областного и местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части областного и местного бюджетов.

РАЗДЕЛ 5.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит:

- Выполнить обязательства государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- Создать благоприятные условия на территории Бодайбинского муниципального образования для ежегодного роста объемов нового строительства;

- Снизить социальную напряженность в обществе;

- Обеспечить градостроительное развитие и улучшение внешнего облика города Бодайбо.

РАЗДЕЛ 6.

Реестр аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного таковым на 01 января 2012 года

| № | Адрес | Год постройки | Кол-во, этажей, | Степень физического износа, % | Общая площадь дома, кв.м. | Площадь жилых помещений, кв.м. | Кол-во квартир/ чел. | Реквизиты документа о признании дома аварийным, № и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Разведчиков,9 | 1967 | 2 | 85 | 680 | 512,5 | 12/25 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 2 | Разведчиков,7 | 1966 | 2 | 85 | 414,8 | 330,54 | 8/13 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 3 | Разведчиков,5 | 1966 | 2 | 85 | 422 | 325,26 | 8/17 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 4 | Разведчиков,3 | 1965 | 2 | 86 | 424 | 301,82 | 8/21 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 5 | Первомайский, 9 «в» | 1945 | 1 | 100 | 158,8 | 97,5 | 4/5 | № 88/1-пп от 24.02.2011г. |
| 6 | Пионерская, 1 «а» | 1959 | 2 | 100 | 659,9 | 619,18 | 16/26 | №219-пп от 27.04.2011г. |
| 7 | 60 лет Октября,63 | 1962 | 1 | 90 | 107,88 | 81,3 | 4/8 | № 88/1-п от 24.02.2011г. |
| 8 | 60 лет Октября, 7 | 1961 | 2 | 97 | 405,5 | 324,4 | 8/17 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 9 | 60 лет Октября, 4 | 1961 | 2 | 97 | 421,6 | 315,69 | 8/12 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 10 | 60 лет Октября,3 | 1963 | 2 | 93 | 420 | 333,72 | 8/16 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 11 | 60 лет Октября,2 | 1964 | 2 | 100 | 413,28 | 333,35 | 8/27 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 12 | 60 лет Октября, 1 | 1962 | 2 | 93 | 416,64 | 330,18 | 7/13 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 13 | 60 лет Октября, 24 | 1970 | 2 | 74 | 748,92 | 591 | 8/27 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 14 | 60 лет Октября, 25 | 1969 | 2 | 100 | 677,2 | 516,97 | 12/23 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 15 | Первомайская,10 | 1969 | 2 | 82 | 456,3 | 449,5 | 12/28 | № 88/1-пп от 24.02.2011г. |
| 16 | Труда,1 | 1979 | 2 | 71 | 611,6 | 417,1 | 12/25 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 17 | Труда,2 | 1973 | 2 | 71 | 662,48 | 303,2 | 12/31 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 18 | Труда,3 | 1973 | 2 | 71 | 668,36 | 469,3 | 12/27 | № 339/1-пп от 08.10.2010г |
| 19 | Труда,4 | 1970 | 2 | 76 | 678 | 518,18 | 12/33 | № 232/1-пп от 29.04.2011г. |
| 20 | Труда,6 | 1975 | 2 | 71 | 635 | 504,85 | 12/18 | № 339/1-пп от 8.10.2010г |
| 21 | Н.Островского,3 | 1920 | 1 | 95 | 320,8 | 193,41 | 6/8 | № 292-п от 15.09.2010г. |
| 22 | Урицкого,74 «а» | 1975 | 2 | 70 | 615,4 | 489,3 | 12/26 | № 232/1-п от 29.04.2011г. |
| 23 | Урицкого,76 «а» | 1975 | 2 | 70 | 638,4 | 505,4 | 12/25 | № 232/1-п от 29.04.2011г. |
| 24 | Урицкого,83 | 1974 | 2 | 72 | 632 | 509,44 | 12/27 | № 232/1-п от 29.04.2011г. |
| 25 | Урицкого,85 | 1973 | 2 | 74 | 635,38 | 508,63 | 12/20 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 26 | 60 лет Октября,12 | 1964 | 2 | 87 | 666,4 | 514,9 | 12/23 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 27 | 60 лет Октября,22 | 1969 | 2 | 83 | 677,16 | 524,5 | 12/22 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 28 | 60 лет Октября,26 | 1970 | 2 | 74 | 749 | 594,2 | 8/28 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 29 | Аэропортовая,8 | 1967 | 1 | 100 | 445,8 | 121,1 | 4/9 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 30 | Н. Островского,1 | 1964 | 1 | 100 | 388,2 | 346,4 | 8/24 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 31 | Н. Островского,2 | 1963 | 1 | 98 | 368 | 332,3 | 8/22 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 32 | Н. Островского,4 | 1964 | 1 | 100 | 282,1 | 219,4 | 7/18 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 33 | Н. Островского,6 | 1920 | 1 | 100 | 280,9 | 254,4 | 4/12 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 34 | Н. Островского,8 | 1935 | 1 | 100 | 133,5 | 125,5 | 4/7 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 35 | Н.Островского,9 | 1940 | 1 | 100 | 178,6 | 112 | 7/12 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 36 | Стояновича,133 | 1938 | 1 | 100 | 153,2 | 113,5 | 4/7 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 37 | Стояновича,151 | 1970 | 1 | 100 | 284,5 | 236,8 | 6/11 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 38 | Октябрьская,3 | 1954 | 1 | 100 | 181 | 151,46 | 5/15 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 39 | Октябрьская,4 | 1954 | 1 | 100 | 179,2 | 148,4 | 6/14 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 40 | Октябрьская,5 | 1952 | 1 | 100 | 208,0 | 180,22 | 6/14 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 41 | Октябрьская,6 | 1954 | 1 | 100 | 183,18 | 124,1 | 6/11 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 42 | Октябрьская,11 | 1952 | 1 | 100 | 216,2 | 180,54 | 6/10 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 43 | Октябрьская,14 | 1952 | 1 | 100 | 183,6 | 152 | 6/17 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 44 | Октябрьская,16 | 1952 | 1 | 100 | 198 | 185,1 | 6/18 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 45 | 60 лет Октября,65 | 1962 | 1 | 97 | 107,9 | 85,25 | 4/5 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 46 | 60 лет Октября,67 | 1962 | 1 | 92 | 120 | 110,24 | 4/8 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 47 | 60 лет Октября,69 | 1962 | 1 | 90 | 120 | 108,48 | 3/6 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 48 | 60 лет Октября,31 | 1969 | 1 | 98 | 294,25 | 260,1 | 8/13 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 49 | Железнодорожная,49 | 1971 | 2 | 76 | 636 | 496,62 | 12/20 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
| 50 | Железнодорожная,50 | 1971 | 2 | 76 | 621 | 466,98 | 12/23 | № 232/1-п от 29.04.2011г |
|  | ИТОГО |  |  |  | 20780 | 16 026,0 | 413/887 |  |

Приложение № 1

к  муниципальной   программе

«Переселение  граждан из  ветхого

и аварийного   жилищного фонда

Бодайбинского муниципального обра-

зования  на  период  2014-2016 годов»

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан, проживающих  на территории Бодайбинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного  непригодным для проживания» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014 – 2016 годов» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы муниципальной программы | «Переселение граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных жилых домах, признанных непригодными для постоянного проживания до 01.01.2012 года |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы | 1.Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы; 2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы в ценах 2013 года составляет - 71 364 306 руб. и них: предполагаемые средства из областного бюджета – 66 652 000 руб., по годам: 2014 г. – 8 857 000 руб.; 2015 г. - 30 973 000 руб.; 2016 г. – 26 822 000 руб. предполагаемые средства из местного бюджета – 4 712 306 руб., по годам: 2014 г. - 666 656 руб.; 2015 г. – 2 168 110 руб.; 2016 г. – 1 877 540 руб. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Ввод в эксплуатацию 1,6 тыс. кв.м. нового жилья. 2. Обеспечение выполнения обязательств по переселению 36 семей (2,4% от общего числа семей, нуждающихся в переселении) из непригодного для проживания жилищного фонда в Бодайбинском муниципальном образовании. |

По состоянию  на  01.01.2012 года, площадь жилищного фонда, отнесенная к  аварийному в г. Бодайбо  составляет 63,0 тыс. кв.м. Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное  (до 2-х этажей) жилье в деревянных домах. В жилье, непригодном для постоянного проживания в г. Бодайбо проживает порядка 4 000 человек.  Потребность в  финансовых средствах для его переселения в ценах  2013 года составляет 2 129,4 млн. рублей.

Из-за большого объема непригодного для  постоянного проживания жилищного фонда, ограниченных возможностей местного бюджета, Бодайбинское муниципальное образование не может в полном объеме осуществить все необходимые мероприятия по переселению  граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением  граждан  из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать за счет средств бюджетов всех уровней. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600, необходимо решить задачи по обеспечению граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с аварийным состоянием их жилища, доступным и комфортным жильем, а также принять меры по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года.

Реализация Подпрограммы будет способствовать решению поставленных  Президентом  Российской Федерации задач по расселению  аварийного жилья, повышению качества жилищного фонда.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

В процессе достижения поставленной цели должна быть решена задача  по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, осуществляемая путем строительства  нового жилья, переселения в него граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Подпрограммой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы является:

1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Подпрограммы  (1,6 тыс. кв.м.)

2. Обеспечение выполнение обязательств по переселению  36 семей (2,4 % от общего числа семей, нуждающихся в переселении)  из непригодного для проживания жилищного фонда в Бодайбинском муниципальном образовании.

Срок реализации Подпрограммы- с 2014 по 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы осуществляется путем реализации мероприятий по строительству (приобретению) нового жилья.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | показатель результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных жилых домах, признанных непригодными для постоянного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие: Строительство нового жилья, в т.ч. приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве | Администрация Бодайбинского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет |  | 66 652,0 4 712,36 | 8 857,0 666,656 | 30 973,0 2 168,11 | 26 822,0 1 877,54 | 1,6 тыс. кв.м.- объем введенного в эксплуатацию нового жилья Доля переселенных семей – 36 |
| Итого: В том числе по источникам финансирования |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 71 364,306 66 652,0 4 712,36 | 9523,656 8 857,0 666,656 | 33141,11 30 973,0 2 168,11 | 28699,54 26 822,0 1 877,54 |  |

Строительство (приобретение) жилых помещений осуществляется в соответствии с условиями и сроками заключенного муниципального контракта. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Реализация  Подпрограммы включает в себя формирование местной нормативно- методической базы, определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Расселение непригодных для проживания жилых помещений осуществляется в соответствии с очередностью, устанавливаемой реестрами аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01.01.2012 года. Дальнейшее использование расселенных в рамках подпрограммы жилых помещений осуществляется в соответствии  с решением администрации Бодайбинского городского поселения.

РАЗДЕЛ 3.

МЕРЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная  стоимость  жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпрограммы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или  других условиях его выкупа, орган местного  самоуправления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещения, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Норматив  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (приобретаемого) в рамках Подпрограммы, устанавливается  распоряжением  Правительства Иркутской области, в соответствии с которым муниципальным образованиям Иркутской области оказывается финансовая поддержка, направленная на обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах, признанных непригодными для проживания.

РАЗДЕЛ 4.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств  областного и местного бюджетов  в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации  Подпрограммы в ценах 2013 года составляет - 71 364 306 руб. и них:

предполагаемые средства из областного бюджета – 66 652 000 руб., по годам:

2014 г. – 8 857 000  руб.;

2015 г. -  30 973 000  руб.;

2016 г. – 26 822 000  руб.

предполагаемые средства из местного бюджета –  4 712 306    руб., по годам:

2014 г. -  666 656   руб.;

2015 г. –  2 168 110  руб.;

2016 г. – 1 877 540  руб.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании  областного и местного бюджетов  на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджетов всех уровней и затрат, необходимых  для  реализации Подпрограммы.

Приложение № 2

к  муниципальной   программе

«Переселение  граждан из  ветхого

и аварийного   жилищного фонда

Бодайбинского муниципального обра-

зования  на  период  2014-2016 годов»

ПОДПРОГРАММА

«Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда  г. Бодайбо»

на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014 – 2016 годов» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы муниципальной программы | «Переселение граждан из и аварийного жилищного фонда г. Бодайбо» на 2014-2016 годы (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение переселения граждан, проживающих в г. Бодайбо, из аварийных жилых домов, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Целевые показатели Подпрограммы | 1. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении; 2.Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы в ценах 2013 года составляет – 10 359 679,57 руб. из них: - из областного бюджета средства на реализацию мероприятий Подпрограммы не предполагаются; - предполагаемые средства из местного бюджета – 10 359 679,57 руб., по годам: 2014 г. - 2 885 679 руб.; 2015 г. – 3 657 000 руб.; 2016 г. – 3 817 000 руб. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Ликвидация 1,1 тыс. кв.м. (1,7 %) от существующего в Бодайбинском муниципальном образовании непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Обеспечение выполнение обязательств по переселению 6 семей (0,4% от общего числа семей, нуждающихся в переселении) из непригодного для проживания жилищного фонда в Бодайбинском муниципальном образовании. |

Проблема аварийного  жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет на здоровье граждан, а также на  демографическую ситуацию. Проживание в аварийном жилищном фонде понижает социальный статус граждан, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравный доступ граждан к ресурсам городского хозяйства и  сужает возможности их использования. Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых услуг в жилищной сфере, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания.

Решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в другое жилое помещение. Необходимо заменить  существующий жилищный фонд новым, соответствующим  современным стандартам качества жилых помещений.

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является  обеспечение переселения граждан, проживающих в г. Бодайбо, из аварийных  жилых домов, признанных непригодными  для  постоянного проживания, и ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года

Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Подпрограммой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы являются:

1.Доля семей, переселенных из  аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении (6 семей или 0,4 % от общего количества семей, нуждающихся в переселении);

2. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда (1,1 тыс. кв.м. или 1,7 % от общей площади непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года).

Срок реализации Подпрограммы- с 2014 по 2016 годы.

РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Подпрограммы – обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | показатель результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение переселения граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, из аварийных жилых домов, признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение переселения граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основное мероприятие: 1.1.1. Приобретение жилья на вторичном рынке | Администрация Бодайбинского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет |  | - 7 874,679 | - 2 330,679 | - 2 522,0 | - 2 722,0 | Доля переселенных семей - 6; Площадь снесенного аварийного жилищного фонда – 1.1 тыс. кв.м. |
| 1.1.2 Разработка проектно-сметной документации на новое строительство | Администрация Бодайбинского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет |  | - 875,0 | - - | - 480,0 | - 395,0 |  |
| 1.1.3. Проведение обмерно обследовательских работ на предмет признания жилых домов непригодными для проживания | Администрация Бодайбинского городского поселения | Областной бюджет Местный бюджет |  | - 690,0 | - 205,0 | - 235,0 | - 250,0 |  |
| 1.1.4. Снос аварийного жилищного фонда. | Администрация Бодайбинского городского поселения | Местный бюджет |  | 1 220,0 | 350,0 | 420,0 | 450,0 |  |
| ИТОГО: В том числе по источникам финансирования |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 10 359,679 - 10359,679 | 2 885,679 - 2885,679 | 3 657,0 - 3 657,0 | 3 817,0 - 3 717,0 |  |

Достижение цели Подпрограммы предполагается путем решения задач через реализацию основного  мероприятия  Подпрограммы - приобретения жилья на вторичном рынке, с уровнем износа  не превышающим допустимого (не более 40%), обеспечивая граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, в аварийных  жилых домах,  жильем, отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям, а также путем ликвидации  аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года

РАЗДЕЛ 3.

МЕРЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы предусмотрены статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам выплачивается выкупная  стоимость  жилого помещения. По соглашению с собственником жилого помещения, переселяемого в рамках Подпрограммы, ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. Если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или  других условиях его выкупа, орган местного  самоуправления, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе жилого помещения.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма в связи с выселением должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому помещения, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Средняя рыночная  стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого  на вторичном рынке в рамках Подпрограммы, устанавливается  постановлением администрации Бодайбинского городского поселения, с учетом  анализа состояния рынка недвижимости в г. Бодайбо.

РАЗДЕЛ 4.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств   бюджета Бодайбинского муниципального образования  в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации  Подпрограммы в ценах 2013 года составляет – 10 359 679,57 руб. из  них:

- из областного бюджета средства  на реализацию мероприятий Подпрограммы не предполагаются;

- предполагаемые средства из местного бюджета –  10 359 679,57 руб., по годам:

2014 г. -  2 885679 руб.;

2015 г. – 3 657 000  руб.;

2016 г. – 3 817 000 руб.

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании   местного бюджета  на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета Бодайбинского муниципального образования и затрат, необходимых  для  реализации Подпрограммы.